|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |
| «23» января 2019 г. № 5-г | | |

**О внесении изменений в**

**Муниципальную программу**

**«Развитие жилищно-коммунального**

**хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»**

В соответствии с п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, Решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 59-1 от 20 декабря 2018г. «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 58-1 от 20 декабря 2018г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» №27-Г от 19.05.2017г.:

* 1. В паспорте программы графу 2 строки 7 «Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

« Общий объем потребности в финансировании программы – **120 261,7** тыс. руб., из них:

- внебюджетные средства: **98 794,0** тыс. руб.,

- местный бюджет: **21 106,8** тыс. руб.,

- республиканский бюджет: **360,9** тыс.руб.,

Расходы по годам:

2017 год составят –42 094,4 тыс. рублей;

2018 год составят –41 021,0 тыс. рублей;

2019 год составят –37 146,3 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней».

* 1. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «**125 998,4**»заменить на «**120 261,7**».
  2. Таблицу №1 Программы – «Объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы»» изложить в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.
  3. Приложение №1 Программы - «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №2 к настоящему Постановлению.
  4. Приложение №2 Программы – «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №3 к настоящему Постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Финансово - экономическому управлению Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» В.В. Гладышева.

Глава А.Е. Кистенёв

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к постановлению/распоряжению Главы Администрации Городского округа «Жатай»**

Вопрос **О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»**

Вносит начальник отдела ЖКХ Окружной Администрации ГО «Жатай» Е.А. Захарова

Окружная Администрация ГО «Жатай»:

1-й зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Исаева

зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Гладышев

Начальник отдела правового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Брензелеева

Начальник финансово-экономического управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Коношенко

Начальник финансово-экономического отдела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Сорочинская

Начальник отдела учета и отчетности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Покрыщенко

Начальник отдела по организационной и кадровой работе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Кононова

Начальник управления культуры,

спорта, молодежной и семейной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Нестеров

Начальник отдела образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Турнаев

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Федотов

Главный архитектор - начальник отдела архитектуры

и капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Татарченко

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Захарова

Заинтересованные предприятия, учреждения, организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №1 к**

**Постановлению Главы**

**Окружной Администрации ГО «Жатай»**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | таблица 1 | |
| **Объем финансирования муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы"** | | | | |
|  |  |  | **(тыс. рублей)** | |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, всего** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 360,9 | 360,9 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 21106,8 | 9 117,5 | 6050,0 | 5939,3 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 98794,0 | 32616,0 | 34971,0 | 31207,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Итого: | **120261,7** | **42094,4** | **41021,0** | **37146,3** |

**Приложение №2 к**

**Постановлению Главы**

**Окружной Администрации ГО «Жатай»**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение №1** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **к программе** | |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **(тыс. рублей)** |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа № **Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы** | | | | | | | | |
| N. | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | **120 261,7** |  | **360,9** | **21 106,8** | **98 794,0** | Отдел ЖКХ ОА ГО Жатай |
|  | 2017 год |  | 42 094,4 |  | 360,9 | 9 117,5 | 32 616,0 |
|  | 2018 год |  | 41 021,0 |  |  | 6 050,0 | 34 971,0 |
|  | 2019 год |  | 37 146,3 |  |  | 5 939,3 | 31 207,0 |
| N. 1. | Мероприятие: Ремонт фундаментов, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |  | **19 105,0** |  |  |  | **19 105,0** |
|  | 2017 год |  | 2 848,0 |  |  |  | 2 848,0 |
|  | 2018 год |  | 12 426,0 |  |  |  | 12 426,0 |
|  | 2019 год |  | 3 831,0 |  |  |  | 3 831,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 | Мероприятие: Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |  | **39 274,0** |  |  |  | **39 274,0** |
|  | 2017 год |  | 18 360,0 |  |  |  | 18 360,0 |
|  | 2018 год |  | 8 734,0 |  |  |  | 8 734,0 |
|  | 2019 год |  | 12 180,0 |  |  |  | 12 180,0 |
| N. 1.2 | Мероприятие: Ремонт крыши |  | **17 006,0** |  |  |  | **17 006,0** |
|  | 2017 год |  | 10 614,0 |  |  |  | 10 614,0 |
|  | 2018 год |  | 1 290,0 |  |  |  | 1 290,0 |
|  | 2019 год |  | 5 102,0 |  |  |  | 5 102,0 |
| N. 1.3 | Мероприятие: Ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |  | **1 253,0** |  |  |  | **1 253,0** |
|  | 2017 год |  | 794,0 |  |  |  | 794,0 |
|  | 2018 год |  | 77,0 |  |  |  | 77,0 |
|  | 2019 год |  | 382,0 |  |  |  | 382,0 |
| N. 1.4 | Мероприятие: Теплоснабжение |  | **9 705,0** |  |  |  | **9 705,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 6 694,0 |  |  |  | 6 694,0 |
|  | 2019 год |  | 3 011,0 |  |  |  | 3 011,0 |
| N. 1.5 | Мероприятие: Система водоснабжения |  | **5 035,0** |  |  |  | **5 035,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 3 494,0 |  |  |  | 3 494,0 |
|  | 2019 год |  | 1 541,0 |  |  |  | 1 541,0 |
| N. 1.6 | Мероприятие: Водоотведение |  | **2 855,0** |  |  |  | **2 855,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 1 516,0 |  |  |  | 1 516,0 |
|  | 2019 год |  | 1 339,0 |  |  |  | 1 339,0 |
| N. 1.7 | Мероприятие: Газоснабжение |  | **1 024,0** |  |  |  | **1 024,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 740,0 |  |  |  | 740,0 |
|  | 2019 год |  | 284,0 |  |  |  | 284,0 |
| N. 1.8 | Мероприятие: Электроснабжение |  | **2 450,0** |  |  |  | **2 450,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 год |  | 2 450,0 |  |  |  | 2 450,0 |
| N. 1.9 | Мероприятие: Ремонт водоотводящих устройств |  | **657,0** |  |  |  | **657,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 год |  | 657,0 |  |  |  | 657,0 |
| N. 1.10 | Мероприятие: Диагностика газового оборудования |  | **430,0** |  |  |  | **430,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 год |  | 430,0 |  |  |  | 430,0 |
| N. 1.11 | Мероприятие: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.12 | Мероприятие: Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД |  | **2 240,7** |  |  | **2 240,7** |  |
|  | 2017 год |  | 741,7 |  |  | 741,7 |  |
|  | 2018 год |  | 999,0 |  |  | 999,0 |  |
|  | 2019 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| N. 1.13 | Мероприятие: Проектирование и строительство КОС |  | **1 769,3** |  |  | **1 769,3** |  |
|  | 2017 год |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 1 469,3 |  |  | 1 469,3 |  |
| N. 1.14 | Мероприятие: Управление программой |  | **7 947,0** |  |  | **7 947,0** |  |
|  | 2017 год |  | 2 558,8 |  |  | 2 558,8 |  |
|  | 2018 год |  | 2 618,2 |  |  | 2 618,2 |  |
|  | 2019 год |  | 2 770,0 |  |  | 2 770,0 |  |
| N. 1.15 | Мероприятие: Работы по предупреждению аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде |  | **2 047,6** |  |  | **2 047,6** |  |
|  | 2017 год |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |
|  | 2018 год |  | 915,7 |  |  | 915,7 |  |
|  | 2019 год |  | 697,0 |  |  | 697,0 |  |
| N. 1.16 | Мероприятие: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  | **503,0** |  |  | **503,0** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  | 2019 год |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| N. 1.17 | Мероприятие: Разработка проектов перепланировки жилых комнат Гастелло 19 (1 очередь) |  | **500,0** |  |  | **500,0** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| N. 1.18 | Мероприятие: Содержание специалиста паспортного стола |  | **599,3** |  |  | **599,3** |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 599,3 |  |  | 599,3 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.19 | Мероприятие: Проведение текущего и капитального ремонта помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в муниципальной собственности |  | **0,0** |  | **360,9** | **-360,9** |  |
|  | 2017 год |  | 360,9 |  | 360,9 |  |  |
|  | 2018 год |  | -360,9 |  | 0,0 | -360,9 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.20 | Мероприятие: Содержание общежития |  | **5 663,0** |  |  | **5 663,0** |  |
|  | 2017 год |  | 5 082,10 |  |  | 5 082,1 |  |
|  | 2018 год |  | 580,9 |  |  | 580,9 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.21 | Субсидия юридическим лицам для оплаты стоимости затраченных ресурсов на отопление жилых помещений |  | **83,1** |  |  | **83,1** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 83,1 |  |  | 83,1 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.22 | Мероприятие: Техническое обслуживание газового оборудования |  | **0,5** |  |  | **0,5** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.23 | Мероприятие: Демонтаж теплоизоляции, замена участка трубы канализации на новую трубу 15 м., теплоизоляция и покрытие утеплителя рубероидом |  | **102,2** |  |  | **102,2** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 102,2 |  |  | 102,2 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.24 | Мероприятие: Информационное обеспечение программы |  | **12,0** |  |  | **12,0** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

**Приложение №3 к**

**Постановлению Главы**

**Окружной Администрации ГО «Жатай»**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение №2** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **к программе** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | П | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Целевой показатель: Мероприятие: Ремонт фундаментов, цокольных балок и перекрытий, утепление цокльного перекрытия** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **1** | | | |
| 1.1.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.1.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.1.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.1.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.1.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.1.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.2** | **Целевой показатель: Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **1** | | | |
| 1.2.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.2.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.3** | **Целевой показатель: Ремонт крыши** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **1** | | | |
| 1.3.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.3.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.3.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.3.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.3.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.3.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.4** | **Целевой показатель: Ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **1** | | | |
| 1.4.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.4.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.4.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.4.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.4.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.4.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.5** | **Целевой показатель: Теплоснабжение** | **домов** | **4** | | | | **2** | | | | **1** | | | |
| 1.5.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.5.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.5.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.5.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.5.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.5.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.5.7 | ул. Северная, 21 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.6** | **Целевой показатель: Система водоснабжения** | **домов** | **4** | | | | **2** | | | | **1** | | | |
| 1.6.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.6.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.6.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.6.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.6.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.6.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.6.7 | ул. Северная, 21 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.7** | **Целевой показатель: Водоотведение** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **2** | | | |
| 1.7.1 | ул. Северная, 33/1 |  | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.7.2 | ул. Северная, 37/1 |  | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.7.3 | ул. Северная, 27 |  | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.7.4 | ул. Северная, 54 |  | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.7.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.7.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| 1.7.7 | ул. Северная, 21 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.8** | **Целевой показатель: Газоснабжение** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **1** | | | |
| 1.8.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.8.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.8.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.8.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.8.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.8.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.9** | **Целевой показатель: Электроснабжение** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **2** | | | |
| 1.9.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.9.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.9.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.9.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.9.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| 1.9.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| 1.9.7 | ул. Северная, 21 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.10** | **Целевой показатель: Ремонт водоотводящих устройств** | **домов** | **4** | | | | **1** | | | | **1** | | | |
| 1.10.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.10.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.10.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.10.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.10.5 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| 1.10.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.11** | **Целевой показатель: Диагностика газового оборудования** | **домов** | **16** | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.4 | ул. Северная, 37 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.5 | ул. Северная, 21/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.6 | ул. Северная, 21 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.7 | ул. Строда, 4 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.8 | ул. Северная, 33 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.9 | ул. Северная, 44 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.10 | ул. Северная, 48 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.11 | ул. Северная, 19 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.12 | ул. Северная, 25 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.13 | ул. Северная, 27/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.14 | ул. Северная, 35 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.15 | ул. Северная, 23/1 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| 1.11.16 | ул. Матросова, 5 | дом | 1 | | | |  | | | |  | | | |
| **1.12** | **Целевой показатель: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД** | **домов** |  | | | | **1** | | | | **1** | | | |
| 1.12.1 | ул. Северная, 37 | дом |  | | | | 1 | | | |  | | | |
| 1.12.2 | ул. Строда, 4 | дом |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.13** | **Целевой показатель: Проектирование и строительство КОС** | **объект** | **1** | | | |  | | | | **1** | | | |
| **1.14** | **Целенвой показатель:Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай"** | **домов** |  | | | | **11** | | | |  | | | |
| 1.14.1 | Отопление расселенного ж/фонда | дом |  | | | | 3 | | | |  | | | |
| 1.14.2 | Снос аварийных домов | дом |  | | | | 8 | | | |  | | | |
| 1.14.3 | Выкуп аварийных квартир | дом |  | | | |  | | | |  | | | |
| **1.15** | **Целенвой показатель: Разработка проектов перепланировки жилых комнат Гастелло 19 (1 очередь)** | шт. |  | | | |  | | | | 1 | | | |
| **1.16** | **Целевой показатель: Содержание паспортиста** | шт. |  | | | | 1000 | | | |  | | | |
| 1.16.1 | Выдача справок формы ф-3 | шт. |  | | | | 500 | | | |  | | | |
| 1.16.2 | Листок статистического учета | шт. |  | | | | 500 | | | |  | | | |