|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |

«21» ноября 2017 г. №66-Г

**О внесении изменений в муниципальную целевую**

**программу «Комплексное развитие транспортной**

**инфраструктуры Городского округа «Жатай»**

**на 2017-2027 годы»**

В целях актуализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утверждённой постановлением Главы Городского округа «Жатай» № 21-Г от 07.12.2016г.:

1. В Муниципальную целевую программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утвержденную постановлением Главы Городского округа «Жатай» № 21-Г от 07.12.2016. внести следующие изменения:
   1. В разделе «Объем и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта муниципальной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на «2017-2027 годы» цифры: «127630» заменить на «134730», «2018г. – 11530 тыс. руб.» заменить на «2018г. – 19730 тыс. руб.».
   2. В разделе «Ресурсное обеспечение программы» цифры: «127630» заменить на «135830», «2018 – 11530» заменить на «2018 - 19730».
   3. Приложение №1 изложить в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.
   4. Приложение № 2 изложить в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Гладышев В.В.

Глава А.Е. Кистенев

**Приложение №1**

**к Постановлению Главы**

**Окружной Администрации**

**ГО «Жатай»**

«21» ноября 2017 г. №66-Г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **приложение №1** | | |
| **Объем финансирования муниципальной программы** | | | | | | **к программе** | |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | | |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2027** |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 135830 | 12730 | 19730 | 11530 | 11330 | 11330 | 69180 |
| - капитальные вложения | 109250 | 10550 | 14950 | 9350 | 9150 | 9150 | 56100 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 26580 | 2180 | 4780 | 2180 | 2180 | 2180 | 13080 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 135830 | 12730 | 19730 | 11530 | 11330 | 11330 | 69180 |

**Приложение №2**

**к Постановлению Главы**

**Окружной Администрации**

**ГО «Жатай»**

«21» ноября 2017 г. №66-Г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  | **Приложение №2** | |
|  |  |  | |  |  |  |  | **к программе** | |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | | | | | | | | | |
| N.1 | Содержание автомобильных дорог | | 2017-2027 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |  | Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ |
|  | 2017 | |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 2018 | |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 2019 | |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 2020 | |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 2021 | |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 2022-2027 | |  | 10 500,00 |  |  | 10 500,00 |  |
| N.2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Северная | | 2017-2020 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |
|  | 2017 | |  | 6 250,00 |  |  | 6 250,00 |  |
|  | 2018 | |  | 6 250,00 |  |  | 6 250,00 |  |
|  | 2019 | |  | 6 250,00 |  |  | 6 250,00 |  |
|  | 2020 | |  | 6 250,00 |  |  | 6 250,00 |  |
| N. 3 | Обустройство автобусных остановок | | 2017 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |  |
|  | 2017 | |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
|  | 2018 | |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| N. 4 | Ремонт автомобильной дороги ул.Корзинникова | | 2018 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| N. 5 | Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | | 2017-2027 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |  |
|  | 2017 | |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  | 2018 | |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  | 2019 | |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  | 2020 | |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  | 2021 | |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  | 2022-2027 | |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
| Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| N. 1 | Паспортизация дорог | 2017-2019 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  | 2018 |  | | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  | 2019 |  | | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
| N. 2 | Ремонт ливневой канализации от ул.Комсомольская до ул.Матросова | 2018 | | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
| N. 3 | Ремонт ливневой канализациу ул.Строда (перекресток с ул.Северной) | 2018 | | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
| Обеспечение проездов и строительство пешеходных дорожек дворовых территорий ГО «Жатай» | | | | | | | | |
| N. 1 | Обустройство дворовых территорий | 2017-2027 | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |  |
|  | 2017 |  | | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 2018 |  | | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 2019 |  | | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 2020 |  | | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 2021 |  | | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 2022-2027 |  | | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | |
| N. 1 | Подсыпка грунтовых дорог | 2017-2027 | | 8 180,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180,00 |  |
|  | 2017 |  | | 680,00 |  |  | 680,00 |  |
|  | 2018 |  | | 1 380,00 |  |  | 1 380,00 |  |
|  | 2019 |  | | 680,00 |  |  | 680,00 |  |
|  | 2020 |  | | 680,00 |  |  | 680,00 |  |
|  | 2021 |  | | 680,00 |  |  | 680,00 |  |
|  | 2022-2027 |  | | 4 080,00 |  |  | 4 080,00 |  |
| N. 2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Корзинникова | 2021-2023 | | 18 650,00 | 0,00 | 0,00 | 18 650,00 | 0,00 |
|  | 2021 |  | | 6 250,00 |  |  | 6 250,00 |  |
|  | 2022 |  | | 6 200,00 |  |  | 6 200,00 |  |
|  | 2023 |  | | 6 200,00 |  |  | 6 200,00 |  |
| N. 3 | Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова | 2024-2027 | | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 |
|  | 2024 |  | | 6 200,00 |  |  | 6 200,00 |  |
|  | 2025 |  | | 6 200,00 |  |  | 6 200,00 |  |
|  | 2026 |  | | 6 200,00 |  |  | 6 200,00 |  |
|  | 2027 |  | | 6 200,00 |  |  | 6 200,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |