| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «19» марта 2019 г. № 23-г |

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, Решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 59-1 от 20 декабря 2018г. «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай»  «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай»  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 58-1 от 20 декабря 2018г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай»  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

- Внести в Муниципальную программу «Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018 – 2020 годы», утвержденную Постановлением Главы Городского округа «Жатай» за № 73-г от 13 декабря 2017г. следующие изменения:

  - В Содержании программы «Приложения» изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 Предложения о выбранных способах реализации программы переселения;

Приложение №2 Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

Приложение №3 План-график реализации программы переселения;

Приложение №4  Формы 1 – 4.

Приложение №5 Показатели для оценки муниципальной программы Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда;

Приложение №6 Объем финансирования муниципальной программы Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда.»

  - «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018 – 2020 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями и дополнениями от 30 октября 2017 года) |
| Заказчик - координатор Программы | Окружная Администрация Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) |
| Основные разработчики Программы | Окружная Администрация Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия); |
| Ответственный исполнитель | Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия); |
| Соискатели | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2020 гг. |
| Цели и задачи Программы | Цели: ликвидация на территории Городского округа «Жатай» жилых домов, признанных до 01.01.2017г. аварийными и подлежащими сносу Задачи: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 г. непригодным для проживания. |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем финансирования 2402,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год 2019 год 2020 год 2018-2020 годы -всего Всего по Программе 0,0 2402,4 0,0 2402,4 в том числе: Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальный бюджет 0,0 2402,4 0,0 2402,4 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Строительство 3405,73 кв.м. общей площади для переселения граждан из домов, признанных до 01.01.2017г. аварийными. 2018-2020 годы – один 69-ти кв. дом общей площадью 3 405,73 кв.м. Снос аварийного жилищного фонда общей площадью жилых помещений 2969,20 кв.м. 2018 год – 0 кв.м. 2019 год – 0 кв.м. 2020 год – 2969,20 кв.м. Обеспечение 192 гражданина, проживающих в аварийном муниципальном жилищном фонде, благоустроенным жильем, отвечающим санитарным и техническим нормам. 2018 год – 0 граждан 2019 год – 0 гражданина 2020 год – 192 граждан Расселение и снос 10 многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. непригодными для жилья, общей площадью 2969,20 кв.м. До 01.10.2020 года произвести регистрацию квартир в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС (Я). До 01.12.2020 года заключить договоры мены, договоры социального найма с гражданами. |

  - Абзац 1 раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.» программы изложить в следующей редакции:

«После 01.01.2012 года на территории Городского округа «Жатай» 10 многоквартирных жилых дома, общей площадью 2 969,2  кв.м. признаны аварийными и непригодными для постоянного проживания (реестр жилых домов признанных непригодными для постоянного проживания по состоянию после 01.01.2012 года даны в приложении № 2), в муниципальную Программу «Переселение жителей ГО «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы» (далее Программа) включен 1 жилой дом, общей площадью квартир, предназначенных для переселения, 3405,73 кв.м. (сведения о жилищном фонде Городского округа «Жатай», подлежащий сносу в 2020 году в Приложение №4 Форма 1).»

  - Подраздел I.2. «Перечень программных мероприятий Программы» раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.» программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия  по  реализации  Программы  представлены в Приложение № 1; №1.1. Планируемые показатели выполнения муниципальной программы представлены в Приложение №3.»

  - Абзац 2 раздела I.3. «Ресурсное обеспечение Программы» программы изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется согласно механизму, указанному в пункте I.4. настоящей Программы в соответствии с которым общий объем финансирования реализации Программы составляет –    2402,4 тыс. рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.

- средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.руб.

- средства местного бюджета – 2402,4 тыс.руб.»

  - Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

  - Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 4 Формы 1-4 к Программе изложить в редакции согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

  - Наименование Приложение №1.1 к Программе изменить на Приложение №5 к Программе и изложить в редакции согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.

  - Наименование Приложение №1.2 к Программе изменить на Приложение №6 к Программе и изложить в редакции согласно приложения № 6 к настоящему постановлению.

  - Признать утратившими силу следующие приложения к Программе:

Приложение №2.1 План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения;

Приложение №2.2 План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

- Опубликовать настоящее постановление в официальных источниках опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава                                                                          А.Е. Кистенёв

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению/распоряжению Главы Администрации Городского округа «Жатай»

Вопрос  О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан

Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018 – 2020 годы»

Вносит начальник отдела ЖКХ Окружной Администрации ГО «Жатай» Е.А. Захарова

Окружная Администрация ГО «Жатай»:

1-й зам. Главы ______________________________________________________ Е.Н. Исаева

зам. Главы _______________________________________________________В.В. Гладышев

Начальник отдела правового обеспечения ___________________________Е.Н. Брензелеева

Начальник финансово-экономического управления ___________________Е.М. Коношенко

Начальник финансово-экономического отдела ______________________И.А. Сорочинская

Начальник отдела учета и отчетности_____________________________ Ю.Н. Покрыщенко

Начальник отдела по  организационной и кадровой работе_______________В.А. Кононова

Начальник управления культуры,

спорта, молодежной и семейной политики ____________________________В.М. Нестеров

Начальник отдела образования _______________________________________Е.Н. Турнаев

Начальник отдела  имущественных

и земельных отношений ____________________________________________М.В. Федотов

Главный архитектор - начальник отдела архитектуры

и капитального строительства _____________________________________В.И. Татарченко

Начальник отдела ЖКХ ____________________________________________ Е.А. Захарова

Заинтересованные предприятия, учреждения, организации __________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

|  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №_____ от "____" ____________ 2019 г. |
|  | Приложение №1 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №73-г от 13 декабря 2017 г. |
|  | Предложения о выбранных способах реализации программы переселения |  |  |  |  |
|  | Городской округ "Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия/наименование показателя | Единица измерения | 2019-2020 |  |  |  |  |
| 1. | Оценка потребности в расселении |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | всего необходимо расселить АЖФ | кв. м | 2969,2 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | собственники | кв. м | 1509,8 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | в том числе согласны на выкуп | кв. м | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | в том числе согласны на жилые помещения по договору мены в пределах населенного пункта | кв. м | 1509,8 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | в том числе согласны на переселение в другое муниципальное образование (наименование МО) | кв. м | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | наниматели | кв. м | 1459,4 |  |  |  |  |
| 1.2. | всего необходимо приобрести жилых помещений | кв. м | 68 |  |  |  |  |
| 2. | Оценка доступности жилья и земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | свободный муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | общая площадь жилых помещений | кв. м | 0 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | количество жилых помещений | ед. | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | первичный рынок |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе построено МКД с жилыми помещениями для продажи |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | общая площадь жилых помещений | кв. м | 0 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | количество МКД | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе строится МКД с жилыми помещениями для продажи |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | общая площадь жилых помещений | кв. м | 3405,73 |  |  |  |  |
| 2.2.4. | количество МКД | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | вторичный рынок |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | общая площадь жилых помещений | кв. м | 0 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | количество жилых помещений | ед. | 0 |  |  |  |  |
| 2.4. | наличие земельных участков под строительство МКД | кв. м | 2403 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | в том числе сформированы | кв. м | 2403 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | в том числе не сформированы | кв. м | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.3. | под ранее расселенными МКД | кв. м |  |  |  |  |  |
| 2.5. | площадь жилых помещений, расселенных по программам 2008-2018 годов | кв. м | 24385,46 |  |  |  |  |
| 3. | Оценка стоимости 1 кв. м |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | рыночная стоимость |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | стоимость 1 кв. м на первичном рынке | руб. | - |  |  |  |  |
| 3.1.2. | стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке | руб. | - |  |  |  |  |
| 3.2. | планируемая стоимость по программе переселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | стоимость строительства 1 кв. м | руб. | 88 942,76 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | стоимость 1 кв. м в построенных МКД, с жилыми помещениями для продажи | руб. | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.3. | стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке (жилые помещения в МКД не ранее 1990 года постройки) | руб. | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.3. | стоимость выкупа 1 кв. м аварийного жилья | руб. | 40 000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Обоснование планируемых способов реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | выкуп |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | расселяемая площадь | кв. м | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.1.2. | выкупная стоимость | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | приобретение жилых помещений на вторичном рынке |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | расселяемая площадь | кв. м | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2. | приобретаемая площадь | кв. м | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.3. | стоимость приобретения | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | приобретение жилых помещений у застройщика |  |  |  |  |
| 4.3.1. | расселяемая площадь | кв. м | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.2. | приобретаемая площадь | кв. м | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.3. | стоимость приобретения | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.4. | строительство многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 4.4.1. | расселяемая площадь | кв. м | 2 969,20 |  |  |  |  |
| 4.4.2. | приобретаемая площадь | кв. м | 3 405,73 |  |  |  |  |
| 4.4.3. | стоимость приобретения | млн. руб. | 302,47 |  |  |  |  |
| 4.5. | договоры РЗТ |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | расселяемая площадь | кв. м | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.5.2. | приобретаемая площадь | кв. м | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.5.3. | стоимость приобретения | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | Расчетная сумма экономии бюджетных средств | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | в том числе за за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 5.2. | в том числе за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Возмещение части стоимости жилых помещений | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | в том числе за счет средств собственников жилых помещений | млн. руб. | 92,85 |  |  |  |  |
| 6.2. | в том числе за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| текстовые пояснения по выбранным способам реализации программы переселения |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к Постановлению Окружной Администрации ГО "Жатай" №________ от ___________________2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №73-г от 13 декабря 2017 г. |

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: - постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; –Федерального закона № 123–ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; –Федерального закона № 384–ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; –СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; –СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; –СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; –СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; –СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; –СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; –СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; –СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения». Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 (с изменениями и дополнениями). |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дама, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | Строящиеся дома должны иметь: –положительное заключение проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы в отношении проектной документации на строительство дома; – несущие строительные конструкции должны быть выполнены из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК),SIPпанелей, металлических сэндвич панелей. –подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; – санитарный узел (раздельный или совмещенный), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину. –внутридомовые инженерные системы, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания(в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); – в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения, а именно устройство рекуперации, солнечной электростанции, электронных погодозависимых узлов учета; –принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта;г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. –внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); - легкосбрасываемые оконные блоки; –освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; –при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком; –во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком; – отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всемупериметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов; – организованный водосток; –благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом(в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Построенные и приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда жилые помещения должны располагаться на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и должны быть: – оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); –иметь чистовую отделку «под ключ», в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) легкосбрасываемые оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома (с возможностью открытия створок (фрамуг, форточек) в двух позициях) и подоконниками; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: –звонковую сигнализацию(в соответствии с проектной документацией); –мойку со смесителем и сифоном; –умывальник со смесителем и сифоном; –унитаз с сиденьем и сливным бачком; –ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; –одно-, двухклавишные электровыключатели; – электророзетки; –выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; –газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); –радиаторы отопления стерморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии),в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результатов таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «А» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. № 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше; – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; –выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); –проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; –выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; –устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. - устройство рекуперации, солнечной электростанции, электронных погодозависимых узлов учета; Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б июня 2016 года № 399/пр. |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Постановлению Окружной Администрации ГО "Жатай" №________ от ___________________2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №73-г от 13 декабря 2017 г. |
|  | План-график реализации программы переселения |
| №п/п | Наименование муниципального образовани/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| Этап 2019 года |
|  | Итого по субъекту РФ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многокваритирных домов | 2969,2 | 68 | 192 |  | 14:35:107001:3257 | Договор аренды земли №13/18 от 14.03.2018 г. | шифр №225/18, разработанная ООО "Проект-Инженеринг ТНТ" | - | - | RU | - | - | - |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у застройщика строящихся многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многокваритирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у застройщика строящихся многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап 2020 года |
|  | Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многокваритирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у застройщика строящихся многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Постановлению Окружной Администрации ГО "Жатай" №________ от ___________________2019 г. |
|  |  |  | Приложение №4 Формы 1-4 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №73-г от 13 декабря 2017 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма 1 |
| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2018 – 2020 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Итого по ГО "Жатай" |  |  | 2969,2 | 192 |  |
| 1 | ГО "Жатай" | п.Жатай, ул. Матросова, д. 32, к. 2 | 1993 | 23.04.2012 | 653,1 | 40 | XII.2020 |
| 2 |  | п.Жатай, ул. Комсомольская, д. 49 | 1964 | 23.04.2012 | 117 | 2 | XII.2020 |
| 3 |  | п.Жатай, ул. Матросова, д. 37 | 1956 | 23.04.2012 | 93,1 | 8 | XII.2020 |
| 4 |  | п.Жатай, ул. Северная, д. 58, к. 1 | 1959 | 27.04.2012 | 131,4 | 8 | XII.2020 |
| 5 |  | п.Жатай, ул. Северная, д. 66, к. 2 | 1973 | 23.04.2012 | 500,9 | 31 | XII.2020 |
| 6 |  | п.Жатай, ул. Северная, д. 64, к. 1 | 1974 | 27.04.2012 | 490,3 | 34 | XII.2020 |
| 7 |  | п.Жатай, ул. Северная, д. 68, к. 2 | 1972 | 23.04.2012 | 525,1 | 27 | XII.2020 |
| 8 |  | п.Жатай, ул. Трактовая, д. 4 | 1953 | 23.04.2012 | 156,7 | 11 | XII.2020 |
| 9 |  | п.Жатай, ул. Комсомольская, д. 47 | 1961 | 23.04.2012 | 130 | 18 | XII.2020 |
| 10 |  | п.Жатай, ул. Матросова, д. 3а | 2003 | 23.04.2012 | 171,6 | 13 | XII.2020 |
| Всего подлежит переселению в 2018 – 2020 гг. |  |  | 2969,2 | 192 |  |

| Форма 2 |
| --- |
| План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, |
| по способам переселения |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГО "Жатай" | 2969,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969,2 | 3405,7 | 302470,2 | 0 | 0 | 3405,7 | 302470,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по ГО «Жатай» | 2969,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969,2 | 3405,7 | 302470,2 | 0 | 0 | 3405,7 | 302470,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Форма 3 |
| --- |
| План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед | ед | ед | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | руб. | руб. | тыс. руб. | руб | руб | руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ГО "Жатай" | 192 | 68 | 38 | 30 | 2969,2 | 1509,8 | 1459,4 | 2402,4 | 0,0 | 0,0 | 2402,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92853,70 | 92853,70 | 0,00 |

| Форма 4 |  |
| --- | --- |
| Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ГО "Жатай" | 0 | 2969,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  | Приложение №5 к Постановлению Окружной Администрации ГО "Жатай" №________ от ___________________2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №5 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №73-г от 13 декабря 2017 г. |
|  |  | Показатели для оценки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Расселение МКД | кол-во домов | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Расселение жилых помещений | кол-во помещений | 0 | 0 | 68 |
| 3 | Переселение граждан | кол-во граждан | 0 | 0 | 192 |
| 4 | Расселяемая площадь | м2 | 0 | 0 | 2969,2 |
| 5 | Строительство МКД | кол-во домов | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Приобретение жилых помещений | кол-во помещений | 0 | 0 | 68 |

| Приложение №6 к Постановлению Окружной Администрации ГО "Жатай" №________ от ___________________2019 г. |
| --- |
| Приложение №6 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №73-г от 13 декабря 2017 г. |
| Объем финансирования муниципальной программы |  |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2019 | 2020 |  |  |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 2402,4 | 2402,4 | 0,0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2402,4 | 2402,4 | 0,0 |  |  |