|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **«Жатай»**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **«Жатай»**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |
| «18» марта 2019 г. № 22-г | | |

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности**

**Городского округа «Жатай» на 2017-2020 годы»**

В соответствии с п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, Решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 59-1 от 20 декабря 2018г. «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 58-1 от 20 декабря 2018г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» №27-Г от 19.05.2017г.:

1.1 В «Паспорте программы» графу два, строку номер восемь «Финансовое

обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования **96262,7** тыс. рублей,

в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2017-2020 годы-всего |
|
| Всего по Программе | 58932,7 | 10260,0 | 10805,0 | 16265,0 | 96262,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 2509,0 | 2960,0 | 805,0 | 5700,0 | 11974,0 |
| республиканский бюджет | 4593,2 | 0,0 | 0,0 | 565,0 | 5158,2 |
| внебюджетные источники | 51830,5 | 7300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 79130,5 |

1.2 Абзац 2 пункта I.5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программных мероприятий за 2017-2020 гг. составит 96262,7 тыс. руб. в т.ч. из республиканского бюджета – 5158,2 тыс.руб., из муниципального бюджета – 11974,0 тыс.руб. и внебюджетных источников – 79130,5 тыс.руб.»

* 1. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
  2. Приложение № 1.1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
  3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в официальных источниках опубликования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава А.Е. Кистенёв

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к постановлению/распоряжению Главы Администрации Городского округа «Жатай»**

Вопрос **О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2017-2020 годы»**

Вносит помощник специалиста Окружной Администрации ГО «Жатай» М.Ф. Баракова

Окружная Администрация ГО «Жатай»:

1-й зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Исаева

зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Гладышев

Начальник отдела правового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Брензелеева

Начальник финансово-экономического управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Коношенко

Начальник финансово-экономического отдела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Сорочинская

Начальник отдела учета и отчетности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Покрыщенко

Начальник отдела по организационной и кадровой работе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Кононова

Начальник управления культуры,

спорта, молодежной и семейной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Нестеров

Начальник отдела образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Турнаев

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Федотов

Главный архитектор - начальник отдела архитектуры

и капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Татарченко

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Захарова

Заинтересованные предприятия, учреждения, организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение №1 к**  **Постановлению Главы**  **Окружной Администрации ГО «Жатай»**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение №1** | |
|  |  |  |  |  | **к Постановлению**  **Окружной Администрации ГО «Жатай»**  **№ 38-г от 10 августа 2017г.** | | | |
|  | **План реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО «Жатай» | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | | |
| N. | **Цель: Реализация положений Федерально закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»** | **2017-2020 гг.** |  |  |  |  |  | Начальник отдела ЖКХ Захарова Е.А. |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 38 617,44 |  | 14 137,73 | 2 917,97 | 21 561,74 |
|  | 2017 год |  | 58 932,73 |  | 4 593,20 | 2 509,00 | 51 830,53 |
|  | 2018 год |  | 10 260,00 |  | 0,00 | 2 960,00 | 7 300,00 |
|  | 2019 год |  | 10 805,00 |  | 0,00 | 805,00 | 10 000,00 |
|  | 2020 год |  | 16 265,00 |  | 565,00 | 5 700,00 | 10 000,00 |
| N. 1. | **Задача № 1. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **2017-2020 гг.** |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 17 055,70 |  | 14 137,73 | 2 917,97 |  |
|  | 2017 год |  | 7 102,20 |  | 4 593,20 | 2 509,00 |  |
|  | 2018 год |  | 2 273,00 |  | 0,00 | 2 273,00 |  |
|  | 2019 год |  | 805,00 |  | 0,00 | 805,00 |  |
|  | 2020 год |  | 6 265,00 |  | 565,00 | 5 700,00 |  |
| № 1.1. | Мероприятие № 1.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 год |  | 40,00 |  | 0,00 | 40,00 |  |
|  | 2020 год |  | 315,00 |  | 315,00 |  |  |
| № 1.2. | Мероприятие № 1.2. Подключение внутридворового освещения от жилых домов с заменой светильников на светодиодные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 306,70 |  |  | 306,70 |  |
|  | 2018 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2019 год |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.3. | Мероприятие № 1.3. Замена светильников уличного освещения на светодиодные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 320,00 |  |  | 320,00 |  |
|  | 2019 год |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.4. | Мероприятие № 1.4. Наладка автоматического управления освещением с выводом на пульт управления в ЕДДС |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2018 год |  | 56,70 |  |  | 56,70 |  |
|  | 2019 год |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
|  | 2020 год |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
| № 1.5. | Мероприятие № 1.5. Приобретение энергосберегающих ламп для бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 30,00 |  | 0,00 | 30,00 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.6. | Мероприятие № 2. Обслуживание узлов ввода в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  | 2020 год |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
| № 1.7. | Мероприятие № 3. Субсидия учреждениям бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 323,30 |  |  | 323,30 |  |
|  | 2017 год |  | 604,20 |  |  | 604,20 |  |
|  | 2018 год |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |
|  | 2019 год |  | 70,00 |  |  | 70,00 |  |
|  | 2020 год |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| № 1.8. | Мероприятие № 4. Приобретение и установка антивандальных энергосберегающих светильников в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.9. | Мероприятие № 5.1. Внедрение программы диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 158,20 |  |  | 158,20 |  |
|  | 2018 год |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.10. | Мероприятие № 5.2. Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д на пульт управления |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 86,10 |  |  | 86,10 |  |
|  | 2017 год |  | 86,10 |  |  | 86,10 |  |
|  | 2018 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  | 2019 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  | 2020 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| № 1.11. | Мероприятие № 6.1. Софинансирование на реализацию мероприятий по энергосбережения в МКД |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 159,00 |  |  | 159,00 |  |
|  | 2019 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2020 год |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| № 1.12. | Мероприятие № 6.2. Утепление зданий МКД в рамках реализации республиканской субсидии |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 11 025,86 |  | 10 943,59 | 82,27 |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.13. | Мероприятие № 6.3. Проектирование и монтаж ИТП в МКД |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 5 175,44 |  | 3 194,14 | 1 981,30 |  |
|  | 2017 год |  | 4 201,70 |  | 4 201,70 |  |  |
|  | 2018 год |  | 990,00 |  | 0,00 | 990,00 |  |
|  | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 год |  | 250,00 |  | 250,00 |  |  |
| № 1.14. | Мероприятие № 6.4. Повышение тепловой защиты зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 1 196,70 |  |  | 1 196,70 |  |
|  | 2018 год |  | 248,00 |  |  | 248,00 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.15. | Мероприятие № 6.5. Замена приборов отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 147,00 |  |  | 147,00 |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.16. | Мероприятие № 6.6. Установка водосчетчиков |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 185,30 |  |  | 185,30 |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2018 год |  | 119,30 |  |  | 119,30 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.17. | Мероприятие № 6.7. Замена деревянных окон на ПВХ в подъездах жилых домов |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 391,50 |  | 391,50 |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.18. | Мероприятие № 7. Замена труб ППР |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 год |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.19. | Мероприятие № 8 Организация, проведение и участие в мероприятиях по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 112,70 |  |  | 112,70 |  |
|  | 2017 год |  | 157,10 |  |  | 157,10 |  |
|  | 2018 год |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 1.20. | Мероприятие № 9 Проектирование и монтаж электронных узлов ввода на ГСК |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2020 год |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
| № 1.21. | Мероприятие № 10 Разработка эскизного проекта по объекту «Здание экспоцентра в п.Жатай» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  |
|  | 2019 год |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  | 0,00 |  |  |  |  |
| N. 2. | **Задача № 2. Повышение заинтересованности населения, руководителей предприятий и организаций в проведении энергосберегающих мероприятий** | **2017-2020 гг.** |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 21 561,74 |  |  |  | 21 561,74 |
|  | 2017 год |  | 51 830,53 |  |  |  | 51 830,53 |
|  | 2018 год |  | 7 300,00 |  |  |  | 7 300,00 |
|  | 2019 год |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
|  | 2020 год |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
| № 2.1. | Мероприятие № 1 Проведение работ по капитальному ремонту МКД (ФКР) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 13 561,74 |  |  |  | 13 561,74 |
|  | 2017 год |  | 46 830,53 |  |  |  | 46 830,53 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| № 2.2. | Мероприятие № 2 Энергосбережение в предприятиях коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год - отчётные данные |  | 8 000,00 |  |  |  | 8 000,00 |
|  | 2017 год |  | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 |
|  | 2018 год |  | 7 300,00 |  |  |  | 7 300,00 |
|  | 2019 год |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
|  | 2020 год |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Приложение №2 к**  **Постановлению Главы**  **Окружной Администрации ГО «Жатай»**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_** | | | | |
|  |  |  | **Приложение №3 к Постановлению**  **Окружной Администрации ГО «Жатай»**  **№ 38-г от 10 августа 2017г.** | | | | |
| **Объем финансирования муниципальной программы** | | | | | | |  |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, всего** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | (тыс. рублей) | |
|  |  |
| **Федеральный бюджет, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| **Республиканский бюджет, в том числе:** | **5158,2** | 4 593,2 | 0,0 | 0,0 | 565,0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет, в том числе:** | **11 974,0** | 2 509,0 | 2 960,0 | 805,0 | 5 700,0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, в том числе:** | **79 130,5** | 51 830,5 | 7 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **96 262,7,2** | **58 932,7** | **10 260,0** | **10 805,0** | **16 265,0** |  |  |