|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)****Окружная Администрация** **Городского округа** **"Жатай"****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ****"Жатай"** **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата****УУРААХ** |
|   «26» июня 2019 г. № 50-Г  |

 **О внесении изменений в**

**Муниципальную программу**

**«Развитие жилищно -коммунального**

 **хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»**

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» №27-Г от 19.05.2017г.:

 1.1. Приложение №1 Программы - «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Финансово - экономическому управлению Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» В.В. Гладышева.

 Глава А.Е. Кистенёв

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к постановлению/распоряжению Главы Администрации Городского округа «Жатай»**

Вопрос **О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»**

Вносит ведущий специалист отдела ЖКХ Окружной Администрации ГО «Жатай» Д.А. Тулаев

Окружная Администрация ГО «Жатай»:

1-й зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Исаева

зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Гладышев

Начальник отдела правового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Брензелеева

Начальник финансово-экономического управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Коношенко

Начальник финансово-экономического отдела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Сорочинская

Начальник отдела учета и отчетности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Покрыщенко

Начальник отдела по организационной и кадровой работе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Кононова

Начальник управления культуры,

спорта, молодежной и семейной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Нестеров

Начальник отдела образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Турнаев

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Федотов

Главный архитектор - начальник отдела архитектуры

и капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Татарченко

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Захарова

Заинтересованные предприятия, учреждения, организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №1 к**

**Постановлению Главы**

**Окружной Администрации ГО «Жатай»**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение №1** |
|  |  |  |  |  |  |  | **к программе** |
|  | **План реализации муниципальной программы** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **(тыс. рублей)** |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа № **Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы**  |
| N. | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |   |  **126 122,7**  |   | **360,9** | **26 967,8** | **98 794,0** | Отдел ЖКХ ОА ГО Жатай |
|   | 2017 год |   | 42 094,4 |   | 360,9 | 9 117,5 | 32 616,0 |
|   | 2018 год |   | 41 021,0 |   |   | 6 050,0 | 34 971,0 |
|   | 2019 год |   | 43 007,3 |   |   | 11 800,3 | 31 207,0 |
| N. 1. |  Мероприятие: Ремонт фундаментов, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия  |   | **19 105,0** |   |  |   | **19 105,0** |
|   | 2017 год |   | 2 848,0 |   |   |   | 2 848,0 |
|   | 2018 год |   | 12 426,0 |   |   |   | 12 426,0 |
|   | 2019 год |   | 3 831,0 |   |   |   | 3 831,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| N. 1.1 | Мероприятие: Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |   | **39 274,0** |   |  |   | **39 274,0** |
|   | 2017 год |   | 18 360,0 |   |   |   | 18 360,0 |
|   | 2018 год |   | 8 734,0 |   |   |   | 8 734,0 |
|   | 2019 год |   | 12 180,0 |   |   |   | 12 180,0 |
| N. 1.2 | Мероприятие: Ремонт крыши |   | **17 006,0** |   |  |   | **17 006,0** |
|   | 2017 год |   | 10 614,0 |   |   |   | 10 614,0 |
|   | 2018 год |   | 1 290,0 |   |   |   | 1 290,0 |
|   | 2019 год |   | 5 102,0 |   |   |   | 5 102,0 |
| N. 1.3 | Мероприятие: Ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |   | **1 253,0** |   |  |   | **1 253,0** |
|   | 2017 год |   | 794,0 |   |   |   | 794,0 |
|   | 2018 год |   | 77,0 |   |   |   | 77,0 |
|   | 2019 год |   | 382,0 |   |   |   | 382,0 |
| N. 1.4 | Мероприятие: Теплоснабжение |   | **9 705,0** |   |  |   | **9 705,0** |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2018 год |   | 6 694,0 |   |   |   | 6 694,0 |
|   | 2019 год |   | 3 011,0 |   |   |   | 3 011,0 |
| N. 1.5 | Мероприятие: Система водоснабжения |   | **5 035,0** |   |  |   | **5 035,0** |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2018 год |   | 3 494,0 |   |   |   | 3 494,0 |
|   | 2019 год |   | 1 541,0 |   |   |   | 1 541,0 |
| N. 1.6 | Мероприятие: Водоотведение |   | **2 855,0** |   |  |   | **2 855,0** |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2018 год |   | 1 516,0 |   |   |   | 1 516,0 |
|   | 2019 год |   | 1 339,0 |   |   |   | 1 339,0 |
| N. 1.7 | Мероприятие: Газоснабжение |   | **1 024,0** |   |  |   | **1 024,0** |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2018 год |   | 740,0 |   |   |   | 740,0 |
|   | 2019 год |   | 284,0 |   |   |   | 284,0 |
| N. 1.8 | Мероприятие: Электроснабжение |   | **2 450,0** |   |  |   | **2 450,0** |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2019 год |   | 2 450,0 |   |   |   | 2 450,0 |
| N. 1.9 | Мероприятие: Ремонт водоотводящих устройств |   | **657,0** |   |  |   | **657,0** |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2019 год |   | 657,0 |   |   |   | 657,0 |
| N. 1.10 | Мероприятие: Диагностика газового оборудования |   | **430,0** |   |  |   | **430,0** |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 |
|   | 2019 год |   | 430,0 |   |   |   | 430,0 |
| N. 1.11 | Мероприятие: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД |   | **821,7** |   |   | **821,7** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2019 год |   | 821,7 |   |   | 821,7 |   |
| N. 1.12 | Мероприятие: Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" на проведение капитального ремонта общего имущества МКД |   | **2 740,7** |   |   | **2 740,7** |   |
|   | 2017 год |   | 741,7 |   |   | 741,7 |   |
|   | 2018 год |   | 999,0 |   |   | 999,0 |   |
|   | 2019 год |   | 1 000,0 |   |   | 1 000,0 |   |
| N. 1.13 | Мероприятие: Проектирование и строительство КОС |   | **3 800,0** |   |   | **3 800,0** |   |
|   | 2017 год |   | 300,0 |   |   | 300,0 |   |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2019 год |   | 3 500,0 |   |   | 3 500,0 |   |
| N. 1.14 | Мероприятие: Управление программой  |   | **7 947,0** |   |   | **7 947,0** |   |
|   | 2017 год |   | 2 558,8 |   |   | 2 558,8 |   |
|   | 2018 год |   | 2 618,2 |   |   | 2 618,2 |   |
|   | 2019 год |   | 2 770,0 |   |   | 2 770,0 |   |
| N. 1.15 | Мероприятие: Работы по предупреждению аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде |   | **1741,9** |   |   | **1741,9** |   |
|   | 2017 год |   | 434,9 |   |   | 434,9 |   |
|   | 2018 год |   | 915,7 |   |   | 915,7 |   |
|   | 2019 год |   | 391,3 |   |   | 391,3 |   |
| N. 1.16 | Мероприятие: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |   | **503,0** |   |   | **503,0** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 500,0 |   |   | 500,0 |   |
|   | 2019 год |   | 3,0 |   |   | 3,0 |   |
| N. 1.17 | Мероприятие: Разработка проектов перепланировки жилых комнат Гастелло 19 (1 очередь) |   | **0,0** |   |   | **0,0** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2019 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
| N. 1.18 | Мероприятие: Содержание специалиста паспортного стола |   | **599,3** |   |   | **599,3** |   |
|   | 2017 год |   | 0,00 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 599,3 |   |   | 599,3 |   |
|   | 2019 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
| N. 1.19 | Мероприятие: Проведение текущего и капитального ремонта помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в муниципальной собственности |   | **0,0** |   | **360,9** | **-360,9** |   |
|   | 2017 год |   | 360,9 |   | 360,9 |   |   |
|   | 2018 год |   | -360,9 |   | 0,0 | -360,9 |   |
|   | 2019 год |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   |
| N. 1.20 | Мероприятие: Содержание общежития |   | **5 663,0** |   |   | **5 663,0** |   |
|   | 2017 год |   | 5 082,10 |   |   | 5 082,1 |   |
|   | 2018 год |   | 580,9 |   |   | 580,9 |   |
|   | 2019 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
| N. 1.21 | Субсидия юридическим лицам для оплаты стоимости затраченных ресурсов на отопление жилых помещений |   | **87,3** |   |   | **87,3** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 83,1 |   |   | 83,1 |   |
|   | 2019 год |   | 4,2 |   |   | 4,2 |   |
| N. 1.22 | Мероприятие: Техническое обслуживание газового оборудования |   | **0,5** |   |   | **0,5** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 0,5 |   |   | 0,5 |   |
|   | 2019 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
| N. 1.23 | Мероприятие: Демонтаж теплоизоляции, замена участка трубы канализации на новую трубу 15 м., теплоизоляция и покрытие утеплителя рубероидом |   | **102,2** |   |   | **102,2** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 102,2 |   |   | 102,2 |   |
|   | 2019 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
| N. 1.24 | Мероприятие: Информационное обеспечение программы |   | **12,0** |   |   | **12,0** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 12,0 |   |   | 12,0 |   |
|   | 2019 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
| N. 1.25 | Мероприятие: Софинансирование работ по проведению капитального ремонта общего имущества МКД |   | **1 100,0** |   |   | **1 100,0** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2019 год |   | 1100,0 |   |   | 1100,0 |   |
| N. 1.26 | Мероприятие: Устройство трансформаторная подстанция по ул. Ленина в п.Жатай |   | **2 105,6** |   |   | **2 105,6** |   |
|   | 2017 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2018 год |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |
|   | 2019 год |   | 2105,6 |   |   | 2105,6 |   |
| N. 1.27 | Мероприятие: Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п. Жатай ул. Северная 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 104,5 |  |  | 104,5 |  |  |