|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |
| «25» сентября 2018 г. №48-Г | | |

**Об утверждении**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Городского округа**

**«Жатай» на 2019 – 2021 годы**

В соответствии с ч.25 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ ГО «Жатай» утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 25.08.2016 №170, в целях поддержания чистоты и порядка на территории ГО «Жатай»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Городского округа «Жатай» на 2019 – 2021 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019г.

3. Контроль над выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава А.Е. Кистенёв.

Утверждена

Постановлением Главы

Окружной Администрации

ГО «Жатай»

№ 48-Г от 25.09.2018

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»**

**НА 2019 - 2021 ГОДЫ»**

*ПАСПОРТ*

*МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*

***«Благоустройство территории ГО «Жатай» на 2019-2021 годы»***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории ГО «Жатай» на 2019-2021 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;  - Устав муниципального образования ГО «Жатай»;  - Постановление Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 05.03.2015 г. № 128 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай». |
| Муниципальный заказчик Программы | Окружная Администрация ГО «Жатай» |
| Разработчик Программы | Окружная Администрация ГО «Жатай» |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Окружная Администрация ГО «Жатай», предприятия и организации ГО «Жатай» |
| Основные задачи и мероприятия программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования:   - содержание скверов и площадей;  - очистка и посадка зеленой зоны;  - уборка не санкционированных свалок;  - организация иных мероприятий по благоустройству;   1. Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения:   - содержание и ремонт объектов уличного освещения;  - оплата электрической энергии уличного освещения;   1. Регулирование численности безнадзорных животных:   - отлов безнадзорных животных. |
| Основные цели Программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Городского округа «Жатай», способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 18776,1 тыс. руб. в том числе по годам:  2019г. – 6258,7 т.р.  2020г. – 6258,7 т.р.  2021г. – 6258,7 т.р.  Программа реализуется за счет средств местного бюджета.  Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Улучшение внешнего вида Городского округа «Жатай» и территорий общего пользования;  - Активизации работ по благоустройству территории ГО «Жатай»;  - Увеличение уровня озеленения территории округа;  - Улучшение состояния сетей уличного освещения;  - Улучшение состояния территории центральной площади;  - Ликвидация несанкционированных свалок;  - Снижение численности безнадзорных животных; |
| Система организации контроля | Окружная Администрация ГО «Жатай» |

**Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории ГО «Жатай» на 2019-2021 годы разработана соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

**-** Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды»;

- Уставом муниципального образования ГО «Жатай»;

- Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 05.03.2015 г. № 128 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай»

**Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Природно-климатические условия Городского округа «Жатай», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий и территорий административных зданий, организаций, учреждений, общее состояние дорог. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение улиц, безнадзорные животные.

Решение вышеуказанных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программы**

Целью настоящей программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Городского округа «Жатай», способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения.

Для выполнения цели программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;
2. Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения;
3. Регулирование численности безнадзорных животных.

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Городского округа «Жатай». Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении Программы.

**Результаты SWOT-анализа**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны(S)** | **Слабые стороны(W)** |
| * Развитая транспортная доступность ГО «Жатай», позволяет проводить работы по благоустройству без срыва графика производства работ; * Хорошее техническое состояние электрических сетей для установки светильников уличного освещения; * Наличие свободных площадей для организации работ по благоустройству. | * наличие несанкционированных свалок вблизи ГО «Жатай»; * не полных охват улиц уличным освещением; * общее старение жилищного фонда и инженерных систем; * низкое количество граждан, активно борющихся с несанкционированным вывозом мусора;   - недостаточный объем озелененных территорий, отсутствие системы полива,  - недостаточный объем строительства участков ливневой канализации,  **-** недостаточный объем ремонта тротуаров. |
| **Возможности(О)** | **Угрозы(Т)** |
| - привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней;  - внедрение инновационных технологий | - вандализм граждан по отношению к элементам благоустройства,  - не желание жителей ГО «Жатай» заключать договора на вывоз мусора. |

Неопределенность прогноза внешних и внутренних условий обуславливает необходимость использования сценарных вариантов реализации программы. В рамках реализации программы прогнозируются 3 сценария развития благоустройства ГО «Жатай»:

а) пессимистический сценарий характеризуется значительным снижением объемов капитальных вложений на выполнение мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, что может привести к наложению административных штрафов со стороны контролирующих органов;

б) базовый сценарий развития характеризуется реализацией текущих мероприятий по благоустройству территорий ГО «Жатай». При этом существующие ресурсные ограничения кардинально не преодолеваются. В такой ситуации реализуются только наиболее приоритетные или наименее ресурсоемкие проекты, в частности в рамках муниципальных программ капвложения планируются на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения, территорий общего пользования;

в) оптимистический сценарий развития предполагает реализацию всего комплекса мероприятий, запланированных в программе.

**3.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, в решении вопросов благоустройства подведомственных территорий, не зависимо от их форм собственности.**

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории округа. В связи с этим требуется привлечение внимания руководителей и жителей для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями для решения вопросов озеленения, возведения объектов благоустройства округа.

**3.2. Система программных мероприятий**

Основой Программы является система мероприятий таких как:

- содержание скверов и площадей;

- очистка и посадка зеленой зоны;

- уборка не санкционированных свалок;

- содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- мероприятия по установке детских площадок;

- отлов безнадзорных животных;

- организация иных мероприятий по благоустройству.

Подробный план реализации мероприятий отражен в приложении №2 к настоящей программе.

**3.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства**

***3.3.1. Повышение уровня благоустройства территорий общего* *пользования***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом округа. Также для поддержания чистоты, покоса травы на площади, по обочинам дорог и вдоль тротуаров, необходимо организовать работы по привлечению трудовых коллективов.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись по утвержденному Плану и активному участию в Месячниках санитарной очистки всех жителей. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы с разработчиком Программы – Окружной Администрацией ГО «Жатай».

***3.3.2. Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения***

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория округа. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенного пункта имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и монтаже новых светильников на улицах округа, а также снижение расходов на оплату электрической энергии уличного освещения.

***3.3.3. Регулирование численности безнадзорных животных***

Проблема безнадзорных животных в ГО «Жатай» стоит очень остро. От жителей округа постоянно поступаю жалобы на стаи бродячих животных обитающих под домами многоквартирных домов. Много жалоб поступало и на хозяев домашних животных, которых отпускают на улицу без поводка и намордника. Для решения этой проблемы в 2015г. на территории ГО «Жатай» начал функционировать пункт временного содержания безнадзорных животных. Основная задача пункта передержки домашних животных, является временное содержание и усыпление безнадзорных собак и кошек. Только за 2 месяца работы пункта было усыплено 56 голов собак. Около 20 собак было роздано в добрые руки. В настоящее время пункт передержки животных закрыт в связи с необходимостью его переноса и модернизации помещений. Для успешной работы пункта необходимо предусмотреть дополнительное финансирование из средств местного бюджета, которое позволило бы приобрести материалы для строительства теплых вальеров и бытовых вспомогательных помещений, а также оборудование, спецодежду, и прочие товары необходимые для полноценной работы пункта.

***3.3.4. Иные мероприятия по благоустройству***

К иным мероприятиям по благоустройству относятся мероприятия такие, как проведение субботников, акций «Чистый берег», закупка инвентаря, инструментов и выполнение работ по благоустройству на основании предписаний контролирующих органов.

**3.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства округа.**

Одной из проблем благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: засоряется территория округа, разрушаются ограждения, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей округа  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2019-2021 года необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы дворовых территорий, подворий, улиц;

- различные конкурсы, направленные на озеленение и обустройство дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории округа:

- совершенствование системы благоустройства Городского округа «Жатай», эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории округа;

- активизации работ по благоустройству территории округа, ремонт систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей округа по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства округа;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории округа;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора;

**3.5. Перечень целевых индикаторов и показателей**

Реализация комплекса мероприятий программы позволит выйти на запланированные показатели благоустройства, его увеличения и создать необходимые условия для формирования качественно нового уровня жизни населения, усиления мотивации граждан к проживанию в поселке.

Для анализа и мониторинга муниципальной программы используются следующие индикаторы и показатели, характеризующие ход её реализации, решение определенных задач:

- Количество объектов территорий общего пользования для поддержания чистоты и порядка;

- Площадь проведенных работ по очистке и посадке зеленых зон;

- Содержание и ремонт объектов уличного освещения (наличие точек освещения);

- Количество отловленных безнадзорных животных;

- Количество убранных не санкционированных свалок;

Перечень целевых индикаторов программы отражен в приложении №3 к настоящей программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 18 776,1 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы на 2019-2021 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования программы отражен в приложении №1 к настоящей программе.

**Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы осуществляет разработчик Программы - Окружная Администрация ГО «Жатай»

Окружная Администрация ГО «Жатай» несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Окружная Администрация ГО «Жатай»

Куратором Программы является заместитель Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережению, который несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Куратор Программы обеспечивает управление реализацией Программы, предусматривающее:

- выполнение организационно - финансового плана реализации Программы;

- использование механизмов корректировки программных мероприятий;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- обеспечение постоянного мониторинга реализации Программы с применением целевых индикаторов.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программ от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программам на отчетную дату, а также ход реализации плана мероприятий программ и причины невыполнения сроков мероприятий и событий, объемов финансирования мероприятий.

Для контроля за ходом реализации Программы куратор Программы ежегодно представляет сводные отчеты о ходе ее выполнения и об эффективности расходования финансовых средств в Финансово-экономическое управление Окружной Администрации ГО «Жатай»: годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным, и до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом за 2 и 3 квартал, направляется в финансово-экономичесикй отдел Окружной Администрации ГО «Жатай». Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации программ и индикативных показателей предоставляется на бумажном и электронном носителе.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории округа, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности округа.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории ГО «Жатай»

**В результате реализации Программы ожидается:**

- Изменение внешнего вида округа и территорий общего пользования;

- Активизации работ по благоустройству территории ГО «Жатай»

- Увеличение уровня озеленения территории округа;

- Улучшение качества уличного освещения;

- Улучшение состояния территории площади;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Снижение численности безнадзорных животных;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе "Благоустройтсво территории ГО "Жатай" на 2019-2021 годы" | |
| **Объем финансирования программы** | | | | |  |  |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, всего** | **2019** | **2020** | **2021** |  |  |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 18776,1 | 6258,7 | 6258,7 | 6258,7 |  |  |
| - капитальные вложения | 6383,1 | 2127,7 | 2127,7 | 2127,7 |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 12393 | 4131 | 4131 | 4131 |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 18776,1 | 6258,7 | 6258,7 | 6258,7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной программе "Благоустройтсво территории ГО "Жатай" на 2019-2021 годы" | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель |  |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  | Всего: | 2019-2021 | 18776,1 |  |  | 18776,1 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 6258,7 |  |  | 6258,7 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 6258,7 |  |  | 6258,7 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 6258,7 |  |  | 6258,7 |  |  |  |
| 1 | Содержание скверов и площадей | 2019-2021 | 1260,0 |  |  | 1260,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |
| 2 | Очистка и посадка зеленой зоны | 2019-2021 | 840,0 |  |  | 840,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт объектов уличного освещения | 2019-2021 | 4200,0 |  |  | 4200,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |
| 4 | Оплата электрической энергии уличного освещения | 2019-2021 | 3570,0 |  |  | 3570,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 1190,0 |  |  | 1190,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1190,0 |  |  | 1190,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1190,0 |  |  | 1190,0 |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 2019-2021 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 6 | Уборка не санкционированных свалок |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 7 | Иные расходы | 2019-2021 | 6806,1 |  |  | 6806,1 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 2268,7 |  |  | 2268,7 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 2268,7 |  |  | 2268,7 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 2268,7 |  |  | 2268,7 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к муниципальной программе "Благоустройтсво территории ГО "Жатай" на 2019-2021 годы" | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет показателя (индикатора) | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год 2018 | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | |
| Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Поддержание чистоты и порядка на скверах и площадях | шт |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Проведение работ очистке и посадке зеленых зон | м2 |  |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |
| 3 | Содержание и ремонт объектов уличного освещения (наличие точек освещения) | шт. |  |  | 1324 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1324 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1324 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных животных | голова |  |  | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Количество убранных не санкционированных свалок | ед. |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |