| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «13» декабря 2017 г. № 73-г |

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями и дополнениями от 30 октября 2017 года):

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан  Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в официальных источниках опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава                                                                          А.Е. Кистенёв

Городской округ «Жатай»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан Городского округа «Жатай»

из аварийного жилищного фонда

на 2018 - 2019 годы»

2017

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Лист |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 3 |
| §I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа | 5 |
| I.1. Основная цель и задачи Программы I.2. Перечень мероприятий Программы | 7 7 |
| I.3. Ресурсное обеспечение Программы | 7 |
| I.4. Механизм реализации Программы | 8 |
| §II. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации | 9 |
| Приложения: Приложение №1 План реализации мероприятий муниципальной программы Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда; Приложение №1.1 Показатели для оценки муниципальной программы Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда; Приложение №1.2 Объем финансирования муниципальной программы Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда. Приложение №2 Перечень расселяемых МКД из аварийного жилищного фонда муниципальной программы Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда. Приложение №3 Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной программы Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда; |  |

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018 – 2019 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями и дополнениями от 30 октября 2017 года) |
| Заказчик - координатор Программы | Окружная Администрация Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) |
| Основные разработчики Программы | Окружная Администрация Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия); |
| Ответственный исполнитель | Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия); |
| Соискатели | Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2019 гг. |
| Цели и задачи Программы | Цели: ликвидация на территории Городского округа «Жатай» жилых домов, признанных после 01.01.2012г. аварийными и подлежащими сносу Задачи: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 г. непригодным для проживания; |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем финансирования 220 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год 2019 год 2018-2019 годы-всего Всего по Программе 182 556,6 37 443,4 220 000,0 в том числе: республиканский бюджет 175 428,8 33 571,2 209 000,0 муниципальный бюджет 7 127,8 3 872,2 11 000,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Строительство 3 730,0 кв.м. общей площади для переселения граждан из домов, признанных после 01.01.2012г. аварийными. 2018-2019 годы – один 68-ми кв. дом общей площадью 3 730,0 кв.м. Снос аварийного жилищного фонда общей площадью жилых помещений 3 008,9 кв.м. 2018 год – 2 508,7 кв.м. 2019 год – 500,2 кв.м. Обеспечение 193 гражданина, проживающих в аварийном муниципальном жилищном фонде, благоустроенным жильем, отвечающим санитарным и техническим нормам. 2018 год – 150 граждан 2019 год – 43 гражданина Расселение и снос 10 многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012г. непригодными для жилья, общей площадью 3 008,9 кв.м. До 01.10.2019 года произвести регистрацию квартир в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС (Я). До 01.12.2019 года заключить договоры меня, договоры социального найма с гражданами. |

§ I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа.

После 01.01.2012 года на территории Городского округа «Жатай» 10 многоквартирных жилых дома, общей площадью 3 008,9  кв.м. признаны аварийными и непригодными для постоянного проживания (реестр жилых домов признанных непригодными для постоянного проживания по состоянию после 01.01.2012 года дан в приложении № 2), в муниципальную Программу «Переселение жителей ГО «Жатай» из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы» (далее Программа) включено 10 жилых домов, общей площадью 3 008,9  кв.м. (сведения о жилищном фонде Городского округа «Жатай», подлежащий сносу в 2018-2019 году в приложении №2).

Проблема сноса аварийного жилищного фонда и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, является общегосударственной. Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье, занимаемое на условиях найма, являющиеся муниципальной собственностью или передаваемое в муниципальную собственность. Достаточно велика в этом фонде доля приватизированных квартир. В меньшей степени к аварийному жилью в настоящее время относятся многоэтажные жилые здания. Порядок выполнения этой задачи определен подпрограммой «Переселение граждан Российской Федерации из аварийного жилищного фонда», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22.01.2002г. № 33, и подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной Постановлением Правительства РС (Я) от 11 июня 2013 года № 193. В результате исполнения Муниципальной программы «Переселение жителей Городского округа «Жатай» из аварийного жилищного фонда на конец 2008-2013-2017 гг. было построено 15 многоквартирных жилых домов общей площадью  30 211,77 квадратных метров и снесено 81 многоквартирный малоэтажный домов общей площадью 24 385,46 кв.м.

Органы местного самоуправления ГО «Жатай» в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе обязаны обеспечивать контроль над исполнением жилищного законодательства и соответствием жилых помещений действующим санитарным и техническим правилам и нормам. Социальная значимость проблемы аварийного жилья обусловлена тем, что в результате передачи жилищного фонда в муниципальную собственность и проведенной приватизации жилья государственная поддержка технической эксплуатации жилья не осуществлялась должным образом. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Городского округа «Жатай», сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность поселка. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения.

Настоящая Программа предусматривает поэтапное решение проблемы до 01.12.2019 года с учетом возможностей бюджетного финансирования и привлечением внебюджетных средств из разных источников, включая средства населения и поэтапное сокращение удельного веса аварийного жилищного фонда.

### SWOT-анализ Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| 1. Правовая, организационная, поддержка со стороны государства. 2. Наличие достаточной конкурентной среды. 3. Превалирование малозатратных мероприятий, их высокая рентабельность. | 1. Высокий физический износ старого жилищного фонда; 2. Отсутствие собственного финансирования для решения проблемы. 3. Низкие темпы ввода жилья |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| 1. Привлечение средств Республиканского бюджета 2. Рост уровня и качества жизни населения. 3. Повышение энергоэффективности общества. | 1. Риск финансового обеспечения; 2. Ухудшение состояния экономики; 3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы. |

SWOT-анализ выявил сильные стороны переселения, на которые следует делать особый упор. Реализация мероприятий по переселению граждан позволит добиться мультипликативного эффекта, благотворно подействует в целом на экономику, улучшит качество жизни населения.
     Целью проведения данного анализа является не столько определение положительных моментов в переселении граждан, сколько выявление перечня проблем, требующих решения путем проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой.

     Так, основными проблемами являются:

     1. Высокий физический износ старого жилищного фонда.
     2. Отсутствие собственных средств финансирования.

     Основной проблемой из указанных выше является отсутствие достаточного финансирования как со стороны государства, так и со стороны предприятий - собственников основных средств.

I.1. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является:

- ликвидация на территории Городского округа «Жатай» многоквартирных жилых домов, признанных после 01.01.2012г. аварийными и подлежащими сносу.

Для достижения цели Программы решаются следующие основные задачи:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 г. непригодным для проживания;

I.2. Перечень программных мероприятий Программы

Мероприятия  по  реализации  Программы представлены в приложениях № 1; №1.1

I.3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета, рассчитанного в порядке, установленным Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также за счет средств муниципального бюджета ГО «Жатай».

Реализация Программы осуществляется согласно механизму, указанному в пункте I.4. настоящей Программы в соответствии с которым общий объем финансирования реализации Программы составляет –   220 000,0 тыс. рубля, в том числе:

- средства республиканского бюджета – 209 000,0 тыс.руб.

- средства муниципального бюджета – 11 000,0 тыс.руб.

I.4. Механизм реализации Программы

Механизмом реализации Программы является приобретение у застройщиков  жилых помещений в домах (в том числе в малоэтажных домах, строительство которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) в собственность муниципального образования для предоставления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Муниципальное образование ГО «Жатай» может устанавливать дополнительные требования к приобретаемым жилым помещениям не противоречащие действующему законодательству.

По результатам торгов МО ГО «Жатай» заключает с застройщиками государственный (муниципальный) контракт на приобретение жилых помещений. Согласно Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена заключенного контракта является окончательной и изменению не подлежит.

Государственным (муниципальным) контрактом может быть предусмотрено предоплата до 30% от суммы заключенного контракта. Существенным условием государственного (муниципального) контракта является сумма окончательной оплаты в размере не менее 10% от заключенного контракта. Окончательная оплата производится после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и передачей квартир в муниципальную собственность.

Гражданам, проживающим в жилых помещениях, подлежащих переселению, по договорам социального найма предоставляются жилые помещения по договорам социального найма из числа приобретенных жилых помещений, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, предоставляется жилое помещение, с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется согласно статье 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

После переселения всех граждан из аварийного многоквартирного дома в приобретенные жилые помещения Окружная Администрация ГО «Жатай» осуществляет снос указанного дома за счет средств бюджета МО ГО «Жатай» и (или) привлеченных средств за счет иных источников в срок, установленный разделом 1 Программы.

§II. Организация управления программой

и контроль над ходом ее реализации

Ответственным исполнителем Программы является отдел Жилищно-коммунального хозяйства ОА ГО «Жатай».

Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение конечных результатов ее реализации;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- предоставляет по запросу Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) сведения, необходимые для проведения оперативного и ежегодного мониторинга реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для реализации Программы, подготовки ответов на запросы Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), периодичной отчетности;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- организуют осуществление контроля реализации мероприятий Программы и согласовывают проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, в отношении объектов, направлений, находящихся в их ведении.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программ от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал. Формы мониторинга Программы приведены в (Приложение №5 и Приложение №6) Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай».

Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программам на отчетную дату, а также ход реализации плана мероприятий программ и причины невыполнения сроков мероприятий и событий, объемов финансирования мероприятий.

Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации программ и индикативных показателей предоставляется на бумажном и электронном носителе.

До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель программы предоставляет информацию в Финансово-экономический отдел Окружной Администрации Городского округа «Жатай» (далее – ФЭО) согласно утвержденной форме.

По результатам мониторинга реализации программ ФЭО готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программ на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы (далее - годовой отчет) формируется ответственными исполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в ФЭО.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к программе |
|  | План реализации мероприятий муниципальной программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| N. | Цель: Ликвидация на территории Городского округа «Жатай» многоквартирных жилых домов, признанных после 01.01.2012г. аварийными и подлежащими сносу. | 2018-2019 гг. | 220 000,0 |  | 209 000,0 | 11 000,0 |  | Ведущий специалист отдела ЖКХ Яныгин Дмитрий Александрович |
|  | 2018 год |  | 182 556,6 |  | 175 428,8 | 7 127,8 |  |  |
|  | 2019 год |  | 37 443,4 |  | 33 571,2 | 3 872,2 |  |  |
| N. 1. | Задача № 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 г. непригодным для проживания | 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 182 556,6 |  | 175 428,8 | 7 127,8 |  |  |
|  | 2019 год |  | 37 443,4 |  | 33 571,2 | 3 872,2 |  |  |
| № 1.1. | Мероприятие № 1. Поэтапное переселение жителей и снос жилищного фонда непригодного для проживания | 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 182 556,6 |  | 175 428,8 | 7 127,8 |  |  |
|  | 2019 год |  | 37 443,4 |  | 33 571,2 | 3 872,2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе |
|  |  | Показатели для оценки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
|  |  |  | 2018 | 2019 |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Расселение МКД | кол-во домов | 7 | 3 |
| 2 | Расселение жилых помещений | кол-во помещений | 56 | 12 |
| 3 | Переселение граждан | кол-во граждан | 150 | 43 |
| 4 | Расселяемая площадь | м2 | 2 508,70 | 500,2 |
| 5 | Строительство МКД | кол-во домов | 0 | 1 |
| 6 | Приобретение жилых помещений | кол-во помещений | 56 | 12 |

|  |  | Приложение № 1.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к программе |
|  |  |  | (тыс.руб.) |
| Объем финансирования муниципальной программы |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2018г. | 2019г. |
| Федеральный бюджет, в том числе: |  |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 209 000,0 | 175 428,8 | 33 571,2 |
| - капитальные вложения |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 11 000,0 | 7 127,8 | 3 872,2 |
| - капитальные вложения |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |
| Итого: | 220 000,0 | 182 556,6 | 37 443,4 |

|  |  | Приложение N 2 к программе |
| --- | --- | --- |
| Перечень расселяемых МКД из аварийного жилищного фонда |
|  | 2018 год |  |
| № п/п | Адрес МКД | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГО Жатай, ул. Комсомольская, д. 49 | 2 | 2 | 113,00 |
| 2 | ГО Жатай, ул. Матросова, д. 32, к. 2 | 40 | 12 | 653,10 |
| 3 | ГО Жатай, ул. Матросова, д. 37 | 8 | 2 | 94,00 |
| 4 | ГО Жатай, ул. Северная, д. 58, к. 1 | 8 | 4 | 131,40 |
| 5 | ГО Жатай, ул. Северная, д. 66, к. 2 | 31 | 12 | 501,60 |
| 6 | ГО Жатай, ул. Северная, д. 64, к. 1 | 34 | 12 | 490,50 |
| 7 | ГО Жатай, ул. Северная, д. 68, к. 2 | 27 | 12 | 525,10 |
|  | ИТОГО: | 150 | 56 | 2 508,70 |
|  | 2019 год |  |
| № п/п | Адрес МКД | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГО Жатай, ул. Трактовая, д. 4 | 11 | 4 | 156,70 |
| 2 | ГО Жатай, ул. Комсомольская, д. 47 | 19 | 4 | 171,90 |
| 3 | ГО Жатай, ул. Матросова, д. 3а | 13 | 4 | 171,60 |
|  | ИТОГО: | 43 | 12 | 500,20 |

|  | Перечень объектов капитального стрительства, финансируемых в рамках муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к программе Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной программы N Наименование объекта Сроки строительства Сметная стоимость (тыс. руб.) Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы Проектная мощность объекта Заказчик Всего: В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей) Перечень НПА ФБ РБ МБ ВБ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 68-ми квартирный жилой дом в п.Жатай IV квартал 2019г. 220 000,0 имеется/на стадии согласования 3 730 м2 Окружная Администрация Городского округа "Жатай" 220 000,0 209 000,0 11 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе |
|  | Перечень объектов капитального стрительства, финансируемых в рамках муниципальной программы |  |  |