|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θроспyyбyлyкэтэ**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **ДЬАhАЛ** |

«11» июля 2019 г. № 57-Г

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай»**

**на 2017-2027 годы»**

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, утверждения и реализации муни-ципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 65-1 от 24 апреля 2019 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

1. В Муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утвержденную Постановлением Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 21-Г от 07.12.2016 г. внести следующие изменения:
   1. Графу 2 строки 8 «Объем и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на «2017-2027 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 109 807,1тыс. рублей, местного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 10926,3 тыс.рублей;

2018 год – 11060,8тыс.рублей;

2019 год – 11530,0тыс.рублей;

2020 год – 10330,0 тыс.рублей;

2021 год – 10330,0 тыс.рублей;

2022-2027 гг. – 55630,0 тыс.рублей;»

* 1. Абзац второй раздела «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Прогнозный объем финансирования Программы на период 2017-2027 года составляет 109 807,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 10926,3 тыс.рублей;

2018 год – 11060,8тыс.рублей;

2019 год – 11530,0тыс.рублей;

2020 год – 10330,0тыс.рублей;

2021 год – 10330,0тыс.рублей;

2022-2027 гг. – 55630,0тыс.рублей;»

* 1. Приложение №1 заменить на приложение №1 к настоящему постановлению.
  2. Приложение №2 заменить на приложение №2 к настоящему постановлению.
  3. Приложение №3 заменить на приложение №2 к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Гладышев В.В.

Глава А.Е. Кистенев

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к постановлению/распоряжению Главы Администрации Городского округа «Жатай»**

Вопрос **О внесении изменений в муниципальную программу**

Вносит вед. специалист отдела ЖКХ Д.А. Тулаев

Окружная Администрация ГО «Жатай»:

1-й зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Исаева

зам. Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Гладышев

Начальник отдела правового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Брензелеева

Начальник финансово-экономического управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Коношенко

Начальник финансово-экономического отдела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Сорочинская

Начальник отдела учета и отчетности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Покрыщенко

Начальник отдела по организационной и кадровой работе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Кононова

Начальник управления культуры,

спорта, молодежной и семейной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Нестеров

Начальник отдела образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Турнаев

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Федотов

Главный архитектор - начальник отдела архитектуры

и капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Татарченко

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Захарова

Заинтересованные предприятия, учреждения, организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" № \_\_\_\_ от  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №1 к Муниципальной программе** | |
| **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**  **Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | |
| **Объем финансирования муниципальной программы** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | | |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2027** |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 109807,1 | 10926,3 | 11060,8 | 11530 | 10330 | 10330 | 55630 |
| - капитальные вложения | 88100 | 10550 | 9350 | 9350 | 8150 | 8150 | 42550 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 21707,1 | 376,3 | 1710,8 | 2180 | 2180 | 2180 | 13080 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 109807,1 | 10926,3 | 11060,8 | 11530 | 10330 | 10330 | 55630 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение №2 | | к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №\_\_\_-Г от  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | | | |  |  | | |  | | | **Приложение №2** | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | |  |  | | |  | | | **к программе** | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | (тыс. рублей) | | |
| N п/п | Наименование мероприятий | | | | Сроки реализации | | Всего финансовых средств | | | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | |
| Федеральный бюджет | | | Бюджет РС(Я) | | | Бюджет ГО "Жатай" | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 9 | | |
|  | **Всего:** | | | | **2017-2027** | | **109807,1** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **109807,1** | | Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ | | |
|  | 2017 | | | |  | | 10926,3 | | | |  | | |  | | | 10926,3 | |
|  | 2018 | | | |  | | 11060,8 | | | |  | | |  | | | 11060,8 | |
|  | 2019 | | | |  | | 11530,0 | | | |  | | |  | | | 11530,0 | |
|  | 2020 | | | |  | | 10330,0 | | | |  | | |  | | | 10330,0 | |
|  | 2021 | | | |  | | 10330,0 | | | |  | | |  | | | 10330,0 | |
|  | 2022-2027 | | | |  | | 55630,0 | | | |  | | |  | | | 55630,0 | |
| Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.1 | Содержание автомобильных дорог | | | | 2017-2027 | | 32163,6 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 32163,6 | | Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ | | |
|  | 2017 | | | |  | | 2390,2 | | | |  | | |  | | | 2390,2 | |
|  | 2018 | | | |  | | 3773,4 | | | |  | | |  | | | 3773,4 | |
|  | 2019 | | | |  | | 2000,0 | | | |  | | |  | | | 2000,0 | |
|  | 2020 | | | |  | | 3000,0 | | | |  | | |  | | | 3000,0 | |
|  | 2021 | | | |  | | 3000,0 | | | |  | | |  | | | 3000,0 | |
|  | 2022-2027 | | | |  | | 18000,0 | | | |  | | |  | | | 18000,0 | |
| N.2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Северная | | | | 2017-2020 | | 22299,4 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 22299,4 | |
|  | 2017 | | | |  | | 6591,8 | | | |  | | |  | | | 6591,8 | |
|  | 2018 | | | |  | | 3207,6 | | | |  | | |  | | | 3207,6 | |
|  | 2019 | | | |  | | 6250,0 | | | |  | | |  | | | 6250,0 | |
|  | 2020 | | | |  | | 6250,0 | | | |  | | |  | | | 6250,0 | |
| N. 3 | Обустройство автобусных остановок | | | | 2017 | | 1334,8 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1334,8 | |
|  | 2017 | | | |  | | 1334,8 | | | |  | | |  | | | 1334,8 | |
| N. 4 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | | 2018-2019 | | 2758,7 | | | |  | | |  | | | 2758,7 | |
|  | 2018 | | | |  | | 1780,8 | | | |  | | |  | | | 1780,8 | |
|  | 2019 | | | |  | | 977,9 | | | |  | | |  | | | 977,9 | |
| N. 5 | Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | | | | 2017-2027 | | 3809,2 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3809,2 | |
|  | 2017 | | | |  | | 209,2 | | | |  | | |  | | | 209,2 | |
|  | 2018 | | | |  | | 0,0 | | | |  | | |  | | | 0,0 | |
|  | 2019 | | | |  | | 400,0 | | | |  | | |  | | | 400,0 | |
|  | 2020 | | | |  | | 400,0 | | | |  | | |  | | | 400,0 | |
|  | 2021 | | | |  | | 400,0 | | | |  | | |  | | | 400,0 | |
|  | 2022-2027 | | | |  | | 2400,0 | | | |  | | |  | | | 2400,0 | |
| Обеспечение проездов и строительство пешеходных дорожек дворовых территорий ГО «Жатай» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. 6 | Обустройство дворовых территорий | | | | 2017 | | 172,4 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 172,4 | |
|  | 2017 | | | |  | | 172,4 | | | |  | | |  | | | 172,4 | |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. 7 | Грейдеровка улиц | | | | 2017-2027 | | 6246,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 6246,5 | |
|  | 2017 | | | |  | | 227,9 | | | |  | | |  | | | 227,9 | |
|  | 2018 | | | |  | | 119,1 | | | |  | | |  | | | 119,1 | |
|  | 2019 | | | |  | | 459,5 | | | |  | | |  | | | 459,5 | |
|  | 2020 | | | |  | | 680,0 | | | |  | | |  | | | 680,0 | |
|  | 2021 | | | |  | | 680,0 | | | |  | | |  | | | 680,0 | |
|  | 2022-2027 | | | |  | | 4080,0 | | | |  | | |  | | | 4080,0 | |
| N. 8 | Ремонт автомобильной дороги ул.Корзинникова | | | | 2018,2022-2023 | | 13388,2 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 13388,2 | |
|  | 2018 | | | |  | | 988,2 | | | |  | | |  | | | 988,2 | |
|  | 2022 | | | |  | | 6200,0 | | | |  | | |  | | | 6200,0 | |
|  | 2023 | | | |  | | 6200,0 | | | |  | | |  | | | 6200,0 | |
| N. 9 | Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова | | | | 2018,2025-2027 | | 26191,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 26191,7 | |
|  | 2018 | | | |  | | 1191,7 | | | |  | | |  | | | 1191,7 | |
|  | 2021 | | | |  | | 6250,0 | | | |  | | |  | | | 6250,0 | |
|  | 2025 | | | |  | | 6250,0 | | | |  | | |  | | | 6250,0 | |
|  | 2026 | | | |  | | 6250,0 | | | |  | | |  | | | 6250,0 | |
|  | 2027 | | | |  | | 6250,0 | | | |  | | |  | | | 6250,0 | |
| N. 10 | Ремонт грунтовых дорог | | | | 2019 | | 290,2 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 290,2 | |
|  | 2019 | | | |  | | 290,2 | | | |  | | |  | | | 290,2 | |
| N. 11 | Проезд Матросова 17 | | | | 2019 | | 1152,4 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1152,4 | |
|  | 2019 | | | |  | | 1152,4 | | | |  | | |  | | | 1152,4 | |

|  |
| --- |
| Приложение №3 |
| к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №\_\_\_-Г от  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019г. |

**Приложение №3**

**к программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | | | | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | | | | Единица измерения | | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022-2027 | | | |
| I квартал | | II квартал | | III квартал | | | IV квартал | | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | | IV квартал | I квартал | | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | | | | кв.м | | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети | | | | | | | | | | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети | | | | | | | | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети | | | | | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети | | | | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети | | | | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети | | | |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Северная | | | | м | |  | |  | | 150м | | |  | | |  | |  | | 150м | | |  |  | |  | 150м |  |  |  | 150м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка автобусной остановки | | | | шт | |  | |  | | 1шт | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | | | |  | |  | | 25 дорожных знака | | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки | | |  | | |  | | 25 дорожных знака | | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки | | |  |  | | 25 дорожных знака | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  | 25 дорожных знака | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  | 25 дорожных знака | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  | закупка дорожных знаков | Содержание 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |
| 5 | Паспортизация дорог | | | | шт | | 2 шт | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обустройство дворовых территорий (асфальтирование) | | | | кв.м | |  | |  | | 1200 | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подсыпка грунтовых дорог | | | | м3 | |  | |  | | 815 | | |  | | |  | |  | | 815 | | |  |  | |  | 815 |  |  |  | 815 |  |  |  | 815 |  |  |  | 4890 |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги ул.Корзинникова | | | | кв.м | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | 320 | | |  |  | |  | 320 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова | | | | м | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | 600 | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 10 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | | кв.м | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | 187 | | |  |  | |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 787 |  |
| 11 | Проезд Матросова, 17 | | | | ед. | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт грунтовых дорог | | | | ед. | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |