|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтин**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |
| «16» ноября 2016 г. №17-г | | |

**Об утверждении Адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением от 24.01.2012 г. за № 10 «Об управлении средствами, предоставляемыми на реализацию подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительства» государственной программы РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы», с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 03.07.2010 № 145 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Саха (Якутия)»:

1. Утвердить Адресную программу «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»;
2. Опубликовать Адресную программу на официальном сайте ГО «Жатай»;
3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел архитектуры и капитального строительства Окружной Администрации ГО «Жатай» - начальник отдела Татарченко В.И.

Глава Кистенёв А.Е.

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

«Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»

**пос. Жатай 2016 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 1 стр. |
| Нормативно-правовое обеспечение | 3 стр. |
| **Характеристика текущей ситуации (сильные и слабые стороны)** | 3 стр. |
| **Цели и задачи программы** | 9 стр. |
| **Система программных мероприятий** | 9 стр. |
| **Ресурсное обеспечение** | 10 стр. |
| **Организация управления программой**  **и контроль над ходом ее реализации** | 10 стр. |

# ПАСПОРТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»;

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»; |
| Основание для разработки Программы | Постановление от 24.01.2012 г. за № 10 «Об управлении средствами, предоставляемыми на реализацию подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительства» государственной программы РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы»; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 03.07.2010 № 145 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Саха (Якутия)»; Градостроительный кодекс РФ,  п.15 ч.1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры и капитального строительства ОА ГО "Жатай" |
| Соисполнители Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства ОА ГО "Жатай";  Отдел имущественных и земельных отношений Окружной Администрации Городского округа «Жатай»;  Финансовое управление ОА ГО "Жатай" (ФЭО, бухгалтерия) |
| Цель и задачи Программы | Цельюразработки Программы является обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства.  Задачи:  - предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет;  - обустройство зон индивидуальной застройки  инфраструктурой;  - Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - количество семей, получивших заем выделенных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (государственное унитарное предприятие "Финансово-агропромышленная компания "Туймаада") (на 10 лет) на строительство индивидуального жилого дома;  - количество кв. м, пог. м., введенных в эксплуатацию инфраструктур:  - газоснабжение,  - электроснабжение,  - дороги. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет- 86090,38 тыс.рублей, из них:  Местный бюджет- 4304,51 тыс. руб.  Государственный бюджет – 81785,87 тыс. руб.  **2017г**.  – прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- 7414,67  Местный бюджет-370,73тыс. руб.  Государственный бюджет – 7043,94 тыс. руб.  - прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) – 5203,78 тыс. руб.  Местный бюджет-260,19тыс. руб.  Государственный бюджет –4943,59тыс. руб.  - проектно-изыскательские работы, проектирование на 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных семей)–1100 тыс.рублей.  Местный бюджет-55 тыс. руб.  Государственный бюджет – 1045,000тыс. руб.  - Проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. –1100 тыс.рублей.  Местный бюджет- 55тыс. руб.  Государственный бюджет – 1045,00тыс. руб.  **2018г.**  - прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди - 29 854,29 тыс. руб.  Местный бюджет- 1492,71тыс. руб.  Государственный бюджет – 28 361,58тыс. руб.  - реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская – про утвержденной сметной стоимости по проекту – 6096,44 тыс. руб.  Местный бюджет- 304,82тыс. руб.  Государственный бюджет – 5791,62тыс. руб.  - реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. – про утвержденной сметной стоимости по проекту– 28773,02 тыс. руб.  Местный бюджет- 1438,65тыс. руб.  Государственный бюджет – 27334,37тыс. руб;  **2019 г.**  – прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)- 5448,18  Местный бюджет – 272,41тыс. руб.  Государственный бюджет – 5175,77 тыс. руб.  - проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода– 1100тыс. руб.  Местный бюджет- 55тыс. руб.  Государственный бюджет – 1045тыс. руб.  Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов на соответствующий год. |
| Сроки реализации Программы | 2017 – 2019 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение объемов введенного индивидуального жилищного строительства.  в 2017 г. – 3600 кв. м  в 2018 г. – 4200 кв. м.  в 2019 г. – 3500 кв. м  Всего за 2017-2019 годы – 11 300 кв.м. |

# Нормативно-правовое обеспечение

Правовым обоснованием по разработке Адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» (далее именуется Программа) являются:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- п.15 ч.1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 03.07.2010 № 145 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Саха (Якутия)»;

- Постановление от 24.01.2012 г. за № 10 «Об управлении средствами, предоставляемыми на реализацию подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительства» государственной программы РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Генеральный план территориального планирования ГО «Жатай»;

**Характеристика текущей ситуации (сильные и слабые стороны)**

Современная планировочная организация территории поселка

Поселок Жатай расположен на правом берегу р. Лены планировочно вытянут вдоль нее, и имеет четкое функциональное зонирование на зоны: селитебную и производственную.

Планировочный каркас сформирован параллельными улицами Северная, Комсомольская, Матросова идущими вдоль реки и перпендикулярными улицами Строда, Корзинникова, ведущими непосредственно к реке. Планировочная структура отражает поэтажные развития территории поселка от Жатайской протоки в сторону автодороги Якутск – Намцы. Селитебная часть поселка формируется прямоугольными квадратами, застроенными 4-5 этажными каменными зданиями и 2-этажными зданиями, как в каменном, так и в деревянном исполнении с вкраплениями одноэтажной застройки.

Кроме кварталов многоэтажной и 2-этажной застройки поселок формируется квадратами частной усадебной застройки расположенной в основном в юго – западной части, граничащей с территориями дачной застройки.

Индивидуальный жилой фонд составляет 43285,48 кв.м.

Динамику ввода жилья на территории ГО «Жатай» с 2007 г. по 2015 г.г. можно посмотреть на рис. 1

Рис. 1

Индивидуальное жилищное строительство составляет существенную долю в общей картине ввода жилья на территории ГО «Жатай». Так в 2015 году было введено 35 индивидуальных жилых домов общей площадью 3649,14 кв.м.

В 2006 году разработан ООО АСК «Гражданстройпроект» и утвержден Решением Окружного совета депутатов ГО «Жатай» от 26.12.2007 г. за № 23-4 генеральный план ГО «Жатай».

Начиная с 2007 года на территории ГО «Жатай» ежегодно выдаются беспроцентные кредиты за счет бюджета республики на строительство индивидуального жилья по линии банков республики и Министерства финансов Республики Саха (Якутия). Данная политика поддержки индивидуального жилищного строительства дала основу для роста ввода жилья на территории ГО «Жатай».

«Спад» ввода ИЖС в 2008 – 2013 гг. обусловлен общей негативной финансовой ситуацией в стране.

По состоянию на 01.01.2011 год на учете по улучшению жилищных условий путем предоставления льготных займов поселок Жатай - 32 человек (семей).

На отведенной территории под строительство микрорайона размещены 90 земельных участков. Участок будет застраиваться одно-, двухэтажными коттеджами в каменном и деревянном исполнении жилой площадью 50-200 кв.м. Дома с полным и частичным благоустройством. С 2012 года земельные участки распределяются по положению «О порядке предоставления в аренду, собственность земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), сайылычного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества, в аренду жилищно-строительным кооперативам на период строительства многоквартирного жилого дома , находящегося в муниципальной собственности ГО «Жатай», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». В 2016 год на 9 земельных участках собственниками ведется строительство.

На основании распоряжения Правительства РС (Я) от 19.06.2009 г. за № 545-р «О мерах по дальнейшему строительству микрорайона индивидуальных жилых домов на территории Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) начинается строительство по проекту: 1 очереди «Комплексная застройка микрорайона индивидуальными жилыми домами в пос. Жатай». 215 земельных участков по улицам Шараборова, Дмитрия Белоусова, Николая Белокрылова, Дениса Скрябина, Павла Касьянова, Юрия Кац, Главинского обеспечены сетями газоснабжения, электроснабжения и дороги, главная дорога в микрорайоне уложена асфальтобетонным покрытием.

В 2013 году выполняются работы по проекту: 2 очереди «Комплексная застройка микрорайона индивидуальными жилыми домами в пос. Жатай» 103 земельных участков по улицам им. Чистякова Е.Л., им. Бородкина А.А., им. Слабожанина Н.Н., им. Бабичева А.К., им. Маркова А.И. обеспечены сетями газоснабжения, электроснабжения и дорогами.

В 2013 году было привлечены финансовые средства из бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение работ по обустройству микрорайона «Комплексной застройки микрорайона индивидуальных жилых домов в пос. Жатай» 3 очереди - газоснабжение и электроснабжение ул. Главинского и ул. им. Чистякова Е.Л. по 36 земельным участкам, предоставленным по положению «О порядке предоставления в аренду, собственность земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), сайылычного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества, в аренду жилищно-строительным кооперативам на период строительства многоквартирного жилого дома, находящегося в муниципальной собственности ГО «Жатай», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

По проекту объекта: «Магистральные сети водопровода» «Комплексное строительство индивидуальных жилых домов в пос. Жатай РС (Я)» Монтаж всесезонного наружного водоснабжения по 1 очереди по ул. Шараборова, ул. Дмитрия Белоусова, ул. Николая Белокрылова, ул. Дениса Скрябина, ул. Павла Касьянова, ул. Юрия Кац, ул. Главинского.

Выполнено уличное освещение всего квартала застройки.

Освоено 98 земельных участков.

На территории нового микрорайона построен по новым технологиям – энергоэффективный «Детский сад на 100 мест» - «Василек».

Частично реализован проект по строительству круглогодичного водоснабжения микрорайона бюджетный на 318 земельных участков с новой насосной станцией .

В таблице 1 отражены некоторые показатели, характеризующие необходимость дальнейшего развития жилищного (в том числе индивидуального жилищного) строительства, на основании данных из Местных нормативов градостроительного проектирования ГО «Жатай» РС (Я) от 24.12.2014 г. за № 1059:

Табл. 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Ед. изм | Показатели | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Среднегодовая численность постоянного населения, всего | тыс.чел | 9,589 |  |
|  | Численность детей | тыс.чел | 2,202 |  |
| из них 0-6 лет | тыс.чел | 0,928 | 97 на 1000 чел |
| 7-17 лет | тыс.чел | 1,274 | 133 на 1000 чел |
|  | Численность инвалидов | тыс.чел |  |  |
|  | Количество семей | ед. | 2470 |  |
|  | Коэффициент семейности |  | 3,88 | высокий |
|  | Количество квартир | ед. | 2715 |  |
| в т.ч. муниципальная | ед. | 250 |  |
| частная | ед. | 2465 |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, | тыс.кв.м. | 148,3 |  |
| в т.ч. муниципальная | тыс.кв.м. | 27,8 |  |
| частная | тыс.кв.м. | 120,5 |  |
|  | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 15,46 | низкая |
|  | Территория муниципального образования | кв.км | 22,05 |  |
|  | Плотность населения | чел/кв.км | 434,9 | высокая |

Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы о том, что не смотря напроведение планомерных мероприятий по осуществлению опережающего строительства инженерных сооружений и реализации основных решений предыдущего генерального плана значительные территории в поселке требуют реорганизации и благоустройства.

Однако остаются не решенными еще многие проблемы, как например:

Необходимо формирование ул. Смоленская и Рязанская, инфраструктуры к ним и к III очереди ИЖС (улицы им. Чистякова Е.Л., им. Бородкина А.А., им. Слабожанина Н.Н., им. Бабичева А.К., им. Маркова А.И. включающей, прежде всего, газоснабжение, электроснабжение, дороги.

Необходимо дальнейшее благоустройство жилья во всех перспективных жилых образованиях (ТОС «Бюджетная сфера Городского округа «Жатай») для создания благоприятной среды проживания высокого качества.

Необходимость обеспечения инфраструктурой перспективных зон зоны индивидуального жилищного строительства, и, таким образом, увеличения ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства.

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| наличие отработанной схемы реализации мероприятий программы. | климатические условия Крайнего Севера, которые обуславливают увеличение сроков строительства, технологических особенностей строительства объектов в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, высокой доли в стоимости квадратных метров и погонных метров обустройством инженерных сетей и дорог. |
| Возможности | Угрозы |
| наличие большого количества граждан, желающих улучшить уровень жизни за счет индивидуального жилищного строительства. | отсутствие реально подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение; |

**Цели и задачи программы**

Формирование и реализация Адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» (далее Программа) базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Адресной программы обустройства инженерной инфраструктурой зоны «Индивидуального жилищного строительства, на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 г.» должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации.

ЦельюПрограммы является обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства.

Достижение цели исполнения Программы возможно при условии решения следующих задач:

Задача 1. Предоставление займа выделенных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (государственное унитарное предприятие "Финансово-агропромышленная компания "Туймаада") (на 10 лет) на строительство индивидуального жилого дома;

Задача 2. Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой;

Задача 3. Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов.

**Система программных мероприятий**

2017 г.

Мероприятие 1. прокладка сетей газоснабжения 3 очереди (для многодетных);

Мероприятие 2. прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных);

Мероприятие 3. проектно-изыскательские работы и разработка проектно сметной документации по ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков;

Мероприятие 4. проектно-изыскательские работы и проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС.

2018г.

Мероприятие 1. прокладка сетей водоснабжения квартала ИЖС I очереди;

Мероприятие 2. реализация проекта ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков – про утвержденной сметной стоимости по проекту;

Мероприятие 3. реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС.

2019 г.

Мероприятие 1. Прокладка автомобильных дорог 3 очереди (для многодетных);

Мероприятие 2. проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода.

План реализации Программы приведен в Приложении 2.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках Программы приведен в Приложении 4.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

1. Реализация Генерального плана ГО «Жатай» и других документов территориального планирования.

2. Реализация Стратегии устойчивого развития ГО «Жатай».

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.Обеспечение сокращения сроков строительства, содействие увеличению благоустройства индивидуальных жилых домов, посредством обустройства зон индивидуальной жилой застройки работников бюджетной сферы.

5. Увеличение объемов ввода ИЖС к 2019 г. на 11 300 кв.м.

Сведения о показателях и индикаторах данной Программы приведены в Приложении 3.

**Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета РС (Я) и за счет средств бюджета ГО «Жатай» согласно мероприятиям.

Потребность в средствах для реализации Программы на 2017 - 2019 годы предварительно составит - 86090,38 тыс.рублей, из них:

Из них: Местный бюджет- 4304,51тыс. руб.

Государственный бюджет – 81785,87тыс. руб.

Объем финансирования Программы по периодам ее реализации приведен в приложении 1.

**Организация управления программой**

**и контроль над ходом ее реализации**

Ответственным исполнителем Программы является отдел архитектуры и капитального строительства ОА ГО «Жатай».

Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение конечных результатов ее реализации;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- предоставляет по запросу Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) сведения, необходимые для проведения оперативного и ежегодного мониторинга реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для реализации Программы, подготовки ответов на запросы Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), периодичной отчетности;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- организуют осуществление контроля реализации мероприятий Программы и согласовывают проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, в отношении объектов, направлений, находящихся в их ведении.

Мониторинг реализации МП ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программ от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал. Формы мониторинга Программы приведены в Приложениях 5, 6.

Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программам на отчетную дату, а также ход реализации плана мероприятий программ и причины невыполнения сроков мероприятий и событий, объемов финансирования мероприятий.

Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации программ и индикативных показателей предоставляется на бумажном и электронном носителе.

До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель программы предоставляет информацию в ФЭО согласно утвержденной форме.

По результатам мониторинга реализации программ ФЭО готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программ на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы (далее - годовой отчет) формируется ответственными исполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в ФЭО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| Объем финансирования программы | | | | | |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | Отчетный год 2016г. | Текущий год 2017г. | Очередной год 2018г. | 2019 г. |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 81785,87 | 0 | 14077,53 | 61487,57 | 6220,77 |
| - капитальные вложения | 78650,87 | 0 | 11987,53 | 61487,57 | 5175,77 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД | 3135 |  | 2090 |  | 1045 |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 4304,51 | 0 | 740,92 | 3236,18 | 327,41 |
| - капитальные вложения | 4139,51 | 0 | 630,92 | 3236,18 | 272,41 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД | 165 |  | 110 |  | 55 |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **86090,38** | **0** | **14818,45** | **64723,75** | **6548,18** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки гражданами имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» | | | | | | | | |
| N. | Цель |  | | | | | | |
|  | обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
| 2017 | 14818,45 | х | 14077,53 | 740,92 | х |
| 2018 | 64723,75 | х | 61487,57 | 3236,18 |  |
| 2019 | 6548,18 | х | 6220,77 | 327,41 | х |
| N. 1. | Мероприятие N. 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет. |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | ФПК "Туймаада" |
|  | Текущий год | 2017 | 1000 | х | 1000 | х | х |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 1000 | х | 1000 | х | х |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 1000 | х | 1000 | х | х |
|  |  | Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой: | | | | | | |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 | 5203,78 | х | 4943,59 | 260,19 | х |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |
| N. 1.2 | Мероприятие N 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 | 7414,67 | х | 7043,94 | 370,73 | х |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |
| N. 1.3 | Мероприятие N 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы на 14 земельных участков ИЖС (ул. Смоленская и Рязанская) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 | 1100 | х | 1045 | 55 | х |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |
| N. 1.4 | Мероприятие N1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 | 1100 | х | 1045 | 55 | х |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |
| N. 2 | Мероприятие N 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 29 854,29 | х | 28361,58 | 1492,71 | х |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |
| N. 2,2 | Мероприятие N 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская – по утвержденной сметной стоимости по проекту; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 6096,44 | х | 5791,62 | 304,82 | х |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |
| N. 2,3 | Мероприятие N 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. – по утвержденной сметной стоимости по проекту; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 28773,02 | х | 27334,37 | 1438,65 | х |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |
| N. 3,1 | Мероприятие N 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 5448,18 | х | 5175,77 | 272,41 | х |
| N. 3,2 | Мероприятие N 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 1100 | х | 1045 | 55 | х |

Приложение № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сведения о показателях (индикаторах) программы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет показателя (индикатора) | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | П | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель N | **Обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель N1 | п.м. |  | 2018 | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х |
|  | Задача N1 | **Предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача N2 | **Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача N3 | **Совещенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов** | | | | | | | | | | | | | | |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1.1 | прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | всего: | п.м. |  | х | х | 3037 | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 2017г. | п.м. |  | 2017 |  | 3037 | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| N. 1.2 | Мероприятие N 1.2 | прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год | п.м. |  | 2018 | х | 3600 | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  | 3600 | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 1-й плановый год | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.3 | Мероприятие N 1.3 | проектно-изыскательские работы на 14 земельных участков ИЖС (ул. Смоленская и Рязанская) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год | шт. |  | 2018 | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| N. 1.4 | Мероприятие N1.4 | Проектно-изыскательские работы проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год | шт. |  | 2018 | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2 | Мероприятие N 2,1 | прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год | п.м. | х | 2019 | х | х | х | х | х | 4675 | | х | х | х | х | х |
|  | Текущий год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2,2 | Мероприятие N 2,2 | реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская | | | | | | | | | | | | | | |
|  | прокладка наружных сетей газоснабжения | п.м. |  | 2019 |  | х | х | х | х | 300,5 | | х | х | х | х | х |
|  | прокладка наружных сетей электроснабжения | п.м. |  | 2019 |  | х | х | х | х | 258,5 | | х | х | х | х | х |
|  | КТП -250 | шт. |  | 2019 |  | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | прокладка дороги | км |  | 2019 |  | х | х | х | х | х | 2,29 | х | х | х | х | х |
| N. 2,3 | Мероприятие N 2,3 | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | прокладка дороги | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 31280 | |  |  |  |  |  |
|  | прокладка сетей газоснабжения к 86 земельным участкам | п.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1098 | |  |  |  |  |  |
|  | прокладка сетей электроснабжения к 86 земельным участкам | п.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1098 | |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | п.м. |  | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |
|  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 3,1 | Мероприятие N 3,1 | прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год | км |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8,1 | | х |
|  | Текущий год | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 3,2 | Мероприятие N 3,2 | проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год | 2020 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
|  | Текущий год | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках программы** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы | Проектная мощность объекта | Заказчик | Всего: | В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей) | | | | Перечень НПА |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **прокладка сетей электроснабжения 3 очереди** (для многодетных) | 2017 | 7414,67 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | сетей электроснабжения | ОА ГО "Жатай" | 7414,67 | х | 7043,94 | 370,73 | х | Постановление от 24.01.2012 г. за № 10 «Об управлении средствами, предоставляемыми на реализацию подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительства» государственной программы РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы»; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 03.07.2010 № 145 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Саха (Якутия)»; Градостроительный кодекс РФ,  п.15 ч.1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| 2 | **прокладка сетей газоснабжение 3 очереди** (для многодетных) | 2017 | 5203,78 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | сетей газоснабжение | ОА ГО "Жатай" | 5203,78 | х | 4943,59 | 260,19 | х |
| 5 | **- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди** | 2018 | 29854,29 | положительное заключение государственное экспертизы № 14-1-5-0073-06/2-НВК, на наружные сети водоснабжения и канализации, входящих в состав объекта "Комплексное строительство мик-на индивидуальных жилых домов в пос. Жатай" от 07.12.2009 г. | сети водоснабжения | ОА ГО "Жатай" | 29854,29 | х | 28361,58 | 1492,71 | х |
| 6 | **реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская** | 2018 | 6096,44 | нет | сети электроснабжения, газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 6096,44 | х | 5791,62 | 304,82 | х |
| 7 | **реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС.** | 2018 | 28773,02 | нет | сети электроснабжения, газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 28773,02 | х | 27334,37 | 1438,65 | х |
| 8 | **– прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)** | 2019 | 5448,18 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | прокладка дороги | ОА ГО "Жатай" | 5448,18 | х | 5175,77 | 272,41 | х |

Приложение №5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма мониторинга Адресной программы | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | **««ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ» НА 2017 – 2019 ГОДЫ»** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отчетный период | | | |  | (квартал) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел архитектуры и капитального строительства ОА ГО "Жатай" | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Всего | Уточненный годовой план | | | | | Всего | Кассовый план на \_\_\_ 20\_\_ г. | | | | Всего | Фактическое Освоение на \_\_\_20\_\_ г. | | | | Отклонение факт. освоения от кассового плана на \_\_\_ 20\_\_ г. | | | | % отклонение факт. освоения от кассового плана на \_\_\_ 20\_\_ г. | Причины неполного освоения средств | Исполнители мероприятий | Результат |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ | | ФБ | РБ | МБ | ВБ | ФБ | РБ | МБ | ВБ | ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»  НА 2017 - 2019 ГОДЫ | 50120,92 | х | 47614,87 | 2506,05 | х | | 50120,9 | х | 47615 | 2506 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 14818,45 | х | 14077,53 | 740,92 | х | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 14818,45 |  | 14077,53 | 740,92 | х | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МероприятиеN. 1. | прокладка сетей электроснабжения 3 очередь для многодетных | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2018 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 7414,67 | х | 7043,94 | 370,73 | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N. 2 | прокладка сетей газоснабжение 3 очередь для многодетных | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2018 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 5203,78 | х | 4943,59 | 260,19 | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N. 3 | проектно-изыскательские работы и разработка проектно сметной документации по ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков; | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2018 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 1100 | х | 1045 | 55 | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МероприятиеN. 4. | Проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2018 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 1100 | х | 1045 | 55 | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 5 | прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2018 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 29854,29 | х | 28361,58 | 1492,71 | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 6 | реализация проекта ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков; | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2018 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 7 | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2018 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 8 | Дороги 3 очереди (для многодетных) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2019 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 5448,18 | х | 5175,77 | 272,41 | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 9 | проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2019 |  |  |  | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий год | 1100 | х | 1045 | 55 | | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гл. бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №6  **Формы мониторинга исполнения индикативных показателей муниципальной программы** | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(квартал) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель, индикатор | Единица измерения | Расчет индикатора | Показатель индикатора за отчетный период, нарастающим итогом с начала года | | | Причины не выполнения показателей | Исполнители показателей |
| Год, предшествующий отчетному | План на \_\_\_ | Факт за \_\_\_\_ |
| 20\_\_\_ г. | 20\_\_\_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **прокладка сетей электроснабжения 3 очереди** (для многодетных) | п.м. | 7414,67 |  |  |  |  |  |
| 2 | **прокладка сетей газоснабжение 3 очереди** (для многодетных) | п.м. | 5203,78 |  |  |  |  |  |
| 3 | **проектно-изыскательские работы, проектирование на 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных семей)** | шт. | 1 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС**. | шт. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 5 | **- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди** | п.м. | 29854,29 |  |  |  |  |  |
| 6 | **реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская** | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС.** | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **– прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)** | кв.м. | 5448,18 |  |  |  |  |  |
| 9 | проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. | шт. | 1 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) | | |  |  |  |  |
|  | Гл. бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) | | |  |  |  |  |
|  | Исполнитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) | | |  |  |  |  |