|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **«Жатай»**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **«Жатай»**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |

|  |
| --- |
| 12.02.2020 г. №12-г |

**О внесении изменений в адресную**

**программу «Обустройство инженерной**

**инфраструктуры зоны индивидуальной**

**жилой застройки для граждан имеющих**

**3-х и более детей на территории**

**ГО «Жатай» на 2020-2023 годы»**

В соответствии с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 2-3 от 12 ноября 2019 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 58-1 от 20 декабря 2018 года «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с Приложением №8 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 3-5 от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и на основании п 4. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года:

1. Внести изменения в адресную программу «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №95-г от 13.12.2019 г.:

1) В графе 2 строку 7 «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта адресной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет – **152176,8** тыс. рублей, из них:

Местный бюджет- **15873,4**тыс. руб.

Государственный бюджет – **136303,4** тыс. руб. в том числе по годам:

**2020 г.**

Общий объем финансирования на 2020 г. составляет- **2231,7**  тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 670 тыс. руб.

Государственный бюджет – 1561,7 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина и им. Бородкина А.А. – 950,2 тыс. руб.

Местный бюджет - 285 тыс. руб.

Государственный бюджет - 665,1 тыс. руб.

- проектно-изыскательские работы, проектирование комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) – 1280 тыс. рублей.

Местный бюджет- 385 тыс. руб.

Государственный бюджет – 896 тыс. руб.

**2021 г.**

Общий объем финансирования на 2021 г. составляет- **127801,3** тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 8560,3 тыс. руб.

Государственный бюджет – 119241тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- реализация проекта прокладки дорог, газоснабжения, электроснабжения комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) – 126601,3 тыс. рублей.

Местный бюджет- 8200,3 тыс. руб.

Государственный бюджет –118401 тыс. руб.

- проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных семей)–1200 тыс. руб.

Местный бюджет- 360 тыс. руб.

Государственный бюджет 840 тыс. руб.

**2022 г.**

Общий объем финансирования на 2022 г. составляет- **8403,8**  тыс. руб., из них:

Местный бюджет – 2521,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 5882,7 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- реализация проекта прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) –7203,8 тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет –5042,7 тыс. руб.

- Проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС для многодетных семей ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных семей) –1200 тыс.рублей.

Местный бюджет- 360 тыс. руб.

Государственный бюджет 840 тыс. руб.

**2023 г.**

Общий объем финансирования на 2023 г. составляет- **13740 тыс. руб.,** из них:

Местный бюджет- 4122 тыс. руб.

Государственный бюджет – 9618 тыс. руб.;

В том числе по мероприятиям:

- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 очереди – 2985,4 тыс. руб.

Местный бюджет- 895,6 тыс. руб.

Государственный бюджет – 2089, 8 тыс. руб.

- реализация проекта прокладки дорог, газоснабжения, электроснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных)– про утвержденной сметной стои-мости по проекту– 10754,6 тыс. руб.

Местный бюджет- 3226,4 тыс. руб.

Государственный бюджет – 7528,2 тыс. руб.;

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов на соответствующий год.»

2) Раздел «Система программных мероприятий «адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Задача № 1 совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов.

2020 г.

Мероприятие 1.

- устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина и им. Бородкина А.А. – 950,2 тыс. руб.

Местный бюджет - 285 тыс. руб.

Государственный бюджет - 665,1 тыс. руб.

Мероприятие 2.

- проектно-изыскательские работы, проектирование комплексная застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) – 1280 тыс. рублей.

Местный бюджет- 385 тыс. руб.

Государственный бюджет – 896 тыс. руб.

Задача №2 обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой.

2021г.

Мероприятие 3.

- реализация проекта прокладка дорог, газоснабжения, электроснабжения комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) – 126601,3 тыс.рублей.

Местный бюджет- 8200,3 тыс. руб.

Государственный бюджет –118401,0 тыс. руб.

Мероприятие 4.

- проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных семей)–1200 тыс. руб.

Местный бюджет- 360 тыс. руб.

Государственный бюджет 840 тыс. руб.

2022 г.

Мероприятие 5.

- реализация проекта прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) –7203,8 тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет –5042,7 тыс. руб.

Мероприятие 6.

- Проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС для многодетных семей ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных семей) –1200 тыс.рублей.

Местный бюджет- 360 тыс. руб.

Государственный бюджет 840 тыс. руб.

2023 г.

Мероприятие 7.

- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 очереди – 2985,4 тыс. руб.

Местный бюджет- 895,6 тыс. руб.

Государственный бюджет – 2089, 8 тыс. руб.

Мероприятие 8.

- реализация проекта прокладки дорог, газоснабжения, электроснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных)– про утвержденной сметной стои-мости по проекту– 10754,6 тыс. руб.

Местный бюджет- 3226,4 тыс. руб.

Государственный бюджет – 7528,2 тыс. руб.;»

3) Раздел «Ресурсное обеспечение программы» адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета РС (Я) и за счет средств бюджета ГО «Жатай» согласно мероприятиям.

Потребность в средствах для реализации Программы на 2020-2023 годы предварительно составит – 152176,8 тыс. рублей, из них:

Местный бюджет- 15873,4тыс. руб.

Государственный бюджет – 136303,4 тыс. руб. Объем финансирования Программы по периодам ее реализации приведен в приложении 1.»

4) Приложение №1 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №1 к настоящему постановлению).

5) Приложение №2 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №2 к настоящему постановлению).

6) Приложение №3 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №3 к настоящему постановлению).

7) Приложение №4 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №4 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ГО «Жатай».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного архитектора - начальника отдела архитектуры и капитального строительства Окружной Администрации ГО «Жатай» Татарченко В.И.

Глава Е.Н. Исаева