|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **«Жатай»**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | C:\Users\4918~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **«Жатай»**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |

|  |
| --- |
| 21.01.2021 г. №\_\_3-г\_\_\_\_ |

**О внесении изменений в адресную**

**программу «Обустройство инженерной**

**инфраструктуры зоны индивидуальной**

**жилой застройки для граждан имеющих**

**3-х и более детей на территории**

**ГО «Жатай» на 2020-2023 годы»**

В соответствии с Приложением №10 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 14-1 от «22» декабря 2020 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и на основании п 4. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года:

1. Внести изменения в адресную программу «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №95-г от 13.12.2019 г.:

1) В графе 2 строку 7 «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта адресной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет – **11834,1** тыс. рублей, из них:

Местный бюджет- **11834,1** тыс. руб.

Государственный бюджет – **0,0** тыс. руб. в том числе по годам:

**2020 г.**

Общий объем финансирования на 2020 г. составляет - **215,0** тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 215,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. – 215,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 215,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

**2021 г.**

Общий объем финансирования на 2021 г. составляет- **136,0** тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 136,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья в «Комплексной застройке микрорайона индивидуальных жилых домов в пос. Жатай» 3 очереди (для многодетных)

Местный бюджет- 136,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

**2022 г.**

Общий объем финансирования на 2022 г. составляет- **6122,0** тыс. руб.

Местный бюджет- 6122,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей устройство дорог, прокладка газоснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных)

Местный бюджет- 3226,4 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей устройство дорог, прокладка газоснабжения ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных)

Местный бюджет- 2000,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 очереди – 895,6 тыс. руб.

Местный бюджет- 895,6 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

**2023 г.**

Общий объем финансирования на 2023 г. составляет**–** **5361,1** тыс. рублей.

Местный бюджет- 5361,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) –3200,0 тыс. руб.

Местный бюджет- 3200,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

- прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) –2161,1 тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов на соответствующий год.»

2) Раздел «Система программных мероприятий «адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в следующей редакции:

**Задача № 1** совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов.

2022г.

Мероприятие 1.

- проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей устройство дорог, прокладка газоснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных)

Местный бюджет- 3226,4 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2022 г.

Мероприятие 2.

- проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей устройство дорог, прокладка газоснабжения ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных)

Местный бюджет- 2000,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

**Задача №2** обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой.

2020 г.

Мероприятие 3.

- устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина Н.Н. и им. Бород-кина А.А. – 215,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 215,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

2021г.

Мероприятие 4.

- прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья в «Комплексной застройке микрорайона индивидуальных жилых домов в пос. Жатай» 3 очереди (для многодетных)

Местный бюджет- 136,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2022 г.

Мероприятие 5.

- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 очереди – 895,6 тыс. руб.

Местный бюджет- 895,6 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

2023 г.

Мероприятие 6.

- прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) –3200,0 тыс. руб.

Местный бюджет- 3200,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 7.

- прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) –2161,1 тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.- реализация внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) –2161,1 тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

3) Раздел «Ресурсное обеспечение программы» адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета РС (Я) и за счет средств бюджета ГО «Жатай» согласно мероприятиям.

Потребность в средствах для реализации Программы на 2020-2023 годы предварительно составит – **11834,1** тыс. рублей, из них:

Местный бюджет- **11834,1** тыс. руб.

Государственный бюджет – **0,0** тыс. руб. Объем финансирования Программы по периодам ее реализации приведен в приложении 1.»

4) Приложение №1 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №1 к настоящему постановлению).

5) Приложение №2 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №2 к настоящему постановлению).

6) Приложение №3 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №3 к настоящему постановлению).

7) Приложение №4 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №4 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ГО «Жатай».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного архитектора - начальника отдела архитектуры и капитального строительства Окружной Администрации ГО «Жатай» Татарченко В.И.

Глава Е.Н. Исаева

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы | | | | |
| Объем финансирования программы | | | | | |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 11834,1 | 215 | 136 | 6122,0 | 5361,1 |
| - капитальные вложения | 11834,1 | 215 | 136 | 6122,0 | 5361,1 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **11834,1** | **215** | **136** | **6122,0** | **5361,1** |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 Адресная программа «Обустройство инженерной

инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан

имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | | |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | | Ответственный исполнитель | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки гражданами имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель** | **всего** | **11834,1** | **0** | **0** | **11834,1** | **0** |  | | |
|  | обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. | 2020 | 215,0 | 0 | 0 | 215,0 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
| 2021 | 136,0 | 0 | 0 | 136,0 | 0 |
| 2022 | 6122,0 | 0 | 0 | 6122,0 | 0 |
| 2023 | 5361,1 | 0 | 0 | 5361,1 | 0 |
|  | **Задача №1 совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов.** | | | | | | | | | | | |
| N.1 | Мероприятие N 1 проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | всего | 3226,4 | 0 | 0 | 3226,4 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
|  | 2020 | x | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 2021 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | x | 3226,4 | 0 | 0 | 3226,4 | 0 |
|  | 2023 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. 2 | Мероприятие N 2 проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
|  | 2020 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | x | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
|  | 2023 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача№2 обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой** | | | | | | | | | | | | |
| N. 3 | Мероприятие N3 устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. | всего | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
|  | 2020 | x | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 |
|  | 2021 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. 4 | Мероприятие N4 - прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья в «Комплексной застройке микрорайона индивидуальных жилых домов в пос. Жатай» 3 очереди (для многодетных) | всего | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
|  | 2020 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | x | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 |
|  | 2022 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. 5 | Мероприятие N5 прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 | всего | 895,6 | 0 | 0 | 895,6 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
|  | 2020 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | x | 895,6 | 0 | 0 | 895,6 | 0 |
|  | 2023 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. 6 | Мероприятие N6 - прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) –3200,0 тыс. руб. | всего | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 |  | | |
|  | 2020 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
|  | 2021 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | x | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 |
| N. 7 | Мероприятие 7.- прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | всего | 2161,1 | 0 | 0 | 2161,1 | 0 |  | | |
|  | 2020 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | | |
|  | 2021 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | x | 2161,1 | 0 | 0 | 2161,1 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет показателя (индикатора) | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | П | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
|  | **Цель** | **Обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача N1** | **Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № 1.1 | Мероприятие N 1 | проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | количество | шт. |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | | | | |
| №1.2. | Мероприятие N 2 | проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | количество | шт |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | **Задача N2** | **Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №.2.1 | Мероприятие N 3 | устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул.им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | всего: | п.м. |  | 2020 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| № 2.2 | Мероприятие N 4 | прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья в «Комплексной застройке микрорайона индивидуальных жилых домов в пос. Жатай» 3 очереди (для многодетных)– про утвержденной сметной стоимости по проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | газ | П.м. |  | 2021 |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| №2,3 | Мероприятие N5 | прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 очереди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | водопровод | п.м. |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 |  |  |  |  |  | | | | |
| №2.4 | Мероприятие N6 | прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дороги | п.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 434 |  |  | | | | |
|  | Газоснабжение | п.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 278 |  |  | | | | |
| №2.5 | Мероприятие N7 | прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дороги | п.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | |  | | | | |
|  | Газоснабжение | п.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 4 Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках программы** | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы | Проектная мощность объекта | Заказчик | Всего: | В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей) | | | | | Перечень НПА | |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул.им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. | 2020 | 215 | нет | устройство дорог | ОА ГО "Жатай" | 215 | х | 0 | 215 | х | | п. 4 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2013 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2016 года N 1464 «Об обеспечении инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей», постановления Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 16 сентября 2016 года N 170 «Об утверждении Методики рекомендаций по разработке муниципальных программ ГО «Жатай», Генеральным планом ГО «Жатай» утвержденным решением Окружного совета Депутатов ГО «Жатай» от 23 мая 2019 года N 67-2 | |
| прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья в «Комплексной застройке микрорайона индивидуальных жилых домов в пос. Жатай» 3 очереди (для многодетных) | 2021 | 4863,35 | есть | газоснабжение | ОА ГО "Жатай" | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | |
| проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | 2022 | х | нет | сети газоснабжение, дороги | ОА ГО "Жатай" | 3226,4 | х | 0 | 3226,4 | х | |
| проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | 2022 | х | нет | сети газоснабжение, дороги | ОА ГО "Жатай" | 2000 | х | 0 | 2000 | х | |
| прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2очереди | 2022 | 2985,4 | нет | сети водоснабжения | ОА ГО "Жатай" | 895,6 | х | 0 | 895,6 | х | |
| прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | 2023 | х | нет | сети газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 3200 | х | 0 | 3200 | х | |
| прокладка внутриквартальных сетей газоснабжения низкого давления без разводки по участкам строительства индивидуального жилья, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | 2023 | х | нет | сети газоснабжения, электроснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 2161,1 | х | 0 | 2161,1 | х | |