| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |

"27" декабря 2018 г. за № 74-г

# О внесении изменений в адресную

# программу "Обустройство инженерной

# инфраструктуры зоны индивидуальной

# жилой застройки для граждан имеющих

# 3-х и более детей  на территории

# ГО "Жатай" на 2017-2019 годы"

В соответствии с п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа "Жатай", утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №170 от 16.09.2016 года, на основании  Распоряжения Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №878/1-р от 01.10.2018г. "О внесении изменений в бюджетную роспись на 2018 год":

1.  Внести изменения в действующую  адресную  программу "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №17-г от 16.11.2017 г.:

1) В разделе "Цели и задачи" паспорта адресной программы исключить: "предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет";

2) В разделе "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" паспорта адресной программы исключить: "количество семей, получивших заем выделенных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (государственное унитарное предприятие "Финансово-агропромышленная компания "Туймаада") (на 10 лет) на строительство индивидуального жилого дома";

3) В графе 2 строку 7 "Объем и источники финансирования Программы" Паспорта адресной  программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет- 5291,4тыс. рублей, из них:

Местный бюджет- 5291,4тыс. руб.

В том числе по годам:

2017г.

Мероприятия отсутствуют

2018г.

Общий объем финансирования на 2018 г. составляет- 1247,1 тыс.рублей, из них:

Местный бюджет- 1247,1 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) – 1247,1 тыс. руб.

Местный бюджет-1247,1 тыс. руб.

2019 г.

Общий объем финансирования на 2019 г. составляет- 4044,3 тыс.рублей, из них:

Местный бюджет- 4044,3 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

– прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- 370,7 тыс.руб.

Местный бюджет-370,7тыс. руб.

Государственный бюджет – 0 тыс. руб.

-  реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская – про утвержденной сметной стоимости по проекту – 304,8 тыс. руб.

Местный бюджет- 304,8 тыс. руб.

- реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. – про утвержденной сметной стоимости по проекту– 1438,7 тыс. руб.

Местный бюджет- 1438,7 тыс. руб.

– прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)- 272,4 тыс. руб.

Местный бюджет – 272,4 тыс. руб.

- проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода– 55,0 тыс. руб.

Местный бюджет- 55,0 тыс. руб.

- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС II очереди - 1492,7 тыс. руб.

Местный бюджет- 1492,7 тыс. руб.

- проектно-изыскательские работы, проектирование на 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных семей)–55,0 тыс.рублей.

Местный бюджет-55,0 тыс. руб.

- проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. –55,0 тыс.рублей.

Местный бюджет- 55,0 тыс. руб.

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов на соответствующий год.

4)  В разделе "Цели и задачи программы" адресной  программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы"" третий абзац изложить в следующей редакции:

"Достижение цели исполнения Программы возможно при условии решения следующих задач:

Задача 1. Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой;

Задача 2. Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов.";

5)  Раздел "Система программных мероприятий " адресной  программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:

"2017 г.

Мероприятия отсутствуют.

2018г.

Мероприятие 1. прокладка сетей газоснабжения 3 очереди (для многодетных);

2019 г.

Мероприятие 1. прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)

Мероприятие 2. проектно-изыскательские работы и разработка проектно сметной документации по ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков;

Мероприятие 3. проектно-изыскательские работы и проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС.

Мероприятие 4. прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)

Мероприятие 5. проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода.

Мероприятие 6. прокладка сетей водоснабжения квартала ИЖС II очереди;

Мероприятие 7.  реализация проекта ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков – про утвержденной сметной стоимости по проекту;

Мероприятие 8. проектно-изыскательские работы и проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС- по утвержденной сметной стоимости по проекту.

План реализации Программы приведен в Приложении 2.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках Программы приведен в Приложении 4.

По итогам реализации  Программы ожидается достижение следующих результатов:

1.	Реализация Генерального плана ГО "Жатай" и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития ГО "Жатай".

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.Обеспечение сокращения сроков строительства, содействие увеличению благоустройства индивидуальных жилых домов, посредством обустройства зон индивидуальной жилой застройки работников бюджетной сферы.

5. Увеличение объемов ввода ИЖС к 2019 г. на 11 300 кв.м.

Сведения о показателях и индикаторах данной Программы приведены в Приложении 3."

3) Раздел "Ресурсное обеспечение программы" адресной  программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета РС (Я) и за счет средств бюджета ГО "Жатай" согласно мероприятиям.

Потребность в средствах для реализации Программы на 2017 - 2019 годы предварительно составит  -  8161,4  тыс.рублей, из них:

Из них:

Местный бюджет- 5291,4 тыс. руб.

Объем финансирования Программы по периодам ее реализации приведен в приложении 1."

4) Приложение №1 к адресной  программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в редакции (согласно Приложения №1 к настоящему постановлению).

5) Приложение №2 к адресной  программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в редакции (согласно Приложения №2 к настоящему постановлению).

6) Приложение №3 к адресной  программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в редакции (согласно Приложения №3 к настоящему постановлению).

7) Приложение №4 к адресной  программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в редакции (согласно Приложения №4 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ГО "Жатай".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного архитектора - начальника отдела архитектуры и капитального строительства Окружной Администрации ГО "Жатай" Татарченко В.И.

Глава                                                                                     Кистенёв А.Е.

|  | Приложение №1 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу "Обустройство инженерной ин-фраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" |
| --- | --- |
|  | от"27" декабря 2018 г. за № 74-г |
| Объем финансирования программы Приложение 1 (тыс. руб) Источники финансирования; Объем финансирования, всего; 2017 г.; Очередной год2018; 2019 г.. Федеральный бюджет, в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - капитальные вложения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - НИОКР, ПИР, ПСД. - прочие расходы. Республиканский бюджет, в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - капитальные вложения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - НИОКР, ПИР, ПСД; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - прочие расходы. Местный бюджет, в том числе:; 5291,4; 0,0; 1247,1; 4044,3. - капитальные вложения; 4641,6; 0,0; 1247,1; 3394,5. - НИОКР, ПИР, ПСД; 165,0; 0,0; 165,0. - прочие расходы. Внебюджетные источники, в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - капитальные вложения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - НИОКР, ПИР, ПСД. - прочие расходы. Итого:; 5291,4; 0,0; 1247,1; 4044,3. |

|  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу "Обустройство инженерной ин-фраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | От "27" декабря 2018 г. за № 74-г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Адресная программа "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки гражданами имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. | Итого | 5291,4 | х | 0,0 | 5291,4 | 0,0 | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |  |  |
|  |  | 2018 | 1247,1 | х | 0,0 | 1247,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 4044,3 | х | 0,0 | 4044,3 | 0,0 |  |  |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1.1 - прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) | 2018 | 1247,1 | х | 0,0 | 1247,1 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.1 | Мероприятие N 2.1 – прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- | 2019 | 370,7 | х | 0,0 | 370,7 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.2 | Мероприятие N 2.2 -проектно-изыскательские работы на 14 земельных участков ИЖС (ул. Смоленская и Рязанская) | 2019 | 55,0 | х | 0,0 | 55,0 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.3 | Мероприятие N 2.3 - Проектно-изыскательские работы проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. | 2019 | 55,0 | х | 0,0 | 55,0 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.4 | Мероприятие N 2.4 -прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) | 2019 | 272,4 | х | 0,0 | 272,4 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.5 | Мероприятие N2.5 - проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. | 2019 | 55,0 | х | 0,0 | 55,0 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.6 | Мероприятие N 2.6 - прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС II очереди | 2019 | 1492,7 | х | 0,0 | 1492,7 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.7 | Мероприятие N 2.7 - реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская – по утвержденной сметной стоимости по проекту; | 2019 | 304,8 | х | 0,0 | 304,8 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |
| N. 2.8 | Мероприятие N2.8 реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. – по утвержденной сметной стоимости по проекту; | 2019 | 1438,7 | х | 0,0 | 1438,7 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу "Обустройство инженерной ин-фраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от"27" декабря 2018 г. за № 74-г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сведения о показателях (индикаторах) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Расчет показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | I квартал |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  | IV квартал |  | I квартал |  |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | П |  |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |
|  |  | Цель N |  | Обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель N1 |  | п.м. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Задача N1 |  | Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача N2 |  | Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 |  | Мероприятие N 1.1 |  | прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий год |  | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.2 |  | Мероприятие N 1.2 |  | прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | 2800 |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Текущий год |  | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й плановый год |  | п.м. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | 3600 |  |  |  | х |  |  |
|  |  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.3 |  | Мероприятие N 1.3 |  | проектно-изыскательские работы на 14 земельных участков ИЖС (ул. Смоленская и Рязанская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий год |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.4 |  | Мероприятие N1.4 |  | Проектно-изыскательские работы проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | 1 |  | х |  | х |  |  |
|  |  | Текущий год |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й плановый год |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | 1 |  |  |
|  |  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.5 |  | Мероприятие N 1.5 |  | прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий год |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й плановый год |  | км |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | 8,10 |  |  |  | х |  |  |
|  |  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.6 |  | Мероприятие N 1.6 |  | проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий год |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й плановый год |  | шт |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | 1 |  |  |
|  |  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.1 |  | Мероприятие N 2.1 |  | прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий год |  | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й плановый год |  | п.м. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | 4675 |  |  |  | х |  |  |
|  |  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.2 |  | Мероприятие N 2.2 |  | реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прокладка наружных сетей газоснабжения |  | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прокладка наружных сетей электроснабжения |  | п.м. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | 300,5 |  |  |  | х |  |  |
|  |  | КТП -250 |  | шт. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | 258,5 |  |  |  | х |  |  |
|  |  | прокладка дороги |  | км |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | 1 |  | х |  | х |  |  |
| N. 2.3 |  | Мероприятие N 2.3 |  | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | 2,29 |  | х |  |  |
|  |  | прокладка дороги |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прокладка сетей газоснабжения к 86 земельным участкам |  | п.м. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | 31280 |  |  |  | х |  |  |
|  |  | прокладка сетей электроснабжения к 86 земельным участкам |  | п.м. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | 1098 |  |  |  | х |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу "Обустройство инженерной ин-фраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от"27" декабря 2018 г. за № 74-г |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |
| N | Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации/Госэкспертизы | Проектная мощность объекта | Заказчик | Всего: | В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Перечень НПА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) | 2018 | 1198,2 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | сетей газоснабжение | ОА ГО "Жатай" | 1247,1 | х | 0 | 1247,1 | х | Постановление от 24.01.2012 г. за № 10 "Об управлении средствами, предоставляемыми на реализацию подпрограммы "Индивидуальное жилищное строительства" государственной программы РС (Я) "Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 03.07.2010 № 145 "О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Саха (Якутия)"; Градостроительный кодекс РФ, п.15 ч.1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; |
| 2 | прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных) | 2019 | 370,7 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | сетей электроснабжения | ОА ГО "Жатай" | 370,7 | х | 0 | 370,7 | х |  |
| 3 | - прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди | 2019 | 1492,7 | положительное заключение государственное экспертизы № 14-1-5-0073-06/2-НВК, на наружные сети водоснабжения и канализации, входящих в состав объекта "Комплексное строительство мик-на индивидуальных жилых домов в пос. Жатай" от 07.12.2009 г. | сети водоснабжения | ОА ГО "Жатай" | 1492,7 | х | 0 | 1492,7 | х |  |
| 4 | реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская | 2019 | 304,8 | нет | сети электроснабжения, газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 304,8 | х | 0 | 304,8 | х |  |
| 5 | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. | 2019 | 1438,7 | нет | сети электроснабжения, газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 1438,7 | х | 0 | 1438,7 | х |  |
| 6 | – прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) | 2019 | 272,4 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | прокладка дороги | ОА ГО "Жатай" | 272,4 | х | 0 | 272,4 | х |  |