| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θроспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата ДЬАhАЛ |
| --- | --- | --- |

«14» марта 2018 г.   № 23-Г

О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Городского округа «Жатай»

на 2017-2027 годы»

В соответствии с приложением 6 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай»    №46-1 от 22.12.17 «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2018 и плановый период 2019-2020 годов», Решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай»  № 33-3 от 20 декабря 2016г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай»  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»», с Распоряжением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №1721р от 29.12.2017г. «Об уточнении бюджетной росписи на 2017 год»  и на основании п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года:

- В Муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утвержденную Постановлением Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 21-Г от 07.12.2016 г. внести следующие изменения:

  - В графу 2 строки 8 «Объем и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта муниципальной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на «2017-2027 годы» цифры: «135830» заменить на «125848,3», «2017г. – 12730 тыс. руб.» заменить на «2017г. –  10926,3 тыс. руб.», «2018г. – 19730 тыс. руб.» заменить на «2018г. –  11552,0 тыс. руб.»

  - Абзац второй раздела «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 года составляет 125848,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 10926,3 тыс.рублей;

2018 год -  11552,0 тыс.рублей;

2019 год -  11530,0 тыс.рублей;

2020 год – 11330,0 тыс.рублей;

2021 год – 11330,0 тыс.рублей;

2022-2027 гг – 69180,0 тыс.рублей;»

  - Приложение №1 заменить на приложение №1  к настоящему постановлению.

  - Приложение №2 заменить на приложение №2  к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Гладышев В.В.

Глава                                                                       А.Е. Кистенев

Приложение №1

к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №23-Г от 14 марта 2018г.

| Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  | к программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 125848,3 | 10926,3 | 11552,0 | 11530,0 | 11330,0 | 11330,0 | 69180,0 |
| - капитальные вложения | 103650,0 | 10550,0 | 9350,0 | 9350,0 | 9150,0 | 9150,0 | 56100,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 22198,3 | 376,3 | 2202,0 | 2180,0 | 2180,0 | 2180,0 | 13080,0 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 125848,3 | 10926,3 | 11552,0 | 11530,0 | 11330,0 | 11330,0 | 69180,0 |

Приложение №2

к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №23-Г от 14 марта 2018г.

|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Содержание автомобильных дорог | 2017-2027 | 19 086,9 | 0,0 | 0,0 | 19 086,9 |  | Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ |
|  | 2017 |  | 2 390,2 |  |  | 2 390,2 |  |  |
|  | 2018 |  | 1 696,7 |  |  | 1 696,7 |  |  |
|  | 2019 |  | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  | 2020 |  | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  | 2021 |  | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  | 2022-2027 |  | 10 500,0 |  |  | 10 500,0 |  |  |
| N.2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Северная | 2017-2020 | 25 341,8 | 0,0 | 0,0 | 25 341,8 |  |  |
|  | 2017 |  | 6 591,8 |  |  | 6 591,8 |  |  |
|  | 2018 |  | 6 250,0 |  |  | 6 250,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 6 250,0 |  |  | 6 250,0 |  |  |
|  | 2020 |  | 6 250,0 |  |  | 6 250,0 |  |  |
| N. 3 | Обустройство автобусных остановок | 2017 | 1 334,8 | 0,0 | 0,0 | 1 334,8 |  |  |
|  | 2017 |  | 1 334,8 |  |  | 1 334,8 |  |  |
|  | 2018 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 4 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 2018 | 1 059,0 |  |  | 1 059,0 |  |  |
| N. 5 | Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | 2017-2027 | 3 809,2 | 0,0 | 0,0 | 3 809,2 |  |  |
|  | 2017 |  | 209,2 |  |  | 209,2 |  |  |
|  | 2018 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  | 2020 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  | 2021 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  | 2022-2027 |  | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |  |  |
| Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1 | Паспортизация дорог | 2017-2019 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,00 |  |
|  | 2017 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| N. 2 | Ремонт ливневой канализации от ул.Комсомольская до ул.Матросова | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 3 | Ремонт ливневой канализациу ул.Строда (перекресток с ул.Северной) | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Обеспечение проездов и строительство пешеходных дорожек дворовых территорий ГО «Жатай» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1 | Обустройство дворовых территорий | 2017-2027 | 25 218,8 | 0,0 | 0,0 | 25 218,8 |  |  |
|  | 2017 |  | 172,4 |  |  | 172,4 |  |  |
|  | 2018 |  | 2 546,4 |  |  | 2 546,4 |  |  |
|  | 2019 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |
|  | 2020 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |
|  | 2021 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |
|  | 2022-2027 |  | 15 000,0 |  |  | 15 000,0 |  |  |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1 | Подсыпка грунтовых дорог | 2017-2027 | 6 347,9 | 0,0 | 0,0 | 6 347,9 |  |  |
|  | 2017 |  | 227,9 |  |  | 227,9 |  |  |
|  | 2018 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 680,0 |  |  | 680,0 |  |  |
|  | 2020 |  | 680,0 |  |  | 680,0 |  |  |
|  | 2021 |  | 680,0 |  |  | 680,0 |  |  |
|  | 2022-2027 |  | 4 080,0 |  |  | 4 080,0 |  |  |
| N. 2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Корзинникова | 2021-2023 | 18 650,0 | 0,0 | 0,0 | 18 650,0 | 0,00 |  |
|  | 2021 |  | 6 250,0 |  |  | 6 250,0 |  |  |
|  | 2022 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |
|  | 2023 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |
| N. 3 | Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова | 2024-2027 | 24 800,0 | 0,0 | 0,0 | 24 800,0 | 0,00 |  |
|  | 2024 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |
|  | 2025 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |
|  | 2026 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |
|  | 2027 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |