| Республика Саха (Якутия) Городской округ "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађыуокуругун УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| "28" декабря 2024 г. № 137-Г |  |  |

О внесении изменений в

Муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства ГО «Жатай» на 2023-2027 годы»

В соответствии с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №4-1 от 25 декабря 2024 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с Приложением №2 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №4-2 от 25 декабря 2024 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 53-1 от 26 декабря 2023 г.  «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» и на основании п. 2.3 «Положения о системе управления муниципальными программами Городского округа «Жатай»», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №31-г от 03 апреля 2024 года:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2023-2027 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» №62-Г от 09.11.2022г.:

1.1. В паспорте программы графу 2 строки 7 «Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем потребности в финансировании программы– 774 632,6 тыс. руб., из них:

2023 год составят – 293 089,8 тыс. рублей;

2024 год составят – 297 405,8 тыс. рублей;

2025 год составят – 67 358,5 тыс. рублей;

2026 год составят – 92 438,5 тыс. рублей;

2027 год составят – 24 340,0 тыс. рублей.

В том числе:

- внебюджетные средства: 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет: 210 001,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год составят – 62 601,5 тыс. рублей;

2024 год составят – 61 459,8 тыс. рублей;

2025 год составят – 18 260,0 тыс. рублей;

2026 год составят – 43 340,0 тыс. рублей;

2027 год составят – 24 340,0 тыс. рублей.

- республиканский бюджет: 564 631,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год составят – 230 488,3 тыс. рублей;

2024 год составят – 235 946,0 тыс. рублей;

2025 год составят – 49 098,5 тыс. рублей;

2026 год составят – 49 098,5 тыс. рублей;

2027 год составят – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней».

1.2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение программы» цифры «677 543,6» заменить на «774 632,6».

1.3. Приложение №1 Программы - «Объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 Программы - «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение №3 Программы - «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Постановлению.

1.6. Приложение №4 Программы - «Финансово-экономическое обоснование Муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению №4 к настоящему Постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава                                                                          Исаева Е.Н.

Приложение №1 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «28» декабря 2024 г. №137-Г

|  |  |  | Приложение №1 к программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2023-2027 годы" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД | 0,0 |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 564 631,3 | 230 488,3 | 235 946,0 | 49 098,5 | 49 098,5 | 0,0 |
| - капитальные вложения | 98 197,0 | 0 | 0,0 | 49 098,5 | 49 098,5 | 0,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД | 466 434,3 | 230 488,3 | 235 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - прочие расходы | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 210 001,3 | 62 601,5 | 61 459,8 | 18 260,0 | 43 340,0 | 24 340,0 |
| - капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД | 0,0 |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 210 001,3 | 62 601,5 | 61 459,8 | 18 260,00 | 43 340,0 | 24 340,00 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения | 0,0 |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД | 0,0 |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 774 632,6 | 293 089,8 | 297 405,8 | 67 358,5 | 92 438,5 | 24 340,0 |

Приложение №2 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «28» декабря 2024 г. №137-Г

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к программе |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | 774 632,6 | 0,0 | 564 631,3 | 210 001,3 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ Окружной Администрации ГО Жатай, МУПы |  |
|  | 2023 год | 2023 | 293 089,8 | 0,0 | 230 488,3 | 62 601,5 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 297 405,8 | 0,0 | 235 946,0 | 61 459,8 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 67 358,5 | 0,0 | 49 098,5 | 18 260,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 92 438,5 | 0,0 | 49 098,5 | 43 340,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 24 340,0 | 0,0 | 0,0 | 24 340,0 | 0,0 |  |  |
| №1 | Задача №1: Приведение жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями, увеличение сроков эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов |  | 106 229,0 | 0,0 | 0,0 | 106 229,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 46 957,0 |  |  | 46 957,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 31 632,0 |  |  | 31 632,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 1 760,0 |  |  | 1 760,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 12 940,0 |  |  | 12 940,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 12 940,0 |  |  | 12 940,0 | 0,0 |  |  |
| N. 1.1 | Мероприятие: Работы по обследованию МКД и укреплению фундаментов |  | 4 232,5 |  |  | 4 232,5 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 832,5 |  |  | 832,5 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |
| N. 1.2 | Мероприятие: Оплата обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности Городского округа «Жатай», расположенные в многоквартирных домах на территории Городского округа «Жатай» |  | 6 044,0 | 0,0 | 0,0 | 6 044,0 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 1 244,0 |  |  | 1 244,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |
| N. 1.3 | Мероприятие:Аварийно-восстановительные работы в муниципальном жилом фонде и муниципального имущества |  | 3 857,8 | 0,0 | 0,0 | 3 857,8 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 820,6 |  |  | 820,6 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 972,2 |  |  | 1 972,2 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 165,0 |  |  | 165,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
| N. 1.4 | Мероприятие: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  | 3 783,3 | 0,0 | 0,0 | 3 783,3 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 1 280,0 |  |  | 1 280,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 503,3 |  |  | 1 503,3 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| N. 1.5 | Мероприятие: Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п. Жатай ул. Северная 29 |  | 1 651,1 | 0,0 | 0,0 | 1 651,1 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 281,1 |  |  | 281,1 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 395,0 |  |  | 395,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 395,0 |  |  | 395,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 290,0 |  |  | 290,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 290,0 |  |  | 290,0 |  |  |  |
| N. 1.6 | Мероприятие: Содержание общежития |  | 7 013,2 | 0,0 | 0,0 | 7 013,2 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 2 189,5 |  |  | 2 189,5 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 823,7 |  |  | 1 823,7 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
| N. 1.7 | Мероприятие: Коммунальные услуги пустых комнат общежития Гастелло д.19 |  | 2 073,3 | 0,0 | 0,0 | 2 073,3 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 573,3 |  |  | 573,3 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| N. 1.8 | Мероприятие: Оказание субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предприятия, возникающих в связи с оплатой коммунальных платежей по отоплению, техническому обслуживанию жилых помещений, находящихся в собственности ОА ГО "Жатай" |  | 2 147,8 | 0,0 | 0,0 | 2 147,8 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 047,8 |  |  | 1 047,8 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| N. 1.9 | Мероприятие: Замена светильников на светодиодные |  | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 18,4 |  |  | 18,4 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| N. 1.10 | Мероприятие: Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ |  | 317,6 | 0,0 | 0,0 | 317,6 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 317,6 |  |  | 317,6 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| N. 1.11 | Мероприятие: Субсидия МУП "Жатайтеплосеть" на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности |  | 74 900,0 | 0,0 | 0,0 | 74 900,0 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 38 900,0 |  |  | 38 900,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 22 000,0 |  |  | 22 000,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |  |
| N. 1.12 | Мероприятие: Замена канализационного колодца для нужд водоотведения МКД на перекрестке ул.Строда-ул.Северная |  | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| №2 | Задача 2: Выполнение работ по перепланировке жилых комнат общежития Гастелло д.19 |  | 26 200,0 | 0,0 | 0,0 | 26 200,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 17 600,0 | 0,0 | 0,0 | 17 600,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 8 600,0 |  | 0,0 | 8 600,0 | 0,0 |  |  |
| N.2.1 | Мероприятие: Выполнение работ по перепланировке жилых комнат общежития Гастелло д.19 |  | 26 200,0 | 0,0 | 0,0 | 26 200,0 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 17 600,0 |  |  | 17 600,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 8 600,0 |  |  | 8 600,0 |  |  |  |
| №3 | Задача 3: Контроль над выполнением программы |  | 28 363,6 | 0,0 | 0,0 | 28 363,6 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 6 255,4 |  | 0,0 | 6 255,4 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 10 008,2 |  | 0,0 | 10 008,2 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 6 500,0 |  | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 2 800,0 |  | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 2 800,0 |  | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 |  |  |
| N. 3.1 | Мероприятие: Управление программой |  | 24 762,5 | 0,0 | 0,0 | 24 762,5 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 4 554,3 |  |  | 4 554,3 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 8 108,2 |  |  | 8 108,2 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 6 500,0 |  |  | 6 500,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 2 800,0 |  |  | 2 800,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 2 800,0 |  |  | 2 800,0 |  |  |  |
| N. 3.2 | Мероприятие: Содержание МУП "РКЦ" |  | 1 701,1 | 0,0 | 0,0 | 1 701,1 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 1 701,1 |  |  | 1 701,1 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| N. 3.3 | Мероприятие: Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегистрированных на территории Городского округа "Жатай" в его границах |  | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 900,0 |  |  | 1 900,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| №4 | Задача 4: Технологическое присоединение к сетям газоснабжения, электроснабжения и строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» |  | 466 434,3 | 0,0 | 466 434,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 230 488,3 |  | 230 488,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 235 946,0 |  | 235 946,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 4.1 | Мероприятие: Разработка проекта, прохождение государственной экспертизы и строительство по объекту "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»" |  | 445 385,4 | 0,0 | 445 385,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 217 941,7 |  | 217 941,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 227 443,7 |  | 227 443,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| №. 4.2 | Мероприятие: Осуществление технологического присоединения объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к газовым сетям |  | 5 471,7 | 0,0 | 5 471,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 4 758,0 |  | 4 758,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 713,7 |  | 713,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| №. 4.3 | Мероприятие: Осуществление технологического присоединения объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к электрическим сетям |  | 15 577,2 | 0,0 | 15 577,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 7 788,6 |  | 7 788,6 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 7 788,6 |  | 7 788,6 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| №5 | Задача 5: Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГО "Жатай" |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 1 000,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 5.1 | Мероприятие: Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГО "Жатай" |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 1 000,0 |  | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| №6 | Задача 6: Перенос сетей тепло, водоснабжения, газовых сетей для строительства объекта: "Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай" |  | 26 308,7 | 0,0 | 0,0 | 26 308,7 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 8 389,1 |  | 0,0 | 8 389,1 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 17 919,6 |  | 0,0 | 17 919,6 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 6.1 | Мероприятие: Перенос сетей тепло, водоснабжения газовых сетей для строительства объекта: "Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай" |  | 26 308,7 | 0,0 | 0,0 | 26 308,7 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 8 389,1 |  | 0,0 | 8 389,1 |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 17 919,6 |  | 0,0 | 17 919,6 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| №7 | Задача 7: Перекладка газовых сетей для капитального ремонта двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" |  | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 900,0 |  | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 7.1 | Мероприятие: Перекладка газовых сетей для капитального ремонта двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" |  | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 1 900,0 |  | 0,0 | 1 900,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| №8 | Задача 8: Капитальный ремонт водовода холодного водоснабжения по ул. Северной и ул. Ленина ГО «Жатай» |  | 118 197,0 | 0,0 | 98 197,0 | 20 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 59 098,5 |  | 49 098,5 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 59 098,5 |  | 49 098,5 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 8.1 | Мероприятие: Капитальный ремонт водовода холодного водоснабжения по ул. Северной и ул. Ленина ГО «Жатай» |  | 118 197,0 | 0,0 | 49 098,5 | 20 000,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 2023 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2024 год | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 2025 | 59 098,5 |  | 49 098,5 | 10 000,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 2026 | 59 098,5 |  | 49 098,5 | 10 000,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение №3 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «28» декабря 2024 г. №137-Г

|  |  |  |  |  | Приложение №3 к программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период | 3-ий плановый период | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|  |  |  | всего 2023г. | всего 2024 г. | всего 2025г. | всего 2026 г. | всего 2027 г . |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Приведение жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями, увеличение сроков эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда, приведенного в соответствие с действующими требованиями, увеличивающими сроки эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов, от общей площади жилищного фонда ГО "Жатай" | % | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 |
| 1.1. | Мероприятие: Работы по обследованию МКД и укреплению фун-даментов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обследование фундаментов МКД по ул. Строда, д.4 | домов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Обследование фундаментов МКД по ул. Северная, д.46 | домов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Обследование МКД по ул. Северная д.40/1 | домов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Укрепление фундамента МКД по ул.Северная, д.46 | кол-во свай | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Укрепление фундамента МКД по ул. Матросова, д.1 | домов | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Обследование фундаментов МКД по ул. Матросова д.7 | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие: Оплата обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности Городского округа «Жатай», расположенные в многоквартирных домах на территории Городского округа «Жатай» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Взносы на капитальный ремонт | кол-во/год | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3 | Мероприятие: Аварийно-восстановительные работы в муниципальном жилом фонде и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество жилых помещений в муниципальном жилом фонде, в которых необходимо проведение текущего ремонта | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2 | Приобретение конвектора для теплой остановки | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Приобретение водосчетчиков для муниципальных квартир на территории ГО "Жатай" | шт | 303 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Материал для аварийного ремонта крыши МКД ул.Строда д.4 | л. | 200 | 400 |  |  |  |
| 1.3.5 | Площадь кровли МКД, по которой требуется ремонт | м2. | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Погашение задолженности в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья | тыс.руб. | 1280 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.5 | Мероприятие: Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п. Жатай ул. Северная 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Площадь административного здания | кв.м. | 712,3 | 712,3 | 712,3 | 712,3 | 712,3 |
| 1.6 | Мероприятие: Содержание общежития |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Площадь общежития | кв.м. | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие: Коммунальные услуги пустых комнат общежития Гастелло д.19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Количество лицевых счетов, по которым закрыта задолженность по статье отопление | кол-во | 39 | 41 | 20 | 20 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие: Оказание субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предприятия, возникающих в связи с оплатой коммунальных платежей по отоплению, техническому обслуживанию жилых помещений, находящихся в собственности ОА ГО "Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Площадь жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности Окружной Администрации ГО "Жатай" | кв. м. | 689,9 | 0 | 689,9 | 689,9 | 1309,3 |
| 1.9 | Мероприятие: Замена светильников на светодиодные |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Количество светильников, подлежащих замене | шт. | 77 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие: Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Количество передач данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ в год | шт. | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие: Субсидия МУП "Жатайтеплосеть" на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Доля погашения кредиторской задолженности МУП "Жатайтеплосеть" перед АО "Водоканал" за потребленные ресурсы на 01.01.2023 за счет полученной субсидии | % | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 1.11.2 | Доля погашения кредиторской задолженности МУП «Жатайтеплосеть» перед АО «Сахатранснефтегаз», за поставку природного газа на 01.01.2023г. за счет, полученной Субсидии | % | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3 | Доля погашения кредиторской задолженности МУП «Жатайтеплосеть» перед АО «Сахатранснефтегаз», за поставку природного газа на 01.09.2023г. за счет, полученной Субсидии | % | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.4 | Доля погашения кредиторской задолженности МУП «Жатайтеплосеть» перед АО «Водоканал», по состоянию на 01.10.2023г., на возмещение убытков, возникших в необходимости приема в централизованную систему водоотведения большого количества талых вод за счет, полученной Субсидии | % | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.5 | Доля погашения кредиторской задолженности МУП "Жатайтеплосеть" перед АО "Сахатранснефтегаз" по акту сверки на 01.10.2024 г., за счет полученной Субсидии | % | 0,00 | 14,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Мероприятие: Замена канализационного колодца для нужд водоотведения МКД на перекрестке ул.Строда-ул.Северная |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Замена канализационного колодца для нужд водоотведения МКД на перекрестке ул.Строда-ул.Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. : Выполнение работ по перепланировке жилых комнат общежития Гастелло д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля площади общежития, на которой выполнена перепланировка в соответствии с проектной документацие, от общей площади общежития ГО "Жатай" | % | 0 | 0 | 0 | 70% | 93% |
| 2.1 | Мероприятие: Выполнение работ по перепланировке жилых комнат общежития Гастелло д.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка рабочей документации по перепланировке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Подготовительные работы перед началом проведения работ по перепланировке ( в т.ч. работа с собственниками жилых помещений) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке здания в осях 1-3; А-Г, включая переустройство инженерных систем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке здания в осях 3-4; А-Г, включая переустройство инженерных систем | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.5 | Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке здания в осях 5-6; А-Г, включая переустройство инженерных систем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.6 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройство лифтовых шахт и наружных лестниц | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задача 3. : Контроль над выполнением программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Управление программой |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Содержание отдела развития инфраструктуры и ЖКХ | отдел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Мероприятие: Содержание МУП "РКЦ" |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Выдача справок формы ф-3 | шт | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Листок статистического учета | шт | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Лицевые счета населения ГО "Жатай", обслуживаемые в течении года | шт | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие: Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегестрированных на территории Городского округа "Жатай" в его границах |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Выдача справок формы ф-3 | шт | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Листок статистического учета | шт | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Создание и ведение прерсонализированной базы данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в жилых помещениях расположенных на территории ГО "Жатай | шт | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. : Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Подготовка инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-эгидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий по объекту | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Разработка проектной документации по объекту | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Прохождение государственной экспертизы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Ввод в эксплуатацию | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Строительный контроль по объекту "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»" | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие: Осуществление технологического присоединения объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к газовым сетям |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля выполненных работ по осуществлению технологического присоединения объекта к газовым сетям: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" от общего числа запланированных работ | % | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Мероприятие: Осуществление технологического присоединения объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Доля выполненных работ по осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" от общего числа запланированных работ | % | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5: Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГО "Жатай" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие: Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГО "Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Схема водоснабжения и водоотведения ГО "Жатай" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Схема теплоснабжения ГО "Жатай" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6: Перенос сетей тепло, водоснабжения, газовых сетей для строительства объекта: "Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие: Перенос сетей тепло, водоснабжения, газовых сетей для строительства объекта: "Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Доля выполненных работ по переносу сетей тепло, водоснабжения, газовых сетей для строительства объекта: "Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай" | % | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7: Перекладка газовых сетей для капитального ремонта двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие: Перекладка газовых сетей для капитального ремонта двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Перекладка газопровода диаметром 108 мм. по ул. Корзинникова" | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | Перекладка газопровода диаметром 150 мм. по ул. Корзинникова" | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3 | Перекладка газопровода диаметром 219 мм. по ул. Корзинникова" | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.4 | Врезка в стальной г/п сизоляцией д.57 мм, врезка в стальной г/п с изоляцией д. 108 мм, врезка в стальной г/п с изоляцией д. 219 мм | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8: Капитальный ремонт водовода холодного водоснабжения по ул. Северной и ул. Ленина ГО «Жатай» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятие: Капитальный ремонт водовода холодного водоснабжения по ул. Северной и ул. Ленина ГО «Жатай» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | приобретение материала для капитального ремонта водовода холодного водоснабжения по ул.Северная и ул.Ленина | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8.1.2 | Доля выполненных работ по капитальному ремонту водовода холодного водоснабжения по ул.Северная и ул.Ленина | % | 0 |  | 0 | 100 | 0 |

Приложение №3 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «28» декабря 2024 г. №137-Г

|  |  |  |  | Приложение №4 к программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансово-экономическое обоснование Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты, необходимых для обеспечения Муниципальной программы, основаны на аналитических данных за три предыдущих года |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО по мероприятиям : | Всего: | 774 830,60 | 293 089,80 | 297 603,80 | 67 358,50 | 92 438,50 | 24 340,00 |
|  | Бюджет РС(Я) | 564 631,30 | 230 488,30 | 235 946,00 | 49 098,50 | 49 098,50 | - |
|  | Бюджет ГО "Жатай" | 210 199,30 | 62 601,50 | 61 657,80 | 18 260,00 | 43 340,00 | 24 340,00 |
| Мероприятие №1.1: Работы по исследованию и укреплению фун-даментов МКД |  | 3 444,70 | 832,50 | 1 000,00 | - | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Обследование фундаментов МКД по ул. Строда, д.4 | Бюджет ГО "Жатай" | 832,50 | 832,50 | - | - | - | - |
| Обследование фундаментов МКД по ул. Северная, д.46 | Бюджет ГО "Жатай" | 136,50 | - | 136,50 | - | - | - |
| Обследование МКД по ул. Северная, д.40/1 | Бюджет ГО "Жатай" | 75,70 | - | 75,70 | - | - | - |
| Укрепление фундамента МКД по ул.Северная, д.46 | Бюджет ГО "Жатай" | 787,80 | - | 787,80 | - | - | - |
| Укрепление фундамента МКД по ул. Матросова, д.1 | Бюджет ГО "Жатай" | 1 200,00 | - | - | - | 1 200,00 | - |
| Обследование фундаментов МКД по ул. Матросова, д.7 | Бюджет ГО "Жатай" | 1 200,00 | - | - | - | - | 1 200,00 |
| Мероприятие №1.2: Оплата обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности Городского округа «Жатай», расположенные в многоквартирных домах на территории Городского округа «Жатай» |  | 6 044,00 | 1 244,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Взносы на капитальный ремонт | Бюджет ГО "Жатай" | 6 044,00 | 1 244,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Мероприятие №1.3: Аварийно-восстановительные работы в муниципальном жилом фонде и муниципального имущества |  | 3 784,60 | 820,60 | 1 899,00 | 165,00 | 450,00 | 450,00 |
| Текщий ремонт жилых помещений в муниципальнойм жилом фонде | Бюджет ГО "Жатай" | 3 784,60 | 820,60 | 1 899,00 | 165,00 | 450,00 | 450,00 |
| Мероприятие №1.4: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  | 3 783,30 | 1 280,00 | 1 503,30 | - | 500,00 | 500,00 |
| Оплата задолженности по договорам мены в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья | Бюджет ГО "Жатай" | 3 783,30 | 1 280,00 | 1 503,30 | - | 500,00 | 500,00 |
| Мероприятие №1.5: Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п. Жатай ул. Северная 29 |  | 1 647,10 | 281,10 | 391,00 | 395,00 | 290,00 | 290,00 |
| Техническое обслуживание административного здания по адресу п. Жатай ул. Северная 29 | Бюджет ГО "Жатай" | 1 647,10 | 281,10 | 391,00 | 395,00 | 290,00 | 290,00 |
| Мероприятие №1.6: Содержание общежития |  | 7 090,40 | 2 189,50 | 1 900,90 | - | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Содержание, текущий ремонт общежития по ул. Гастелло, 19 | Бюджет ГО "Жатай" | 7 090,40 | 2 189,50 | 1 900,90 | - | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Мероприятие №1.7: Коммунальные услуги пустых комнат общежития Гастелло д.19 |  | 2 073,30 | 573,30 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| Оплата коммунальных услуг за пустые комнаты общежития Гастелло, д.19 | Бюджет ГО "Жатай" | 2 073,30 | 573,30 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| Мероприятие №1.8: Оказание субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предприятия, возникающих в связи с оплатой коммунальных платежей по отоплению, техническому обслуживанию жилых помещений, находящихся в собственности ОА ГО "Жатай" |  | 2 147,80 | 500,00 | 1 047,80 | - | 300,00 | 300,00 |
| Оплата коммунальных услуг за жилые помещения, находящиеся в собственности Окружной Администрации ГО "Жатай". | Бюджет ГО "Жатай" | 2 147,80 | 500,00 | 1 047,80 | - | 300,00 | 300,00 |
| Мероприятие №1.9: Замена светильников на светодиодные |  | 18,40 | 18,40 | - | - | - | - |
| Приобретение светодиодных светильников | Бюджет ГО "Жатай" | 18,40 | 18,40 | - | - | - | - |
| Мероприятие №1.10: Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ |  | 317,60 | 317,60 | - | - | - | - |
| Оплата услуг по передаче данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ | Бюджет ГО "Жатай" | 317,60 | 317,60 | - | - | - | - |
| Мероприятие №1.11: Субсидия МУП "Жатайтеплосет" на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности |  | 74 900,00 | 38 900,00 | 22 000,00 | - | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Субсидия на погашение задолженности МУП «Жатайтеплосеть» за услуги по водопотреблению и водоотведению перед АО «Водоканал» по состоянию на 01.01.2023 г. | Бюджет ГО "Жатай" | 28 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Субсидия на погашение задолженности МУП «Жатайтеплосеть» за услуги по водопотреблению и водоотведению перед АО «Водоканал» по состоянию на 01.10.2023 г. на возмещение убытков, возникших в необходимости приема в централизованную систему водоотведения большого количества талых вод | Бюджет ГО "Жатай" | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |  |  |
| Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на финансовое обеспечение расходов, связаных с погашением задолженности за поставку природного газа перед АО «Сахатранснефтегаз» по состоянию на 01.01.2023г. | Бюджет ГО "Жатай" | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на финансовое обеспечение расходов, связаных с погашением задолженности за поставку природного газа перед АО «Сахатранснефтегаз» по состоянию на 01.09.2023г. | Бюджет ГО "Жатай" |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
| Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на финансовое обеспечение расходов, связаных с погашением задолженности по договору на поставку природного газа перед АО «Сахатранснефтегаз» по состоянию на 01.10.2024г. | Бюджет ГО "Жатай" | 15 000,00 | - | 15 000,00 |  |  |  |
| Мероприятие №1.12: Замена канализационного колодца для нужд водоотведения МКД на перекрестке ул.Строда-ул.Северная |  | 190,00 | - | 190,00 | - | - | - |
| Замена канализационного колодца для нужд водоотведения МКД на перекрестке ул.Строда-ул.Северная | Бюджет ГО "Жатай" | 190,00 | - | 190,00 | - | - | - |
| Мероприятие №2.1: Выполнение работ по перепланировке жилых комнат общежития Гастелло д.19 |  | 29 200,00 | - | - | 17 600,00 | 8 600,00 | 3 000,00 |
| Разработка рабочей документации по перепланировке | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | - | - | - | - |
| Подготовительные работы перед началом проведения работ по перепланировке ( в т.ч. работа с собственниками жилых помещений) | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке здания в осях 1-3; А-Г, включая переустройство инженерных систем | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке здания в осях 3-4; А-Г, включая переустройство инженерных систем | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке здания в осях 5-6; А-Г, включая переустройство инженерных систем | Бюджет ГО "Жатай" | 17 600,00 | - | - | - | 17 600,00 | - |
| Выполнение строительно-монтажных работ по устройство лифтовых шахт и наружных лестниц | Бюджет ГО "Жатай" | 8 600,00 | - | - | - | - | 8 600,00 |
| Мероприятие №3.1: Управление программой |  | 28 561,60 | 6 255,40 | 10 206,20 | 6 500,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Содержание отдела ЖКХ | Бюджет ГО "Жатай" | 24 960,50 | 4 554,30 | 8 306,20 | 6 500,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Мероприятие №3.2: Содержание МУП "РКЦ" |  | 1 701,10 | 1 701,10 | - | - | - | - |
| Содержание МУП "РКЦ" | Бюджет ГО "Жатай" | 1 701,10 | 1 701,10 | - | - | - | - |
| Мероприятие №3.3: Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегестрированных на территории Городского округа "Жатай" в его границах |  | 1 900,00 | - | 1 900,00 | - | - | - |
| Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегестрированных на территории Городского округа "Жатай" в его границах | Бюджет ГО "Жатай" | 1 900,00 | - | 1 900,00 | - | - | - |
| Мероприятие №4.1: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» |  | 445 385,40 | 217 941,70 | 227 443,70 | - | - | - |
| Подготовка инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-эгидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий по объекту | Бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
| Разработка ППТ и ПМТ | Бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектной документации по объекту | Бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
| Прохождение государственной экспертизы | Бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | Бюджет РС(Я) | 445 385,40 | 217 941,70 | 227 443,70 | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию | Бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №4.2: Осуществление технологического присоединения объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к газовым сетям |  | 5 471,70 | 4 758,00 | 713,70 | - | - | - |
| Выполнение работ по технологическому присоединению объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к газовым сетям | Бюджет РС(Я) | 5 471,70 | 4 758,00 | 713,70 | - | - | - |
|  | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №4.3: Осуществление технологического присоединения объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к электрическим сетям |  | 7 788,60 | 7 788,60 | 7 788,60 | - | - | - |
| Выполнение работ по технологическому присоединению объекта: "Образовательный комплекс "Точка будущего"" к электрическим сетям | Бюджет РС(Я) | 7 788,60 | 7 788,60 | 7 788,60 | - | - | - |
|  | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №5.1: Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГО "Жатай" |  | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГО "Жатай" | Бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет ГО "Жатай" | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - |
| Мероприятие №6.1: Перенос сетей тепло, водоснабжения для строительства объекта: "Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай" |  | 26 308,70 | 8 389,10 | 17 919,60 | - | - | - |
| Выполнение работ по переносу сетей тепло, водоснабжения для строительства объекта: "Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай" | Бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет ГО "Жатай" | 26 308,70 | 8 389,10 | 17 919,60 | - | - | - |
| Мероприятие №7.1: Перекладка газовых сетей для капитального ремонта двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" |  | - | - | 1 900,00 | - | - | - |
| Перекладка газопровода диаметром 108 мм. по ул. Корзинникова" | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | 599,10 |  |  |  |
| Перекладка газопровода диаметром 150 мм. по ул. Корзинникова" | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | 599,80 |  |  |  |
| Перекладка газопровода диаметром 219 мм. по ул. Корзинникова" | Бюджет ГО "Жатай" | 0 | 0 | 599,50 |  |  |  |
| Врезка в стальной г/п сизоляцией д.57 мм, врезка в стальной г/п с изоляцией д. 108 мм, врезка в стальной г/п с изоляцией д. 219 мм | Бюджет ГО "Жатай" | 0 |  | 101,60 |  |  |  |
| Мероприятие №8.1: Капитальный ремонт водовода холодного водоснабжения по ул. Северной и ул. Ленина ГО «Жатай» |  | - | - | - | 59 098,50 | 59 098,50 | - |
| Капитальный ремонт водовода холодного водоснабжения по ул. Северной и ул. Ленина ГО "Жатай" | Бюджет ГО "Жатай" | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | Бюджет РС(Я) | - | - | - | 49 098,50 | 49 098,50 |  |
| Глава | _______________ |  | Исаева Е.Н. |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | _______________ |  | Карман А.А. |  |  |  |  |