| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрөспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| п. Жатай «28» декабря 2024 г. №138-г |  |  |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Городского округа «Жатай»

на 2024 -2028 годы»

В соответствии с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №4-1 от 25 декабря 2024 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с Приложением №2 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №4-2 от 25 декабря 2024 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 53-1 от 26 декабря 2023 г.  «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» и на основании п. 2.3 «Положения о системе управления муниципальными программами Городского округа «Жатай»», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №31-г от 03 апреля 2024 года:

1. В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы», утвержденную Постановлением Главы Городского округа «Жатай» № 79-г от 09.10.2023 г. внести следующие изменения:

1.1. В паспорте программы графу 2 строки 7 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 2024-2028 годы составляет 43 027,00 тыс. рублей в том числе по годам:

Бюджет ГО «Жатай»- 8 570,0 тыс. рублей, в т. ч. по годам:

2024 год – 760,0 тысяч рублей;

2025 год – 430,0 тысяч рублей;

2026 год –2 460,0 тысяч рублей;

2027 год - 2 460,0 тысяч рублей;

2028 год - 2 460,0 тысяч рублей.

Иные источники финансирования –34 457,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2024 год –17 497,9 тысяч рублей;

2025 год –16 959,1 тысяч рублей.

2026 год – 0,0 тысяч рублей;

2027 год – 0,0 тысяч рублей.

2028 год – 0,0 тысяч рублей.

Из них:

Внебюджетные источники –34 457,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2024 год –17 497,9 тысяч рублей;

2025 год –16 959,1 тысяч рублей.

2026 год – 0,0 тысяч рублей;

2027 год – 0,0 тысяч рублей.

2028 год – 0,0 тысяч рублей.

1.2. Приложение №1 «Объем финансирования программы» к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024 -2028 годы» изложить в редакции, согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.

1.3.   Приложение №2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024 -2028 годы» изложить в редакции, согласно Приложения №2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024 -2028 годы» изложить в редакции, согласно Приложения №3 к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. зам. Главы по ЖКХ и энергоресурсосбережению Р.Г. Кречетова

Глава 							Е.Н. Исаева

|  |  |  | Приложение №1 к постановлению Главы ОА ГО "Жатай" №138-г от "28" декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024 -2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования, всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Федеральный бюджет, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  | 8 570,0 | 760,0 | 430,0 | 2460,0 | 2460,0 | 2460,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  | 8 570,0 | 760,0 | 430,0 | 2460,0 | 2460,0 | 2460,0 |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  | 34457,0 | 17497,9 | 16959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  | 34457,0 | 17497,9 | 16959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 43 027,0 | 18257,9 | 17 389,1 | 2460,0 | 2460,0 | 2460,0 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению Главы ОА ГО "Жатай" №138-г от "28" декабря 2024 г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение №2 к программе |  |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Цель N.1 Повышение надежности и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, и работы топливно-энергетического комплекса |  | 43027,00 | 0,00 | 0,00 | 8570,00 | 34457,00 |  |
|  | 2024 год |  | 18257,90 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 17497,90 |  |
|  | 2025 год |  | 17389,10 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 16959,10 |  |
|  | 2026 год |  | 2460,00 | 0,00 | 0,00 | 2460,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 2460,00 | 0,00 | 0,00 | 2460,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 2460,00 | 0,00 | 0,00 | 2460,00 | 0,00 |  |
| N. 1. | Задача N. 1. Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов. |  | 5591,30 | 0,00 | 0,00 | 5659,70 | 709,60 |  |
|  | 2024 год |  | 1061,50 | 0,00 | 0,00 | 671,70 | 389,80 |  |
|  | 2025 год |  | 749,80 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 319,80 |  |
|  | 2026 год |  | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 0,00 |  |
| 1. Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 | Мероприятие: Замена светильников уличного освещения на светодиодные |  | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2024 год |  | 178,00 |  |  | 178,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 200,00 |  |  | 200,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 200,00 |  |  | 200,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 200,00 |  |  | 200,00 | 0,00 |  |
| N. 1.2 | Мероприятие: Разработка температурного графика и контроль за его соблюдением. Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | МУП "Жатайтеплосеть |
|  | 2024 год |  | 25,00 |  |  | 0,00 | 25,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.3 | Мероприятие: Приобретение и установка водосчетчиков с дистанционным съемом в муниципальном жилом фонде |  | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 400,00 |  |  | 400,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 400,00 |  |  | 400,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 400,00 |  |  | 400,00 | 0,00 |  |
| N. 1.4 | Мероприятие: Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д на пульт управления |  | 2002,00 | 0,00 | 0,00 | 2002,00 | 0,00 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2024 год |  | 372,00 |  |  | 372,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 430,00 |  |  | 430,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 400,00 |  |  | 400,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 400,00 |  |  | 400,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 400,00 |  |  | 400,00 | 0,00 |  |
| 3. Бюджетные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.5 | Мероприятие: Замена устаревших осветительных приборов на приборы нового поколения, ламп накаливания на энергосберегающие |  | 1423,80 | 0,00 | 0,00 | 901,70 | 522,10 | ОА ГО "Жатай", МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ", МБУ «Музей Городского округа «Жатай» |
|  | 2024 год |  | 404,00 |  |  | 121,70 | 282,30 |  |
|  | 2025 год |  | 239,80 |  |  | 0,00 | 239,80 |  |
|  | 2026 год |  | 260,00 |  |  | 260,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 260,00 |  |  | 260,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 260,00 |  |  | 260,00 | 0,00 |  |
| N. 1.6 | Мероприятие: Установка датчиков движения в местах общего пользования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОА ГО "Жатай", МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ" |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 1.7 | Мероприятие: Поверка приборов учета |  | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | ОА ГО "Жатай", МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ" |
|  | 2024 год |  | 82,50 |  |  | 0,00 | 82,50 |  |
|  | 2025 год |  | 80,00 |  |  | 0,00 | 80,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 2. | Задача N. 2. Снижение расходов бюджета, предприятий, учреждений Городского округа «Жатай» на оплату за потребленные энергетические ресурсы |  | 14968,70 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 | 11668,70 |  |
|  | 2024 год |  | 6075,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6075,60 |  |
|  | 2025 год |  | 5593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5593,10 |  |
|  | 2026 год |  | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |  |
| 1. Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.1 | Мероприятие: Автоматизация режимов горения, повышение качества водоподготовки и контроль за его соблюдением |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП "Жатайтеплосеть |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.2 | Мероприятие: Проектирование и монтаж ИТП в МКД |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 | 0,00 |  |
| N. 2.3 | Мероприятие: Повышение тепловой защиты МКД |  | 4340,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 4040,00 | ОА ГО "Жатай", МУП "СЕЗ" |
|  | 2024 год |  | 1915,00 |  |  | 0,00 | 1915,00 |  |
|  | 2025 год |  | 2125,00 |  |  | 0,00 | 2125,00 |  |
|  | 2026 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |
| 3. Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.4 | Мероприятие: Повышение тепловой защиты бюджетных учреждений |  | 7628,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7628,70 | ОА ГО "Жатай", МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ", МБУ «Музей Городского округа «Жатай» |
|  | 2024 год |  | 4160,60 |  |  | 0,00 | 4160,60 |  |
|  | 2025 год |  | 3468,10 |  |  | 0,00 | 3468,10 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 3 | Задача N. 3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке |  | 18921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18921,60 |  |
|  | 2024 год |  | 9498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9498,90 |  |
|  | 2025 год |  | 9422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9422,70 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 3.1 | Мероприятие: Промывка трубопроводов и стояков в системе отопления котельной |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП "Жатайтеплосеть |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 3.2 | Мероприятие: Содержание и ремонт оборудования котельной |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП "Жатайтеплосеть |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 3.3 | Мероприятие: Проведение текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в многоквартирных жилых домах |  | 11420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11420,00 | МУП "СЕЗ" |
|  | 2024 год |  | 5640,00 |  |  | 0,00 | 5640,00 |  |
|  | 2025 год |  | 5780,00 |  |  | 0,00 | 5780,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 3.4 | Мероприятие: Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МКД |  | 5640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5640,00 | МУП "СЕЗ" |
|  | 2024 год |  | 2740,00 |  |  | 0,00 | 2740,00 |  |
|  | 2025 год |  | 2900,00 |  |  | 0,00 | 2900,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 3.5 | Мероприятие: Ежегодная промывка и опрессовка отопительной системы бюджетных учреждений |  | 1336,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1336,30 | МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ" |
|  | 2024 год |  | 665,50 |  |  | 0,00 | 665,50 |  |
|  | 2025 год |  | 670,80 |  |  | 0,00 | 670,80 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 3.6 | Мероприятие: Устранение неполадок технологического оборудования в учреждении (своевременный ремонт) |  | 525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,30 | МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ" |
|  | 2024 год |  | 453,40 |  |  | 0,00 | 453,40 |  |
|  | 2025 год |  | 71,90 |  |  | 0,00 | 71,90 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 4 | Задача N. 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  | 3545,40 | 0,00 | 0,00 | 388,30 | 3157,10 |  |
|  | 2024 год |  | 1621,90 | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 1533,60 |  |
|  | 2025 год |  | 1623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,50 |  |
|  | 2026 год |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 1. Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 4.1 | Мероприятие: Текущий ремонт и своевременная замена трубопроводов, арматуры системы отопления, насосов и электродвигателей котельной |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП "Жатайтеплосеть |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 4.2 | Внедрение частотно - регулируемых электроприводов на насосном и вентиляторном оборудовании на котельной |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП "Жатайтеплосеть |
|  | 2024 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 4.3 | Мероприятие: Замена приборов, трубопроводов, арматуры систем отопления, водоснабжения в жилом фонде |  | 1670,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1370,00 | Окружная Администрация ГО "Жатай", МУП "СЕЗ" |
|  | 2024 год |  | 660,00 |  |  | 0,00 | 660,00 |  |
|  | 2025 год |  | 710,00 |  |  | 0,00 | 710,00 |  |
|  | 2026 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |
| N. 4.4 | Мероприятие: Установка циркуляционных насосов в системе ГВС МКД |  | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | МУП "СЕЗ" |
|  | 2024 год |  | 110,00 |  |  | 0,00 | 110,00 |  |
|  | 2025 год |  | 120,00 |  |  | 0,00 | 120,00 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 4.5 | Мероприятие: Своевременный ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения бюджетных учреждений |  | 1068,30 | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 980,00 | МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ" |
|  | 2024 год |  | 572,90 |  |  | 88,30 | 484,60 |  |
|  | 2025 год |  | 495,40 |  |  | 0,00 | 495,40 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| N. 4.6 | Мероприятие: Своевременный ремонт и замена сантехнического оборудования бюджетный учреждений |  | 577,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,10 | МДОУ №1 Детский сад "Ручеек" , МДОУ №2 Детский сад "Василек" , МДОУ №4 Детский сад "Снежинка" , МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Росток", МБУ Дом культуры «Маяк», МБОУ ДО "ДЮСШ" |
|  | 2024 год |  | 279,00 |  |  | 0,00 | 279,00 |  |
|  | 2025 год |  | 298,10 |  |  | 0,00 | 298,10 |  |
|  | 2026 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 год |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению Главы ОА ГО "Жатай" №138-г от "28" декабря 2024г. Приложение № 3 к программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период | 3-ий плановый период | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |  |
|  |  |  | всего 2024 г. | всего 2025г. | всего 2026 г. | всего 2027 г. | всего 2028 г . |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача 1. Приведение жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями, увеличение сроков эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Замена светильников уличного освещения на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество уличных светильников, ежегодно заменяемых на светодиодные | шт. | 50 | 0 | 340 | 340 | 340 |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2: Разработка температурного графика и контроль за его соблюдением. Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Температурный график работы котельной | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | Руководства по эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2.3 | Режимные карты по эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3: Приобретение и установка водосчетчиков с дистанционным съемом в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля муниципального жилого фонда, оснащенного приборами учета с дистанционным съемом | % | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4: Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д на пульт управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество передач данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ в год | шт. | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5: Замена устаревших осветительных приборов на приборы нового поколения, ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество устаревших осветительных приборов, замененных на приборы нового поколения | шт. | 678 | 300 | 325 | 325 | 325 |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.6: Установка датчиков движения в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Количество приобретенных датчиков движения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7: Поверка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Доля поверенных приборов учета в бюджетных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача N. 2. Снижение расходов бюджета, предприятий, учреждений Городского округа «Жатай» на оплату за потребленные энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1: Автоматизация режимов горения, повышение качества водоподготовки и контроль за его соблюдением |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка автоматического рабочего места (АРМ) оператора котельной | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение профилактических ремонтов и устранения аварийных ситуаций | шт/квартал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Лабораторно-производственные исследования качества питьевой воды | шт/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2: Проектирование и монтаж ИТП в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество ИТП, запроектированых и смонтированных в МКД | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3: Повышение тепловой защиты МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Замена деревянных окон на ПВХ в подъездах жилых домов | шт | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.3.2 | Замена входных групп на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания входных дверей | шт | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.3 | Установка дверей и люков в проемах чердачных помещений | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.4 | Вскрытие и заделка межпанельных на МКД | п.м. | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.5 | Утепление швов панелей цокольного перекрытия методом напыления | м2 | 600 | 660 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.6 | Ремонт (замена) кровельного покрытия МКД | м2 | 770 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4: Повышение тепловой защиты бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в здании | шт/год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.2 | Замена окон на пластиковые | шт | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.3 | Ремонт кровли | м2 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.4 | Замена входных дверей | шт | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.5 | Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | м | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |  |
| 2.4.6 | Доля укрепленого фасада здания ДК "Маяк" | % | 20 | 30 | - | - | - |  |
| 2.4.7 | Доля утепленных полов первого (цокольного) этажей в гр. "Василек", "Сказка" ДС№4 "Снежинка", ДК "Маяк" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.8 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования, обследование и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | шт/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.4.9 | Утепление канализационного спутника | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.10 | Доля утепленого фасада здания СОШ №2 | % | 100 | 45 | - | - | - |  |
| 2.4.11 | Осуществление проверки работы приборов учета и проверки состояния водопроводной и отопительной систем | проверок/год | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.12 | Анализ потребления энергоресурсов | отчет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.13 | Укрепление фундамента ДК "Маяк" | кол-во свай | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача N. 3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1: Промывка трубопроводов и стояков в системе отопления котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Промывка трубопроводов и стояков в системе отопления | промвок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2: Содержание и ремонт оборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.2 | Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.3 | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.4 | Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках котлов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.5 | Предварительный подогрев питательной воды в котельной | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.6 | Организация мониторинга и соблюдение водно - химического режима в котлах | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.7 | Минимизация величины продувки котла | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.8 | Установка экономайзера в котельной | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.9 | Текущий ремонт и своевременная замена насосов и электродвигателей | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 3.3: Проведение текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в многоквартирных жилых домах | кол-во котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 3.4: Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МКД | кол-во домов | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |  |
| 3.5 | Мероприятие 3.5: Ежегодная промывка и опрессовка отопительной системы бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ежегодная промывка и опрессовка отопительной системы | кол-во учреждений | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 3.6 | Мероприятие3.6: Устранение неполадок технологического оборудования в учреждении |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Ремонт системы отопления в пристрое МБОУ "СОШ №1" | систем отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6.2 | Ремонт силовых щитов в электрощитовой и замена силовых электропроводов оборудования | кол-во эл щитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6.3 | Техническое обслуживание оборудования узла ввода | кол-во узлов ввода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача N. 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1: Текущий ремонт и своевременная замена трубопроводов, арматуры системы отопления, насосов и электродвигателей котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Текущий ремонт насосов и электродвигателей | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3 | Применение антинакипных устройств на теплообменниках | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.4 | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2: Внедрение частотно - регулируемых электроприводов на насосном и вентиляторном оборудовании на котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Внедрение частотно - регулируемых электроприводов на насосном и вентиляторном оборудовании | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Мероприятие 4.3: Замена приборов, трубопроводов, арматуры систем отопления, волоснабжения в жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Замена приборов отопления | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 4.3.2 | Замена труб ППР | п.м. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.3.3 | Ремонт и замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ХГВ в МКД | м2 | 330 | 375 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3.4 | Ремонт и замена трубопроводов, отопительных приборов (регистров), запорной арматуры системы отопления в МКД | шт | по смете | по смете | по смете | по смете | по смете |  |
| 4.3.5 | Ремонт и замена запорной арматуры, трубопроводов систем ГВС и ХВС | шт | по смете | по смете | по смете | по смете | по смете |  |
| 4.4 | Мероприятие 4.4: Установка циркуляционных насосов в системе ГВС МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Установка циркуляционных насосов в системе ГВС МКД | шт | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Мероприятие 4.5: Своевременный ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Ремонт систем отопления | шт | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5.2 | Замена чугунных аварийных радиаторов отопления на биметаллические | шт | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5.3 | Ремонт приточной вентиляции ДК "Маяк" | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5.4 | Монтаж силового электрощита(сцена) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5.5 | Комплексное обслуживание элементов автоматики, установленных на тепловом узле управления | кол-во договоров сервисного обслуживания/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.6 | Мероприятие 4.6: Своевременный ремонт и замена сантехнического оборудования бюджетный учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Замена смесителей на раковинах и фурнитуры на сливных бочках | шт | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6.2 | Замена сантехники, технологического оборудования, недопущение утечек воды | шт | по смете | по смете | по смете | по смете | по смете |  |
| 4.6.3 | Установка смесителей с фотоэлементом | шт | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |