| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «25» сентября 2018 г. №48-Г |  |  |

Об утверждении

муниципальной программы

«Благоустройство территории Городского округа

«Жатай» на 2019 – 2021 годы

В соответствии с ч.25 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ ГО «Жатай» утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации  ГО «Жатай» от 25.08.2016 №170,  в целях поддержания чистоты и порядка на территории ГО «Жатай»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Городского округа «Жатай» на 2019 – 2021 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019г.

3. Контроль над выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава 							А.Е. Кистенёв.

Утверждена

Постановлением Главы

Окружной Администрации

ГО «Жатай»

№ 48-Г от 25.09.2018

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

НА 2019 - 2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории ГО «Жатай» на 2019-2021 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории ГО «Жатай» на 2019-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»; - Устав муниципального образования ГО «Жатай»; - Постановление Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 05.03.2015 г. № 128 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай». |
| Муниципальный заказчик Программы | Окружная Администрация ГО «Жатай» |
| Разработчик Программы | Окружная Администрация ГО «Жатай» |
| Исполнители мероприятий Программы: | Окружная Администрация ГО «Жатай», предприятия и организации ГО «Жатай» |
| Основные задачи и мероприятия программы | - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования: - содержание скверов и площадей; - очистка и посадка зеленой зоны; - уборка не санкционированных свалок; - организация иных мероприятий по благоустройству; - Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения: - содержание и ремонт объектов уличного освещения; - оплата электрической энергии уличного освещения; - Регулирование численности безнадзорных животных: - отлов безнадзорных животных. |
| Основные цели Программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Городского округа «Жатай», способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 18776,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2019г. – 6258,7 т.р. 2020г. – 6258,7 т.р. 2021г. – 6258,7 т.р. Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Улучшение внешнего вида Городского округа «Жатай» и территорий общего пользования; - Активизации работ по благоустройству территории ГО «Жатай»; - Увеличение уровня озеленения территории округа; - Улучшение состояния сетей уличного освещения; - Улучшение состояния территории центральной площади; - Ликвидация несанкционированных свалок; - Снижение численности безнадзорных животных; |
| Система организации контроля | Окружная Администрация ГО «Жатай» |

## Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение  программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории ГО «Жатай» на 2019-2021 годы разработана соответствии с:

- Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды»;

- Уставом муниципального образования ГО «Жатай»;

## - Постановлением Главы Окружной Администрации  ГО «Жатай» от 05.03.2015 г. № 128 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай»

## Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Природно-климатические условия Городского округа «Жатай», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий и территорий административных зданий, организаций, учреждений, общее состояние дорог. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение улиц, безнадзорные животные.

Решение вышеуказанных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

## Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программы

## Целью настоящей программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Городского округа «Жатай», способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения.

## Для выполнения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения;

- Регулирование численности безнадзорных животных.

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Городского округа «Жатай». Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении Программы.

## Результаты SWOT-анализа

| Сильные стороны(S) | Слабые стороны(W) |
| --- | --- |
| - Развитая транспортная доступность ГО «Жатай», позволяет проводить работы по благоустройству без срыва графика производства работ; - Хорошее техническое состояние электрических сетей для установки светильников уличного освещения; - Наличие свободных площадей для организации работ по благоустройству. | - наличие несанкционированных свалок вблизи ГО «Жатай»; - не полных охват улиц уличным освещением; - общее старение жилищного фонда и инженерных систем; - низкое количество граждан, активно борющихся с несанкционированным вывозом мусора; - недостаточный объем озелененных территорий, отсутствие системы полива, - недостаточный объем строительства участков ливневой канализации, - недостаточный объем ремонта тротуаров. |
| Возможности(О) | Угрозы(Т) |
| - привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней; - внедрение инновационных технологий | - вандализм граждан по отношению к элементам благоустройства, - не желание жителей ГО «Жатай» заключать договора на вывоз мусора. |

Неопределенность прогноза внешних и внутренних условий обуславливает необходимость использования сценарных вариантов реализации программы. В рамках реализации программы прогнозируются 3 сценария развития благоустройства ГО «Жатай»:

а) пессимистический сценарий характеризуется значительным снижением объемов капитальных вложений на выполнение мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, что может привести к наложению административных штрафов со стороны контролирующих органов;

б) базовый сценарий развития характеризуется реализацией текущих мероприятий по благоустройству территорий ГО «Жатай». При этом существующие ресурсные ограничения кардинально не преодолеваются. В такой ситуации реализуются только наиболее приоритетные или наименее ресурсоемкие проекты, в частности в рамках муниципальных программ капвложения планируются на выполнение  работ по устройству сетей наружного освещения, территорий общего пользования;

в) оптимистический сценарий развития предполагает реализацию всего комплекса мероприятий, запланированных в программе.

3.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, в решении вопросов благоустройства подведомственных территорий, не зависимо от их форм собственности.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории округа. В связи с этим требуется привлечение внимания руководителей и жителей  для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями для решения вопросов озеленения, возведения объектов благоустройства округа.

3.2. Система программных мероприятий

Основой Программы является система мероприятий таких как:

- содержание скверов и площадей;

- очистка и посадка зеленой зоны;

- уборка не санкционированных свалок;

- содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- мероприятия по установке детских площадок;

- отлов безнадзорных животных;

- организация иных мероприятий по благоустройству.

Подробный план реализации мероприятий отражен в приложении №2 к настоящей программе.

3.3.  Анализ качественного состояния элементов благоустройства

3.3.1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом округа. Также для поддержания чистоты, покоса травы на площади, по обочинам дорог и вдоль тротуаров, необходимо организовать работы по привлечению трудовых коллективов.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись по утвержденному Плану и активному участию в Месячниках санитарной очистки всех жителей. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы с разработчиком Программы – Окружной Администрацией ГО «Жатай».

3.3.2. Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория округа. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенного пункта имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и монтаже новых светильников на улицах округа, а также снижение расходов на оплату электрической энергии уличного освещения.

3.3.3. Регулирование численности безнадзорных животных

Проблема безнадзорных животных в ГО «Жатай» стоит очень остро. От жителей округа постоянно поступаю жалобы на стаи бродячих животных обитающих под домами многоквартирных домов. Много жалоб поступало и на хозяев домашних животных, которых отпускают на улицу без поводка и намордника. Для решения этой проблемы  в 2015г.  на территории ГО «Жатай» начал функционировать пункт временного содержания безнадзорных животных. Основная задача пункта передержки домашних животных, является временное содержание и усыпление безнадзорных собак и кошек. Только за 2 месяца работы пункта было усыплено 56 голов собак. Около 20 собак было роздано в добрые руки. В настоящее время пункт передержки животных закрыт в связи с необходимостью его переноса и модернизации помещений. Для успешной работы пункта необходимо предусмотреть дополнительное финансирование из средств местного бюджета, которое позволило бы приобрести материалы для строительства теплых вальеров и бытовых вспомогательных помещений, а также оборудование, спецодежду, и прочие товары необходимые для полноценной работы пункта.

3.3.4. Иные мероприятия по благоустройству

К иным мероприятиям по благоустройству относятся мероприятия  такие, как проведение субботников, акций «Чистый берег», закупка инвентаря, инструментов и выполнение работ по благоустройству на основании предписаний контролирующих органов.

3.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства округа.

Одной из проблем благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: засоряется территория округа, разрушаются ограждения, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей округа  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2019-2021 года необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы дворовых территорий, подворий, улиц;

- различные конкурсы, направленные на озеленение и обустройство дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории округа:

- совершенствование системы благоустройства Городского округа «Жатай», эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории округа;

- активизации работ по благоустройству территории округа, ремонт систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей округа по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства округа;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории округа;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора;

3.5. Перечень целевых индикаторов и показателей

Реализация комплекса мероприятий программы позволит выйти на запланированные показатели благоустройства, его увеличения и создать необходимые условия для формирования качественно нового уровня жизни населения, усиления мотивации граждан к проживанию в поселке.

Для анализа и мониторинга муниципальной программы используются следующие индикаторы и показатели, характеризующие ход её реализации, решение определенных задач:

- Количество объектов территорий общего пользования для поддержания чистоты и порядка;

- Площадь проведенных работ по очистке и посадке зеленых зон;

- Содержание и ремонт объектов уличного освещения (наличие точек освещения);

- Количество отловленных безнадзорных животных;

- Количество убранных не санкционированных свалок;

## Перечень целевых индикаторов программы отражен в приложении №3 к настоящей программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем  финансирования  Программы  составляет 18 776,1 тысяч  рублей.

Объемы финансирования Программы на 2019-2021 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

## Объем финансирования программы отражен в приложении №1 к настоящей программе.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляет разработчик Программы - Окружная Администрация ГО «Жатай»

Окружная Администрация ГО «Жатай» несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Окружная Администрация ГО «Жатай»

Куратором Программы является заместитель Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережению, который несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Куратор Программы обеспечивает управление реализацией Программы, предусматривающее:

- выполнение организационно - финансового плана реализации Программы;

- использование механизмов корректировки программных мероприятий;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- обеспечение постоянного мониторинга реализации Программы с применением целевых индикаторов.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программ от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программам на отчетную дату, а также ход реализации плана мероприятий программ и причины невыполнения сроков мероприятий и событий, объемов финансирования мероприятий.

Для контроля за ходом реализации Программы куратор Программы ежегодно представляет сводные отчеты о ходе ее выполнения и об эффективности расходования финансовых средств в Финансово-экономическое управление Окружной Администрации ГО «Жатай»: годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным, и до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом за 2 и 3 квартал, направляется в финансово-экономичесикй отдел Окружной Администрации ГО «Жатай». Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации программ и индикативных показателей предоставляется на бумажном и электронном носителе.

## Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории округа, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности округа.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории ГО «Жатай»

В результате реализации Программы ожидается:

- Изменение  внешнего  вида округа и территорий общего пользования;

- Активизации работ по благоустройству территории ГО «Жатай»

- Увеличение уровня озеленения  территории округа;

- Улучшение качества уличного освещения;

- Улучшение состояния территории площади;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Снижение численности безнадзорных животных;

|  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе "Благоустройтсво территории ГО "Жатай" на 2019-2021 годы" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 18776,1 | 6258,7 | 6258,7 | 6258,7 |  |  |
| - капитальные вложения | 6383,1 | 2127,7 | 2127,7 | 2127,7 |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 12393 | 4131 | 4131 | 4131 |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 18776,1 | 6258,7 | 6258,7 | 6258,7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной программе "Благоустройтсво территории ГО "Жатай" на 2019-2021 годы" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Всего: | 2019-2021 | 18776,1 |  |  | 18776,1 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 6258,7 |  |  | 6258,7 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 6258,7 |  |  | 6258,7 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 6258,7 |  |  | 6258,7 |  |  |  |
| 1 | Содержание скверов и площадей | 2019-2021 | 1260,0 |  |  | 1260,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |
| 2 | Очистка и посадка зеленой зоны | 2019-2021 | 840,0 |  |  | 840,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт объектов уличного освещения | 2019-2021 | 4200,0 |  |  | 4200,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |
| 4 | Оплата электрической энергии уличного освещения | 2019-2021 | 3570,0 |  |  | 3570,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 1190,0 |  |  | 1190,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1190,0 |  |  | 1190,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1190,0 |  |  | 1190,0 |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 2019-2021 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 6 | Уборка не санкционированных свалок |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 7 | Иные расходы | 2019-2021 | 6806,1 |  |  | 6806,1 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 2268,7 |  |  | 2268,7 |  |  |  |
|  | 2020 |  | 2268,7 |  |  | 2268,7 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 2268,7 |  |  | 2268,7 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к муниципальной программе "Благоустройтсво территории ГО "Жатай" на 2019-2021 годы" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет показателя (индикатора) | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчетный год 2018 | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Поддержание чистоты и порядка на скверах и площадях | шт |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Проведение работ очистке и посадке зеленых зон | м2 |  |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |
| 3 | Содержание и ремонт объектов уличного освещения (наличие точек освещения) | шт. |  |  | 1324 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1324 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1324 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных животных | голова |  |  | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Количество убранных не санкционированных свалок | ед. |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |