| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа «Жатай» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  | Саха θрөспyyбyлyкэтэ «Жатай» Куораттаађы Уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Жатай «30» декабря 2025 г. №129-Г |  |  |  |

Внесение изменений в муниципальную программу

«Благоустройство и формирование комфортной

городской среды на территории

Городского округа «Жатай» на 2025 – 2029 годы»

В соответствии с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 4-1 от 25 декабря 2024 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»», с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 14-1 от 24 декабря 2025 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов»» и на основании п. 2.3 «Положения о системе управления муниципальными программами Городского округа «Жатай»», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №31-г от 03 апреля 2024 года:

1. В муниципальную программу «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2025 – 2029 годы», утвержденную Постановлением Главы Городского округа «Жатай» от 06.12.2024 г. за № 105-г внести следующие изменения:

1.1. В графу 2 строки 9 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 101367,2 тыс. рублей в том числе по годам:

2025 г.– 22 013,1 тыс. рублей.

2026 г.- 11980,6 тыс. рублей.

2027 г.- 21 273,1 тыс. рублей.

2028 г.- 22 387,8 тыс. рублей.

2029 г.- 23 712,6 тыс. рублей.

из них:

- Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

- Республиканский бюджет – 4 310,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 г.– 3 199,9 тыс. рублей.

2026 г.- 1 110,3 тыс. рублей.

2027 г.- 0,0 тыс. рублей.

2028 г.- 0,0 тыс. рублей.

2029 г.- 0,0 тыс. рублей.

- Местный бюджет – 97 057,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 г.– 18 813,2 тыс. рублей.

2026 г.- 10 870,3 тыс. рублей.

2027 г.- 21 273,1 тыс. рублей.

2028 г.- 22 387,8 тыс. рублей.

2029 г.- 23 712,6 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «Ресурсное (финансовое) обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2025 – 2029 годы» изложить в редакции, согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.

1.3.   Приложение №2 «План мероприятий по реализации муниципальной программы к муниципальной программе «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2025 – 2029 годы» изложить в редакции, согласно Приложения №2 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Окружной Администрации Городского округа «Жатай» www.jhatay.ru и в еженедельном издание «Жатайский вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на И.о. зам. Главы по ЖКХ и энергоресурсосбережению Р.Г. Кречетова

Глава 							Е.Н.Исаева

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению Главы ОА ГО "Жатай" №129-Г от "30" декабря 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе "Благоустройство территории ГО "Жатай" на 2025-2029 годы" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| Наименование программы /источник финансового обеспечения | Объем финансирования, всего |  | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |
| Муниципальная программа "Наименование" (всего), в том числе: | 101367,2 |  | 22013,1 |  | 11980,6 | 21273,1 | 22387,8 |  | 23712,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | 4310,2 |  | 3199,9 |  | 1110,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет ГО "Жатай" | 97057,0 |  | 18813,2 |  | 10870,3 | 21273,1 | 22387,8 |  | 23712,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению Главы ОА ГО «Жатай»

«30» декабря 2025 г. №129-Г

Приложение №2 к муниципальной программе

"Благоустройство и формирование комфортной

городской среды на территории ГО "Жатай" на 2025-2029 годы"

|  | План мероприятий по реализации Муниципальной программы "Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории ГО "Жатай" на 2025-2029 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, структурного элемента, мероприятия /источник финансового обеспечения | Всего финансовых средств | в том числе Источник финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  | Наименование |  | Единица измерения |  |  | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории ГО "Жатай" на 2025-2029 годы" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель "Повышение качества благоустройства и комфорта городской среды на территории Городского округа "Жатай" (всего), в том числе: | 101367,2 | 0,0 | 4310,2 | 97057,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 22013,1 | 0,0 | 3199,9 | 18813,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 11980,6 | 0,0 | 1110,3 | 10870,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 21273,1 | 0,0 | 0,0 | 21273,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 22387,8 | 0,0 | 0,0 | 22387,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 23712,6 | 0,0 | 0,0 | 23712,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1. | Задача №1 "Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования" (всего), в том числе: | 43178,4 | 0,0 | 3000,0 | 40178,4 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 9859,2 | 0,0 | 3000,0 | 6859,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 3620,3 | 0,0 | 0,0 | 3620,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 9421,7 | 0,0 | 0,0 | 9421,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 9847,5 | 0,0 | 0,0 | 9847,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 10429,7 | 0,0 | 0,0 | 10429,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 | Комплекс процессных мероприятий №1.1 "Содержание и благоустройство территорий общего пользования" , в том числе: | 18989,3 | 0,0 | 0,0 | 18989,3 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Содержание мест общего пользования |  | шт. |  |  | 5 |  |
|  | 2025 | 1925,8 | 0,0 | 0,0 | 1925,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2026 | 1463,6 | 0,0 | 0,0 | 1463,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 2027 | 4900,1 | 0,0 | 0,0 | 4900,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 2028 | 5194,1 | 0,0 | 0,0 | 5194,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 2029 | 5505,7 | 0,0 | 0,0 | 5505,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| N. 1.2 | Комплекс процессных мероприятий №1.2 "Очистка и посадка зеленой зоны" , в том числе: | 1429,5 | 0,0 | 0,0 | 1429,5 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Озеленение мест общего пользования |  | кв.м. |  |  | 2500 |  |
|  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
|  | 2026 | 156,7 | 0,0 | 0,0 | 156,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
|  | 2027 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 337,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
|  | 2028 | 357,2 | 0,0 | 0,0 | 357,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
|  | 2029 | 378,6 | 0,0 | 0,0 | 378,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| N. 1.3 | Комплекс процессных мероприятий №1.3 "Уборка несанкционированных свалок" , в том числе: | 10236,1 | 0,0 | 0,0 | 10236,1 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Общее количество убранных не санкционированных свалок |  | шт. |  |  | 15 |  |
|  | 2025 | 2326,1 | 0,0 | 0,0 | 2326,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 2026 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 2027 | 1975,0 | 0,0 | 0,0 | 1975,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 2028 | 1960,0 | 0,0 | 0,0 | 1960,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 2029 | 2075,0 | 0,0 | 0,0 | 2075,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| N. 1.4 | Комплекс процессных мероприятий №1.4 "Обустройство тротуаров" , в том числе: | 7811,4 | 0,0 | 3000,0 | 4811,4 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Обустройство тротуаров |  | кв.м. |  |  | 2230 |  |
|  | 2025 | 3824,3 | 0,0 | 3000,0 | 824,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 390 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |
|  | 2027 | 1252,4 | 0,0 | 0,0 | 1252,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |
|  | 2028 | 1327,5 | 0,0 | 0,0 | 1327,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |
|  | 2029 | 1407,2 | 0,0 | 0,0 | 1407,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |
| N. 1.5 | Комплекс процессных мероприятий №1.5 "Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, вдоль обочин дорог" , в том числе: | 682,6 | 0,0 | 0,0 | 682,6 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, вдоль обочин дорог |  | кв.м. |  |  | 4845 |  |
|  | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 285 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |
|  | 2027 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |
|  | 2028 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |
|  | 2029 | 205,6 | 0,0 | 0,0 | 205,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |
| N. 1.6 | Комплекс процессных мероприятий №1.6 "Благоустройство общественной территории, проектирование и реализация проекта "Бульвар им. В.П. Шамшина в п. Жатай" , в том числе: | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Увеличение общественных пространств |  | га |  |  | 0,45 |  |
|  | 2025 | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| N. 1.7 | Комплекс процессных мероприятий №1.7 "Содержание и ремонт общественной территории "Сквер нефтяников п. Жатай" , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Содержание и ремонт общественной территории "Сквер нефтяников п. Жатай |  | га |  |  | 0,5 |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| N. 1.8 | Комплекс процессных мероприятий №1.8 "Содержание и ремонт общественной территории "Сквер по ул. Строда" , в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Содержание и ремонт общественной территории "Сквер по ул. Строда" |  | га |  |  | 2,5 |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | 2028 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | 2029 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| N. 1.9 | Комплекс процессных мероприятий №1.9 "Обустройство площадок для бытового мусора и приобретение контейнеров ТКО" , в том числе: | 3316,5 | 0,0 | 0,0 | 3316,5 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Приведение в соответствии с нормами СанПиН мест размещения контейнерных площадок под ТКО и КГМ |  | шт |  |  | 18 |  |
|  | 2025 | 1070,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2027 | 674,2 | 0,0 | 0,0 | 674,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2028 | 714,7 | 0,0 | 0,0 | 714,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2029 | 757,6 | 0,0 | 0,0 | 757,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| N. 1.10 | Комплекс процессных мероприятий №1.10 "Приобретение спецтехники для чистки общественных пространств" , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Очистка общественных пространств и тротуаров от снега, грязи |  | кв.м |  |  | 4000 |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |
| N. 2. | Задача №2 "Благоустройство дворовых территории МКД" (всего), в том числе: | 10726,6 | 0,0 | 0,0 | 10726,6 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Колличество благоустроенных дворовых территорий МКД |  | шт. |  |  | 8 |  |
|  | 2025 | 872,4 | 0,0 | 0,0 | 872,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2027 | 3147,2 | 0,0 | 0,0 | 3147,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2028 | 3282,0 | 0,0 | 0,0 | 3282,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2029 | 3425,0 | 0,0 | 0,0 | 3425,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| N. 2.1 | Комплекс процессных мероприятий №2.1 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Северная 33,33/1,35,37, 37/1" , в том числе: | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.2 | Комплекс процессных мероприятий №2.2 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Матросова 1, Дьячкова 9", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.3 | Комплекс процессных мероприятий №2.3 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Комсомольская 21 и Северная 46", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.4 | Комплекс процессных мероприятий №2.4 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Матросова 3,3/1 и 3/3", в том числе: | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.5 | Комплекс процессных мероприятий №2.5 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Северная 29", в том числе: | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.6 | Комплекс процессных мероприятий №2.6 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Северная 23/1", в том числе: | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.7 | Комплекс процессных мероприятий №2.7 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Гастелло 19", в том числе: | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.8 | Комплекс процессных мероприятий №2.8 "Ремонт детских площадок", в том числе: | 4449,5 | 0,0 | 0,0 | 4449,5 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 872,4 | 0,0 | 0,0 | 872,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 1123,6 | 0,0 | 0,0 | 1123,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 1191,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 1262,5 | 0,0 | 0,0 | 1262,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.9 | Комплекс процессных мероприятий №2.9 "Ремонт дворовых территорий", в том числе: | 3577,1 | 0,0 | 0,0 | 3577,1 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 1123,6 | 0,0 | 0,0 | 1123,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 1191,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 1262,5 | 0,0 | 0,0 | 1262,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.10 | Комплекс процессных мероприятий №2.10 "Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Северная 21/1,23,19, 19/1", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 3. | Задача №3 "Организация на территории ГО "Жатай" уличного освещения" (всего), в том числе: | 32520,9 | 0,0 | 0,0 | 32520,9 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Увеличение освещаемых территорий общего пользования |  | % |  |  | 100 |  |
|  | 2025 | 7365,4 | 0,0 | 0,0 | 7365,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  | 2026 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
|  | 2027 | 6124,5 | 0,0 | 0,0 | 6124,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  | 2028 | 6636,8 | 0,0 | 0,0 | 6636,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
|  | 2029 | 7194,2 | 0,0 | 0,0 | 7194,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| N. 3.1 | Комплекс процессных мероприятий №3.1 "Содержание, ремонт (замена) объектов уличного освещения и инженерных сетей", в том числе: | 32120,9 | 0,0 | 0,0 | 32120,9 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 6965,4 | 0,0 | 0,0 | 6965,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 6124,5 | 0,0 | 0,0 | 6124,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 6636,8 | 0,0 | 0,0 | 6636,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 7194,2 | 0,0 | 0,0 | 7194,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 3.2 | Комплекс процессных мероприятий №3.1 "Проекты по совместному подвесу линий электропередач для уличного освещения", в том числе: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 4. | Задача №4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" (всего), в том числе: | 1178,6 | 0,0 | 0,0 | 1178,6 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Содержание кладбища ГО "Жатай" |  | шт |  |  | 1 |  |
|  | 2025 | 116,2 | 0,0 | 0,0 | 116,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | 337,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 357,3 | 0,0 | 0,0 | 357,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 4.1 | Комплекс процессных мероприятий №4.1 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения", в том числе: | 1178,6 | 0,0 | 0,0 | 1178,6 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 116,2 | 0,0 | 0,0 | 116,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | 337,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 357,3 | 0,0 | 0,0 | 357,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 5. | Задача №5 "Регулирование численности безнадзорных животных" (всего), в том числе: | 3162,7 | 0,0 | 1310,2 | 1852,5 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Регулирование численности безнадзорных животных |  | голов |  |  | 300 |  |
|  | 2025 | 799,9 | 0,0 | 199,9 | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | 2026 | 1210,3 | 0,0 | 1110,3 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | 2027 | 361,7 | 0,0 | 0,0 | 361,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | 2028 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 384,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | 2029 | 406,4 | 0,0 | 0,0 | 406,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| N. 5.1 | Комплекс процессных мероприятий №5.1 "Регулирование численности безнадзорных животных", в том числе: | 3162,7 | 0,0 | 1310,2 | 1852,5 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 799,9 | 0 | 199,9 | 600,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 1210,3 | 0 | 1110,3 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 361,7 | 0 | 0 | 361,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 384,4 | 0 | 0 | 384,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 406,4 | 0 | 0 | 406,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 6. | Задача №6 "Реализация градостроительной политики" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 6.1 | Комплекс процессных мероприятий №6.1 "Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий |  | кол-во нормативных документов |  |  | 2 |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| N. 7. | Задача №7 "Создание условий для развития комфортной городской среды" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10600,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ | Выполнение муниципального задания |  | % |  |  | 100 |  |
|  | 2025 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |  |  | % |  |  | 0 |  |
|  | 2026 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |  |  |  | % |  |  | 100 |  |
|  | 2027 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |  |  |  | % |  |  | 100 |  |
|  | 2028 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |  |  |  | % |  |  | 100 |  |
|  | 2029 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |  |  |  | % |  |  | 100 |  |
| N. 7.1 | Комплекс процессных мероприятий №7.1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному автономному учреждению "Расчетно-кассовый центр" ГО Жатай" , в том числе: | 10600,0 | 0,0 | 0,0 | 10600,0 | 0,0 | Отдел развития инфраструктуры и ЖКХ, МАУ "РКЦ" ГО Жатай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 1900,0 | 0 | 0 | 1900 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 1900,0 | 0 | 0 | 1900 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 1900,0 | 0 | 0 | 1900 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 | 1900,0 | 0 | 0 | 1900 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |