| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θроспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата ДЬАhАЛ |
| --- | --- | --- |

«11» июля 2019 г.   № 57-Г

О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай»

на 2017-2027 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, утверждения и реализации муни-ципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 65-1 от 24 апреля 2019 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

- В Муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утвержденную Постановлением Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 21-Г от 07.12.2016 г. внести следующие изменения:

  - Графу 2 строки 8 «Объем и источники финансирования, в том числе по годам» Паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на «2017-2027 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет  109 807,1тыс. рублей, местного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 10926,3 тыс.рублей;

2018 год – 11060,8тыс.рублей;

2019 год – 11530,0тыс.рублей;

2020 год – 10330,0 тыс.рублей;

2021 год – 10330,0 тыс.рублей;

2022-2027 гг. – 55630,0 тыс.рублей;»

  - Абзац второй раздела «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Прогнозный объем финансирования Программы на период 2017-2027 года составляет 109 807,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 10926,3 тыс.рублей;

2018 год – 11060,8тыс.рублей;

2019 год – 11530,0тыс.рублей;

2020 год – 10330,0тыс.рублей;

2021 год – 10330,0тыс.рублей;

2022-2027 гг. – 55630,0тыс.рублей;»

  - Приложение №1 заменить на приложение №1  к настоящему постановлению.

  - Приложение №2 заменить на приложение №2  к настоящему постановлению.

  - Приложение №3 заменить на приложение №2  к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Гладышев В.В.

Глава                                                                       А.Е. Кистенев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению/распоряжению Главы Администрации Городского округа «Жатай»

Вопрос  О внесении изменений в муниципальную программу

Вносит вед. специалист отдела ЖКХ  Д.А. Тулаев

Окружная Администрация ГО «Жатай»:

1-й зам. Главы ______________________________________________________ Е.Н. Исаева

зам. Главы _______________________________________________________В.В. Гладышев

Начальник отдела правового обеспечения ___________________________Е.Н. Брензелеева

Начальник финансово-экономического управления ___________________Е.М. Коношенко

Начальник финансово-экономического отдела______________________И.А. Сорочинская

Начальник отдела учета и отчетности_____________________________ Ю.Н. Покрыщенко

Начальник отдела по  организационной и кадровой работе_______________В.А. Кононова

Начальник управления культуры,

спорта, молодежной и семейной политики ____________________________В.М. Нестеров

Начальник отдела образования _______________________________________Е.Н. Турнаев

Начальник отдела  имущественных

и земельных отношений ____________________________________________М.В. Федотов

Главный архитектор - начальник отдела архитектуры

и капитального строительства _____________________________________В.И. Татарченко

Начальник отдела ЖКХ ____________________________________________ Е.А. Захарова

Заинтересованные предприятия, учреждения, организации __________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение №1

к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" № ____ от «___» ______ 2019г.

| Приложение №1 к Муниципальной программе |  |
| --- | --- |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» |

| Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 109807,1 | 10926,3 | 11060,8 | 11530 | 10330 | 10330 | 55630 |
| - капитальные вложения | 88100 | 10550 | 9350 | 9350 | 8150 | 8150 | 42550 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 21707,1 | 376,3 | 1710,8 | 2180 | 2180 | 2180 | 13080 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 109807,1 | 10926,3 | 11060,8 | 11530 | 10330 | 10330 | 55630 |

Приложение №2. к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №___-Г от «___» _______ 2019г..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе |  |  |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Сроки реализации |  | Всего финансовых средств |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджет РС(Я) |  |  | Бюджет ГО "Жатай" |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 9 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 2017-2027 |  | 109807,1 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 109807,1 |  | Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  | 10926,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10926,3 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 11060,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11060,8 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 11530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11530,0 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  | 10330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10330,0 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  | 10330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10330,0 |  |  |  |  |
|  | 2022-2027 |  |  |  |  |  | 55630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55630,0 |  |  |  |  |
| Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Содержание автомобильных дорог |  |  |  | 2017-2027 |  | 32163,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 32163,6 |  | Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  | 2390,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2390,2 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 3773,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3773,4 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  | 2022-2027 |  |  |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |  |
| N.2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Северная |  |  |  | 2017-2020 |  | 22299,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 22299,4 |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  | 6591,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6591,8 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 3207,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3207,6 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |
| N. 3 | Обустройство автобусных остановок |  |  |  | 2017 |  | 1334,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1334,8 |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  | 1334,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334,8 |  |  |  |  |
| N. 4 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог |  |  |  | 2018-2019 |  | 2758,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758,7 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 1780,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780,8 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 977,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,9 |  |  |  |  |
| N. 5 | Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки |  |  |  | 2017-2027 |  | 3809,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3809,2 |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  | 209,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,2 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  | 2022-2027 |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |
| Обеспечение проездов и строительство пешеходных дорожек дворовых территорий ГО «Жатай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 6 | Обустройство дворовых территорий |  |  |  | 2017 |  | 172,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 172,4 |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  | 172,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,4 |  |  |  |  |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 7 | Грейдеровка улиц |  |  |  | 2017-2027 |  | 6246,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6246,5 |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,1 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 459,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,5 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |
|  | 2022-2027 |  |  |  |  |  | 4080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4080,0 |  |  |  |  |
| N. 8 | Ремонт автомобильной дороги ул.Корзинникова |  |  |  | 2018,2022-2023 |  | 13388,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 13388,2 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 988,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,2 |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  | 6200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6200,0 |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  | 6200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6200,0 |  |  |  |  |
| N. 9 | Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова |  |  |  | 2018,2025-2027 |  | 26191,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 26191,7 |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  | 1191,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1191,7 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250,0 |  |  |  |  |
| N. 10 | Ремонт грунтовых дорог |  |  |  | 2019 |  | 290,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 290,2 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 290,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,2 |  |  |  |  |
| N. 11 | Проезд Матросова 17 |  |  |  | 2019 |  | 1152,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1152,4 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  | 1152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152,4 |  |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №___-Г от «___» _______ 2019г.

Приложение №3

к программе

|  |  |  |  |  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) |  |  |  | Единица измерения |  | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022-2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  |  | IV квартал | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог |  |  |  | кв.м |  | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети |  |  |  |  | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети |  |  |  | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети |  |  |  | Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Северная |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 150м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150м |  |  |  |  |  |  | 150м |  |  |  | 150м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка автобусной остановки |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  | 25 дорожных знака |  | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  | 25 дорожных знака |  | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  |  |  |  | 25 дорожных знака | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  | 25 дорожных знака | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  | 25 дорожных знака | 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |  | закупка дорожных знаков | Содержание 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки |  |
| 5 | Паспортизация дорог |  |  |  | шт |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обустройство дворовых территорий (асфальтирование) |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подсыпка грунтовых дорог |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 |  |  |  |  |  |  | 815 |  |  |  | 815 |  |  |  | 815 |  |  |  | 4890 |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги ул.Корзинникова |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 10 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 787 |  |
| 11 | Проезд Матросова, 17 |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт грунтовых дорог |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |