| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" КуораттаађыуокуругунУокуруктаађыДьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «02» марта 2020 г. № 18-Г |  |  |

О внесении изменений в

Муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства ГО «Жатай»  на 2020-2022 годы»

В соответствии с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 4-1 от 26 декабря 2019 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 58-1 от 20 декабря 2018 года «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с Приложением №8 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 3-5 от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и на основании п 4. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года::

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»  на 2020-2022 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации  ГО «Жатай» №90-Г от 02.12.2019г.:

1.1.	В паспорте программы абзац «Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем потребности в финансировании программы–94393,6 тыс. руб., из них:

- внебюджетные средства: 0,0 тыс. руб.,

- местного бюджета: 36598,0 тыс. руб.,

- республиканского бюджета: 57 795,6 тыс. руб.,

Расходы по годам:

2020 год составят –23 213,6 тыс. рублей;

2021 год составят –62 590,0 тыс. рублей;

2022 год составят –8 590,0 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней».

1.2.	В разделе программы «Ресурсное обеспечение программы» цифры «51770,0» заменить на «94393,6».

1.3. Приложение №1 Программы - «Объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»  на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 Программы - «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»  на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение №3 Программы - «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно Приложения №3 к настоящему Постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Финансово - экономическому управлению Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 1-го заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» В.В. Гладышева.

Глава                                                                          Е.Н. Исаева

Приложение №1 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «18» марта 2020 г. № 18-Г

Приложение №1

К программе"Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства на период

2020-2022 годы"

Объем финансирования муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2020-2022 годы"

| Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. р. | 2020 год тыс. р. | 2021 год тыс. р. | 2022 год тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 57 795,6 | 13 795,6 | 44 000,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения | 57 795,6 | 13 795,6 | 44 000,0 | 0,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 36 598,0 | 9 418,0 | 18590,0 | 8590,0 |
| - капитальные вложения | 24580,0 | 5 000,0 | 13090,0 | 6490,0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 12018 | 4 418,0 | 5500,0 | 2100,0 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Итого: | 94393,6 | 23213,6 | 62 590,0 | 8590,0 |

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от «18» марта 2020 г. № 18-Г Приложение №2 К программе"Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2020-2022 годы" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа № Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | 94 393,6 |  | 57 795,6 | 36 598,0 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай» |
|  | 2020 год |  | 23 213,6 |  | 13 795,6 | 9 418,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 62 590,0 |  | 44 000,0 | 18 590,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 8 590,0 |  | 0,0 | 8 590,0 |  |  |
| №1 | Задача №1. Приведение жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями, увеличение сроков эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов |  | 21 598,0 |  | 0,0 | 21 598,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 4 418,0 |  | 0,0 | 4 418,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 8 590,0 |  | 0,0 | 8 590,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 8 590,0 |  | 0,0 | 8 590,0 |  |  |
| №. 1.1 | Мероприятие: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| №. 1.2 | Мероприятие: Оплата обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности Городского округа «Жатай», расположенные в многоквартирных домах на территории Городского округа «Жатай» |  | 2 700,0 |  |  | 2 700,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| №. 1.3 | Мероприятие: Управление программой |  | 7 545,0 |  |  | 8 310,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 2 005,0 |  |  | 2 005,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 2 770,0 |  |  | 2 770,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 2 770,0 |  |  | 2 770,0 |  |  |
| №. 1.4 | Мероприятие: Работы по предупреждению аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде |  | 1 690,0 |  |  | 1 690,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 690,0 |  |  | 690,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| №. 1.5 | Мероприятие: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  | 1 003,0 |  |  | 1 003,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| №. 1.6 | Мероприятие: Разработка проектов перепланировки жилых комнат Гастелло 19 (1 очередь) |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| №. 1.7 | Мероприятие: Содержание специалиста паспортного стола |  | 1 830,0 |  |  | 1 830,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 610,0 |  |  | 610,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 610,0 |  |  | 610,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 610,0 |  |  | 610,0 |  |  |
| №. 1.8 | Мероприятие: Выполнение работ по перепланировке жилых комнат Гастелло 19 |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| №. 1.9 | Мероприятие: Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п. Жатай ул. Северная 29 |  | 330,0 |  |  | 330,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |
| №. 1.10 | Мероприятие: Оказание субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности Городского округа «Жатай» |  | 2 200,0 |  |  | 2 200,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 1 100,0 |  |  | 1 100,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 1 100,0 |  |  | 1 100,0 |  |  |
| №2 | Цель: проектирование и строительство КОС |  | 72 795,6 |  | 57 795,6 | 15 000,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 18 795,6 |  | 13 795,6 | 5 000,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 54 000,0 |  | 44 000,0 | 10 000,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 2.1 | Мероприятие: Оплата технологического присоединения КОС к электрическим сетям |  | 2 500,0 |  | 0,0 | 2 500,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 2 500,0 |  | 0,0 | 2 500,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 2.2 | Мероприятие: Разработка рабочей документации КОС |  | 2 500,0 |  | 0,0 | 2 500,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 2 500,0 |  | 0,0 | 2 500,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| №. 2.3 | Мероприятие: Строительство КОС |  | 67 795,0 |  | 57 795,6 | 15 000,0 |  |  |
|  | 2020 год |  | 13 795,6 |  | 13 795,6 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  | 54 000,0 |  | 44 000,0 | 10 000,0 |  |  |
|  | 2022 год |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение №3 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «18» марта 2020 г. № 18-Г

Приложение №3

К программе"Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства на период

2020-2022 годы"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД | домов | 0 | 2 | 0 |
| 1.1.1 | ул. Северная, 37 | дом | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.2 | ул. Строда, 4 | дом | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | Целевой показатель: Проектирование и строительство КОС |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проектирование КОС | объект | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Строительство КОС | объект | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | Целевой показатель:Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Отопление расселенного ж/фонда | дом | 10 | 5 | 0 |
| 1.3.2 | Снос аварийных домов | дом | 0 | 5 | 5 |
| 1.3.3 | Выкуп аварийных квартир | дом | 5 | 5 |  |
| 1.4 | Целевой показатель: Разработка проектов перепланировки жилых комнат Гастелло 19 | шт. | 1 | 1 | 0 |
| 1.5 | Целевой показатель: Содержание паспортиста |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.5.1 | Выдача справок формы ф-3 | шт. | 500 | 500 | 500 |
| 1.5.2 | Листок статистического учета | шт. | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Целевой показатель: Выполнение работ по перепланировки жилых комнат Гастелло 19 | шт. | 10 | 10 | 10 |