| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрөспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата ДЬАhАЛ |
| --- | --- | --- |
| "14" мая 2026 г. № 31 |  |  |

Об утверждении Плана подготовки

Городского округа «Жатай»

к отопительному периоду 2026/2027 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №1 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от  13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, руководствуясь Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 апреля 2026 года N 264-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2026/2027 года»:

- Утвердить план подготовки к отопительному сезону 2026/2027 гг. Городского округа «Жатай» (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности обеспечить выполнение мероприятий Плана.

- Организацию работ по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 гг. возложить на отдел развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай».

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Окружной Администрации Городского округа «Жатай».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы АО ГО «Жатай» (Кречетов Р.Г.)

Глава 				             		Е.Н. Исаева

Приложение №1

к Постановлению Главы ГО «Жатай»

№ 31от  14 мая 2026 г.

«Об утверждении плана подготовки

Городского округа «Жатай»

к отопительному сезону 2026/2027 гг.»

ПЛАН

подготовки Городского округа «Жатай» к отопительному периоду 2026/2027 гг.

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов объектов жилищно– коммунального хозяйства, социальной сферы Городского округа «Жатай», качество выполняемых работ. | Постоянно | И.о. зам. Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению |
| 2 | Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | Постоянно | И.о. зам. Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению |
| 3 | Организовать работу по получению паспортов готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | до 01.09.2026 г. | И.о. зам. Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению |
| 4 | Обеспечить ремонт и наладку технологического оборудования на теплоисточниках; ремонт энергетического оборудования и тепловых сетей. | до 01.09.2026 г. | И.о. зам. Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению, директор МУП «Жатайтеплосеть», МУП «Служба единого заказчика» |
| 5 | Произвести подготовку тепло потребляющего оборудования, зданий и помещений. | до 01.09.2026 г. | И.о. зам. Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению, директор МУП «Жатайтеплосеть», МУП «Служба единого заказчика», ООО УК «Цветков», ООО «Стройтекс плюс» |
| 6 | Обеспечить нормативный запас топлива к началу отопительного сезона 2026/2027 гг. | до 01.09.2026 г. | И.о. зам. Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению, директор МУП «Жатайтеплосеть» |
| 7 | Обеспечить готовность аварийных служб к работе в отопительный период 2026/2027 г. | до 01.09.2026 г. | И.о. зам. Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению, директор МУП «Жатайтеплосеть» |