| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа «Жатай» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрөспyyбyлyкэтэ «Жатай» Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| п. Жатай "01" апреля 2025 г. № 16 |  |  |

О проведении санитарной очистки, в целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и улучшению санитарного состояния территории Городского округа «Жатай»

В соответствии с ч.11, ч.25 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения санитарного состояния Городского округа «Жатай», в соответствии с Правилами благоустройства ГО «Жатай», утвержденными решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №44-1 от 19.10.2017 г.:

Объявить на территории ГО «Жатай» в период с 01 апреля по 27 сентября 2025 года санитарную очистку, в целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и улучшению санитарного состояния территории Городского округа «Жатай».

- Утвердить план - график по санитарной очистке и благоустройству на территории Городского округа «Жатай» (Приложение №1);

- Утвердить форму отчетности по санитарной очистке и благоустройству на территории ГО «Жатай» (Приложение №2);

- Руководителям организаций, предприятий и учреждений всех организационно-правовых форм, собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Городского округа «Жатай» и индивидуальным предпринимателям:

- выполнить работы по очистке прилегающей территории от мусора, снега и льда, восстановлению и улучшению внешнего вида разрушенных элементов благоустройства и озеленения на прилегающей территории, согласно Приложения №1;

- предоставлять отчет о выполненных работах, согласно утвержденной форме Приложения №2 в адрес Окружной Администрации ГО «Жатай» в срок, указанный в Приложении №1;

- Не допускать во время проведения работ нарушений Правил благоустройства территории ГО «Жатай», утвержденных решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №44-1 от 19.10.2017 г.

- Управляющим компаниям ГО «Жатай» всех организационно-правовых форм выполнить следующие мероприятия в сроки, согласно Приложения №1: 
               - обеспечить уборку дворовых территорий и крылец от снега и льда;

- производить своевременный вывоз мусора;

- провести работы по подсыпке дворовых территорий песком для предупреждения травматизма пешеходов;

- не допускать захламление дворов крупногабаритным мусором;

- обеспечить уборку снега с крыш многоквартирных домов.

- Не допускать во время проведения работ нарушений Правил благоустройства территории ГО «Жатай», утвержденных решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №44-1 от 19.10.2017 г.

5. Административной комиссии ГО «Жатай»:

- обеспечить контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями и организациями всех организационно - правовых форм, индивидуальными предпринимателями и гражданами Правил благоустройства территории ГО «Жатай», утвержденных решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №44-1 от 19.10.2017 г.;

- принять меры по устранению правонарушений и привлечению виновных лиц к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории ГО «Жатай», утвержденных решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №44-1 от 19.10.2017 г.;

- Исполняющему обязанности заместителя Главы по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению:

- Обеспечить взаимодействие с подрядной организацией, определенной по итогам конкурсного отбора по уборке дорожной сети ГО «Жатай» и проконтролировать выполнение работ по уборки уличной дорожной сети от снега.

- Обеспечить взаимодействие с подрядной организацией, определенной по итогам конкурсного отбора на сбор и вывоз мусора с территории ГО «Жатай» и проконтролировать выполнение работ.

- Начальнику отдела развития инфраструктуры и ЖКХ обеспечить предоставление ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе проведения санитарной очистки территории ГО «Жатай» в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

- Итоги проведения санитарной очистки, в целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и улучшению санитарного состояния территории Городского округа «Жатай» подвести в сентябре 2025 г.

- Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Окружной Администрации ГО «Жатай» и в газете «Жатайский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» (Кречетов Р.Г.)

Глава 								                                  Е.Н. Исаева

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «01» апреля 2025 г. № 16

План-график

по санитарной очистке и благоустройству на территории Городского округа «Жатай»

на 2025 г.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата | Ответственный исполнитель | Дата сдачи отчета о проделанной работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка придомовых территорий, тротуаров, газонов от бытового мусора. | - 26 апреля - 27 апреля - 03 мая - 31 мая - 28 июня - 02 августа - 30 августа - 27 сентября | Управляющие компании, жители ГО «Жатай», волонтеры. | В течении 5-ти рабочих дней после проведения мероприятия. |
| 2 | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий к домам в частном секторе. | - 26 апреля - 27 апреля - 04 мая - 31 мая - 28 июня - 02 августа - 30 августа - 27 сентября | Окружная Администрация ГО «Жатай», жители частного сектора ГО «Жатай», волонтеры. | В течении 5-ти рабочих дней после проведения мероприятия. |
| 3 | Уборка прилегающих территорий объектов от мусора, ремонт объектов благоустройства. | - 30 апреля - 07 мая - 08 мая - 30 мая - 27 июня - 01 августа - 29 августа - 26 сентября | Все организации независимо от форм собственности | В течении 5-ти рабочих дней после проведения мероприятия. |
| 4 | Акция «Вода России» уборка береговой линии. | - 04 июля - 05 июля - 08 августа - 09 августа - 12 сентября - 13 сентября | Управляющие компании, жители ГО «Жатай», волонтеры, все организации независимо от форм собственности. | В течении 5-ти рабочих дней после проведения мероприятия. |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» от «01» апреля 2025 г. № 16 ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ходе проведения санитарной очистки территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «наименование организации» на «____» ____________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование организации | Количество проведенных субботников | Количество граждан принявших участие в субботнике |  |  |  | Из них, количество организаций, привлеченных к субботникам |  | Количество МКД в МО, всего |  | Из них, количество МКД, на территории, которых проведены субботники |  | Количество общественных территорий в МО, всего |  | Количество вывезенного бытового мусора | Количество посаженных: |  |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  |  | Размещение информации в сети Интернет (ссылка на сайт) |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (куб. м.) | деревьев |  | кустарников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Граждане в возрасте от 18 до 35 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: Контактный телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |